Пост. от 16.09.2014 № 1987-па

Об утверждении правил принятия решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

муниципальной собственности Нефтеюганского района

На основании статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нефтеюганского района (приложение).

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Признать утратившим силу постановление администрации Нефтеюганского района от 14.09.2011 № 1582-па «Об утверждении порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений».

- Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01.08.2014.

- Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Исполняющий обязанности

главы администрации района    					      А.С.Осовский

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 16.09.2014 № 1987-па

ПРАВИЛА

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нефтеюганского района

(далее – Правила)

- Настоящие Правила устанавливают порядок принятия администрацией Нефтеюганского района решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Нефтеюганского района (далее – инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нефтеюганского района (далее – объекты капитального строительства) и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Нефтеюганского района, (далее соответственно – объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества), в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Нефтеюганского района (далее – решение).

- Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

«инвестиционный проект» – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

«подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества» – определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков 
под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав 
на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), 
и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства, а также определение главного распорядителя средств местного бюджета, застройщика (заказчика) 
в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

«реализация инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества» – осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка 
под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав 
на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), 
и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов 
в отношении объекта капитального строительства.

- Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС), ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы Нефтеюганского района, в рамках которой планируется осуществлять инвестиции 
в целях строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества, либо в случае, если объект не включен 
в муниципальную программу Нефтеюганского района, в пределах полномочий, определенных в установленной сфере ведения, являющийся инициатором выделения бюджетных средств на объект капитального вложения готовит для вынесения на рассмотрение Координационного совета Заявку о выделении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нефтеюганского района, не включенные в муниципальные программы Нефтеюганского района (далее – Заявка) с учётом:

- приоритетов и целей развития муниципального образования Нефтеюганский район, исходя из программ социально-экономического развития, отраслевых доктрин, концепций и стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также документов территориального планирования Нефтеюганского района;

- оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения.

- В случае если ГРБС не является одновременно субъектом бюджетного планирования, согласовывает этот проект с субъектом бюджетного планирования, 
в ведении которого он находится.

- Заявка содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

  - Пояснительную записку, содержащую информацию об объекте капитального строительства:

- наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации или согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства (далее – инвестиционный проект) (в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения), либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта 
в отношении объекта недвижимого имущества (далее – инвестиционный проект);

- направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

- мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;

- предполагаемый срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта капитального строительства;

- сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, производство строительно-монтажных работ, выполнение работ 
на ввод объекта, а также на проведение технологического и ценового аудита, если
на указанные цели предоставляются инвестиции (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

- распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если 
на указанные цели предоставляются инвестиции (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

- общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта в текущем финансовом году.

В случае необходимости корректировки проектной документации предусматриваются средства бюджета Нефтеюганского района соответственно 
на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

  - Положительное заключение Координационного совета по проведению экспертизы и оценке муниципальных программ и ведомственных целевых программ на инвестиционный проект на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения 
в соответствии с порядком проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Нефтеюганский район, направляемых на капитальные вложения, и методики оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Нефтеюганский район, направляемых на капитальные вложения в соответствии 
с порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Нефтеюганский район, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением администрации Нефтеюганского района от 12.08.2011 № 1362-па.

  - Проект постановления администрации Нефтеюганского района о внесении изменений в муниципальную программу, в рамках которой предусматривается строительство данного объекта.

- Координационный совет рассматривает Заявки по каждому объекту капитального строительства и выдает Заключение:

  - Положительное – о выделении бюджетных средств, направляемых 
на инвестиционный проект, начиная с текущего года или очередного финансового года.

  - Отрицательное – об отказе в выделении бюджетных средств, направляемых на инвестиционный проект.

- Изменения в адресную инвестиционную программу по объектам капитального строительства муниципальной собственности Нефтеюганского района на очередной финансовый год и плановый период вносятся в порядке, установленном для её утверждения.