Проект

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Паспорт**

**муниципальной программы Нефтеюганского района**

**«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2026 годы и на период до 2030 года |
| Куратор муниципальной программы | Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса– заместитель главы Нефтеюганского района - Кошаков В.С. | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района.  Департамент финансов Нефтеюганского района.  Городское и сельские поселения Нефтеюганского района. | | |
| Национальная цель | Комфортная и безопасная среда для жизни | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. 3. Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. 2. Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов. 3. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности. 4. Благоустройство территорий населенных пунктов Нефтеюганского района. | | |
| Подпрограммы | Подпрограмма I. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».  Подпрограмма II. «Капитальный ремонт многоквартирных домов».  Подпрограмма III. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности».  Подпрограмма IV. «Формирование современной городской среды». | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | | Наименование целевого показателя | | Документ основание | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | |
| Базовое значение | 2023 | | 2024 | 2025 | | | 2026 | На момент окончания реализации муниципальной программы | | Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателей | |
|  | 1 | | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | | | 20 | 25 | | 30 | 35 | | | 35 | 35 | | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / Городское и сельские поселения Нефтеюганского района | |
|  | 2 | | Количество благоустроенных общественных территорий района, ед | | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | | | 95 | 96 | | 97 | 98 | | | 98 | 98 | | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / Городское и сельские поселения Нефтеюганского района | |
|  | 3 | | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, муниципальными программами, шт. | | Региональный проект «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027-2030 |
| всего | | 5 042 309,68051 | | 1 522 492,53610 | | | | 730 195,94599 | | | 749 555,56937 | | | | 508 372,71381 | | 1 531 692,91524 |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | | | - | | - |
| бюджет автономного округа | | 510 131,50000 | | 386 265,10000 | | | | 20 715,00000 | | | 20 845,40000 | | | | 16 461,20000 | | 65 844,80000 |
| местный бюджет | | 2 100 980,10683 | | | 260 556,15683 | | | 263 390,17500 | | | | 264 179,27500 | | | 262 570,90000 | | 1 050 283,60000 |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | - |
| средства поселений | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | - |
| иные источники | | 2 431 198,07368 | | | 875 671,27927 | | | 446 090,77099 | | | | 464 530,89437 | | | 229 340,61381 | | 415 564,51524 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов муниципального образования | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Всего | | 2023 | | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027-2030 | |
| **Портфель проектов «Жилье и городская среда»** | | | | | | | | | | |
| всего | **482 804,69073** | | **471 080,84073** | | **5 867,275** | **5 892,575** | | **-** | **-** | |
| федеральный бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | - |  | |
| бюджет автономного округа | 384 391,50000 | | 375 684,40000 | | 4 358,90000 | 4 384,20000 | | - | - | |
| местный бюджет | 98 413,19073 | | 95 396,44073 | | 1 508,37500 | 1 508,37500 | | - | - | |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий | - | | - | | - | - | | - | - | |
| средства поселений | - | | - | | - | - | | - | - | |
| иные источники | - | | - | | - | - | | - | - | |
| в том числе: **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | |
| всего | **24 636,72500** | | **5 509,77500** | | **5 867,275** | **5 892,575** | | **-** | **-** | |
| федеральный бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | - | - | |
| бюджет автономного округа | 12 672,50000 | | 3 929,40000 | | 4 358,90000 | 4 384,20000 | | - | - | |
| местный бюджет | 4 597,12500 | | 1 580,37500 | | 1 508,37500 | 1 508,37500 | | - | - | |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий | - | | - | | - | - | | - | - | |
| средства поселений | - | | - | | - | - | | - | - | |
| иные источники | - | | - | | - | - | | - | - | |
| **Региональный проект «Чистая вода»** | | | | | | | | | | |
| всего | **465 496,32661** | | **465 571,06573** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | - | | - | - | |
| бюджет автономного округа | 371 755,00000 | | 371 755,00000 | | - | - | | - | - | |
| местный бюджет | 93 741,32661 | | 93 816,06573 | | - | - | | - | - | |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий | - | | - | | - | - | | - | - | |
| средства поселений | - | | - | | - | - | | - | - | |
| иные источники | - | | - | | - | - | | - | - | |
| Наименование проекта муниципального образования (срок реализации дд.мм.гггг-дд.мм.гггг) | | | | | | | | | | |
| всего | - | | - | | - | - | | - | - | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | - | | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | | - | | - | - | | - | - | |
| местный бюджет | - | | - | | - | - | | - | - | |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий | - | | - | | - | - | | - | - | |
| средства поселений | - | | - | | - | - | | - | - | |
| иные источники | - | | - | | - | - | | - | - | |
| Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 671,12200 | - | | - | | - | - | | | - |