Паспорт

муниципальной программы Нефтеюганского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017 - 2020 годах». |
| Дата утверждения  муниципальной программы  (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации Нефтеюганского района  от 31.10.2016 № 1803-па-нпа. |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района. |
| Соисполнители  муниципальной программы | 1. Департамент градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района/ МКУ «Управление  по делам администрации Нефтеюганского района».  2. Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района/ МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»  3. Администрации поселений Нефтеюганского района. |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение комплексного и устойчивого развития   территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории  в Нефтеюганском районе дальнейшее развитие жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.   1. Создание условий способствующих улучшению жилищных условий жителей Нефтеюганского района. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение территории Нефтеюганского района   градостроительной документацией.   1. Создание условий и механизмов, способствующих развитию жилищного строительства на территории Нефтеюганского района. 2. Ликвидация опасности проживания в строениях, приспособленных для проживания (балках). 3. Выселение граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии. 4. Повышение уровня доступности жилья для отдельных категорий граждан. 5. Обеспечение инженерной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства. 6. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков для обеспечения льготной категории граждан. |
| Подпрограммы | Подпрограмма I. «Градостроительная деятельность».  Подпрограмма II. «Содействие развитию жилищного строительства».  Подпрограмма III. «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балков)».  Подпрограмма IV. «Выселение граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии».  Подпрограмма V. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан».  Подпрограмма VI. «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры». |
| Целевые показатели  муниципальной программы | 1. Доля выполненных работ по разработке, внесению изменений в градостроительную документацию, с 32,4% до 100%. 2. Количество разработанных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, с 3 ед. до 24 ед. 3. Доля оказываемых муниципальных услуг в области градостроительства с использованием программного продукта «АИСОГД НР», с 37,5% до 75%. 4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год, от 0,5 кв.м. до 2,3 кв.м. 5. Доля расселенных приспособленных для проживания строений (балков) по отношению к общему количеству приспособленных для проживания строений (балков), от 1,4 до 100%. 6. Доля расселенных жилых помещений, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, от 0 до 100 %. 7. Увеличение доли отдельных категорий граждан, предусмотренных Государственной программой автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 408-п, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, от 15,7 до 23,9 %. 8. Общая площадь жилья, планируемого строительством на земельных участках, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от 21,2 тыс.кв.м. до 32,5 тыс.кв.м. 9. Доля земельных участков обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для льготной категории граждан от 4,1 % до 100 %. |
| Сроки реализации  муниципальной  программы | 2017 - 2020 годы. |
| Финансовое обеспечение  муниципальной программы | **Общий объем финансирования муниципальной программы 7 381 301,17 тыс. рублей, в том числе:**  2017 год – 1 375 478,80 тыс. рублей,  2018 год – 2 768 414,25 тыс. рублей,  2019 год – 1 766 617,57 тыс. рублей,  2020 год – 1 470 790,54 тыс. рублей.  **Федеральный бюджет 37 762,63 тыс. рублей, в том числе:**  2017 год – 7 035,33 тыс. рублей,  2018 год – 7 250,70 тыс. рублей,  2019 год – 11 738,30 тыс. рублей,  2020 год – 11 738,30 тыс. рублей.  **Бюджет автономного округа 314 701,66 тыс. рублей,**  **в том числе:**  2017 год – 136 242,56 тыс. рублей,  2018 год – 100 189,10 тыс. рублей,  2019 год – 37 969,70 тыс. рублей,  2020 год – 40 300,30 тыс. рублей.  **Местный бюджет 1 133 075,66 тыс. рублей, в том числе:**  2017 год – 397 652,18 тыс. рублей,  2018 год – 230 122,55 тыс. рублей,  2019 год – 257 382,15 тыс. рублей,  2020 год – 247 918,77 тыс. рублей.  **Средства по Соглашениям по передаче полномочий  0,00 тыс. рублей:**  2017 год – 0,00 тыс. рублей,  2018 год – 0,00 тыс. рублей,  2019 год – 0,00 тыс. рублей,  2020 год – 0,00 тыс. рублей.  **Средства поселений 0,00 тыс. рублей:**  2017 год – 0,00 тыс. рублей,  2018 год – 0,00 тыс. рублей,  2019 год – 0,00 тыс. рублей,  2020 год – 0,00 тыс. рублей.  **Иные источники 5 895 761,22 тыс. рублей, в том числе:**  2017 год – 834 548,73 тыс. рублей  2018 год – 2 430 851,90 тыс. рублей,  2019 год – 1 459 527,42 тыс. рублей,  2020 год – 1 170 833,17 тыс. рублей. |