****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА**

**постановление**

|  |  |
| --- | --- |
| 24.03.2023 | № 394-па |
|  |

г.Нефтеюганск

О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда

и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем

в весенне-летний период 2023 года на территории Нефтеюганского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.03.2012 № 136-рп
«О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда (борьбе с заторами)
и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенних паводков, предотвращения фактов материального ущерба, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2023 года на территории Нефтеюганского района (далее – План) (приложение).
2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района координацию взаимодействия сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в паводковый период.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководителям предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района независимо от форм собственности в срок до 27.03.2023:
	1. Разработать и осуществить мероприятия по обеспечению безопасного пропуска льда и паводковых вод.
	2. Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые
	на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ.
	3. Разработать оперативные планы действий по каждому потенциально подтапливаемому отдельному населенному пункту или части его территории.
	4. Разработать детальные многовариантные планы эвакуации, определить места эвакуации людей и сельскохозяйственных животных, первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления.
	5. Обследовать линии электроснабжения и связи, дороги, мосты, закрытые водоемы, водопропускные трубы, находящиеся в собственности и на территории поселений, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами,
	и принимать меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности.
	6. Установить постоянный контроль за состоянием и работой напорных
	и водосборных сооружений, накопителей жидких отходов.
	7. Провести организационную и разъяснительную работу среди населения района о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка.
	8. Систематически информировать население района о состоянии водоемов
	и складывающейся паводковой обстановке.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Нефтеюганского района от 04.03.2022 № 297-па «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем
в весенне-летний период 2022 года на территории Нефтеюганского района».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Нефтеюганского района Кудашкина С.А.

Глава района А.А.Бочко

Приложение
к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 24.03.2023 № 394-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений,

связанных с половодьем в весенне-летний период 2023 года на территории Нефтеюганского района

| № | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 30 марта 2023 года | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 2. | Уточнить районы вероятного затопления и организовать постоянный контроль за развитием паводковой обстановки | до 30 марта 2023 года | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 3. | Уточнить силы и средства, привлекаемые в случае угрозы затопления | до 30 марта 2023 года | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 4. | На случай высокого уровня паводковых вод предусмотреть эвакуацию населения из зон возможного затопления. Проверить и привести в готовность пункты временного размещения (ПВР), определить маршруты эвакуации, организации первоочередного жизнеобеспечения населения | до 30 марта 2023 года | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
| 5. | Откорректировать схему связи и оповещения руководящего состава | до 30 марта 2023 года | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
| 6. | Обеспечить подготовку водосливных и водосточных канав, очистить колодцы ливневой канализации, водопропускные трубы, мосты | до 14 апреля 2023 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 7. | С целью недопущения загрязнения и ухудшения качества воды организовать и провести проверку с составлением актов соблюдения природоохранных требований на водосборных площадках, озерах, водоисточниках и участках рек на 60-80 м выше водозабора.Один экземпляр акта проверок представить в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района | до 30 апреля 2023 года | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района, Нефтеюганское управление по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию), Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе (по согласованию) |
| 8. | Провести комплекс дополнительных профилактических мероприятий на социально значимых объектах (муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, лечебных учреждениях) | апрель-май2023 года | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница» (по согласованию), департамент образования Нефтеюганского района |
| 9. | Организовать в учебных заведениях Нефтеюганского района проведение занятий на тему: «Порядок действий в паводковый период и в случае угрозы затопления, правила безопасности на воде» | апрель-май2023 года | департамент образования Нефтеюганского района |
| 10. | Провести организационную и разъяснительную работу среди населения поселений о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка  | с 25 марта по 31 августа 2023 года | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
| 11. | Организовать мониторинг, сбор, обобщение и своевременную передачу донесений о поводковой обстановке и возможном обрушении береговой зоны | в период паводка | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 12. | Обеспечить охрану общественного порядка и установить круглосуточное дежурство в жилых зонах населенных пунктов, расположенных в местах вероятного затопления | в периодпаводка | ОМВД России по Нефтеюганскому району (по согласованию) |
| 13. | Организовать контроль за пунктами общественного питания, качеством питьевой воды, проведением дезинфекционных мероприятий в дошкольных и общеобразовательных учреждения, на предприятиях торговли и питания, учреждениях здравоохранения, на объектах питьевого водоснабжения и канализационных очистных сооружениях | в периодпаводка | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе (по согласованию), филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе» (по согласованию) |
| 14. | Организовать работу по обеспечению сохранности автомобильных дорог и других дорожных сооружений в период ледохода, разлива паводковых вод, обратив особое внимание на мостовые переходы и водопропускные сооружения | в периодледохода  | отдел по транспорту и дорогам департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, ОМВД России по Нефтеюганскому району (по согласованию), филиал в г.Сургуте казенного учреждения «Управление автомобильных дорог» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 15. | Разработать и провести необходимые мероприятия, направленные на уменьшение негативных последствий, связанных с подтоплением талыми водами подвалов, придомовых территорий, объектов жизнеобеспечения, проезжей части автодорог | в периодпаводка | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 16. | Организовать информирование населения об угрозе возникновения затопления (обрушения береговой зоны)и правилах поведения при стихийных бедствиях через средства массовой информации | в периодпаводка | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
| 17. | Принять безотлагательные меры по своевременному оповещению и эвакуации коренного населения из мест возможного затопления в период паводка | по мерепоступления сигнала | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района, комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
| 18. | Привести в готовность силы и средства организаций и предприятий независимо от форм собственности, в случае необходимости для ликвидации угрозы стихийных бедствий | по мерепоступления сигнала | Комиссия по ЧС и ОПБ Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 19. | Организовать в период резкого подъема воды дежурство ответственных должностных лиц | в периодпаводка | Комиссия по ЧС и ОПБ Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 20. | Обеспечить контроль за своевременным проведением мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период | в периодледохода  | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района |
| 21. | Представить материалы о размере ущерба в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Нефтеюганского района | по мерепоступления материалов | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района |