Расп. от 30.04.2014 № 262-ра

О внесении изменений в распоряжение администрации

Нефтеюганского района от 12.02.2014 № 67-ра

На основании протокола заседания при главе администрации Нефтеюганского района по вопросу размещения и строительства модульной лыжной базы в сельском поселении Каркатеевы от 04.03.2014:

- Внести изменения в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 12.02.2014 №67-ра «О проведении работ структурными подразделениями администрации района по строительству объектов местного значения на территориях поселений Нефтеюганского района в 2014-02020 годах», дополнив приложение 
к распоряжению подпунктом 6.4 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением распоряжения осуществляю лично.

Исполняющий обязанности

главы администрации района    					А.С.Осовский

Приложение

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от  30.04.2014 № 262-ра

ПЛАН - ГРАФИК

выполнения работ по строительству объектов местного значения

в поселениях Нефтеюганского района на 2014-2020 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Подготовка и утверждение проекта планировки территории, проекта межевания территории, ГПЗУ (на площадные объекты)– при наличии финансирования | Выбор, формирование и предоставление земельного участка – при наличии финансирования | Проектно-изыскательские работы, экспертиза– при наличии финансирования | Строительно-монтажные работы – при наличии финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответственный исполнитель – департамент градостроительства и землепользования Нефтеюганского района |  | ответственный исполнитель – МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.4. | Размещение и строительство модульной лыжной базы в с.п.Каркатеевы | 2-й – 3-й квартал 2014 г. | 2-й – 3-й квартал 2014 г. | 2014 г. | 2015 г. |