Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства,

и приобретение недвижимого имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства или приобретаемого недвижимого имущества | Еди-ницы измере-ния мощно-сти | Показа-тель  мощ-ности | Срок строительст-ва объекта капиталь-ного строитель-ства, или предполага-емый срок приобрете-ния недвижимого имущества | Местонахожде-ния | Источник финансирования | Объем финансирования,  тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерные сети индивидуальной жилой застройки Северо-Западной части восьмого микрорайона  в пгт.Пойковский Нефтеюганского района | км | эл.сети 5,09 | 2014-2017 | Нефтеюганский район, пгт.Пойковский | бюджет автономного округа,  местный бюджет,  иные внебюджетные источники | 128388,68 | 5449,42 | 482,0 | 56173,3 | 55449,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Электроснабжение квартала многоквартирных жилых домов Юго-Западная часть 7 мкр. гп.Пойковский Нефтеюганского района | км | эл.сети 0,69 | 2014 | Нефтеюганский район, пгт.Пойковский | бюджет автономного округа,  местный бюджет | 8981,1 | 8981,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай. Сети теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.  (I очередь строительства:  1 этап и 4 этапы; II очередь строительства:  1-3 этапы; III очередь строительства: 1 этап) | км | эл.сети1,43  тепло  2,27  вода  1,13  стоки  1,05 | 2014 | Нефтеюганский район, сп.Сингапай | бюджет автономного округа,  местный бюджет | 34994,339 | 24026,0 | 10968,339 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.  ( III очередь строительства: 2 этап и 4 этап) | км | эл.сети  0,26 | 2014 | Нефтеюганский район, сп.Сингапай | бюджет автономного округа,  местный бюджет | 6306,38 | 6306,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.  ( I очередь строительства: 3 этап; III очередь 3 этап,  I очередь 2 этап) | км | эл.сети1,5  тепло  2,45  вода  1,22 | 2015-2017 | Нефтеюганский район, сп.Сингапай | бюджет автономного округа,  местный бюджет,  иные внебюджетные источники | 84236,948 | 0,0 | 12577,29111 | 23165,05689 | 23465,1 | 25029,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Инженерная подготовка территории строительства многоквартирных жилых домов в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района  (со строительством БКТП-10/0,4 кВ для строительства МКД) | кв.м | 720 | 2017-2020 | Нефтеюганский район,  сп.Куть-Ях | иные внебюджетные источники | 4875,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4875,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Трансформаторная подстанция по ул.Центральная  в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | кВА | 2\*630 | 2015-2017 | Нефтеюганский район,  сп.Каркатеевы | иные внебюджетные источники | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Магистральный водопровод совмещенный с противопожарным  по ул.Мира, проспекту Мечтателей, ул.Садовая, ул.Березовая в сп.Сингапай Нефтеюганского района | км | 1,5 | 2018-2020 | Нефтеюганский район,  сп.Сингапай | иные внебюджетные источники | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул. Дорожная в сп. Лемпино Нефтеюганского района (с.Лемпино, ул.Дорожная, участок 1; с.Лемпино, ул.Дорожная, участок 2; с.Лемпино, ул.Дорожная, участок 3; с.Лемпино, ул.Дорожная, участок 4) | км | 0,110 | 2018-2019 | Нефтеюганский  район,  сп.Лемпино | иные внебюджетные источники | 5533,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 553,33 | 4979,97 | 0,0 |
| 10 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 1-2 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в районе проезда между ул. Юбилейная и ул. Центральная в сп. Куть-Ях Нефтеюганского района | км | 0,125 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Куть-Ях | иные внебюджетные источники | 5547,5 | 0,0 | 0,0 | 554,75 | 4992,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 2-6 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан участкам в сп. Сентябрьский Нефтеюганского района (участок 2 86:08:0020401:1171, участок 3 86:08:0020401:1170, участок 4 86:08:0020401:1172, участок 5 86:08:0020401:1173, участок 6 86:08:0020401:1174) | км | 0,400 | 2015-2016 | Нефтеюганский  район,  сп.Сентябрьский | иные внебюджетные источники | 5807,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,79 | 5227,11 | 0,0 |
| 12 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 2-1, участки №42,№43 п. Усть-Юган Нефтеюганского района | км | 0,050 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Усть-Юган | иные внебюджетные источники | 5476,5 | 0,0 | 0,0 | 547,65 | 4928,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 2-1, участки №42,№43 п. Усть-Юган Нефтеюганского района | км | 0,075 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Усть-Юган | иные внебюджетные источники | 16849,3 | 0,0 | 0,0 | 1684,93 | 15164,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам жилищного строительства 2018г. для льготных категорий граждан по адресу: квартал 2-2, участки 1,2 п. Усть-Юган Нефтеюганского района | км | 0,080 | 2018-2019 | Нефтеюганский  район,  сп.Усть-Юган | иные внебюджетные источники | 5504,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,49 | 4954,41 | 0,0 |
| 15 | Инженерная подготовка, строительство проездов к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в п. Усть-Юган Нефтеюганского района | км | 0,120 | 2018-2020 | Нефтеюганский  район,  сп.Усть-Юган | иные внебюджетные источники | 17052,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1705,25 | 15347,25 | 0,0 |
| 16 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 04, участки 67,68 по ул. Лесная, в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | км | 0,212 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Каркатеевы | иные внебюджетные источники | 5628,5 | 0,0 | 0,0 | 562,85 | 5065,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул. Лесная в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | км | 0,090 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Каркатеевы | иные внебюджетные источники | 5514,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,44 | 4962,96 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Строительство проезда по ул. Лесная в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | км | 0,3 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  сп.Каркатеевы | иные внебюджетные источники | 36579,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3657,97 | 32921,73 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Сети электроснабжения Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 12-28 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по проспекту Мечтателей в сп. Сингапай Нефтеюганского района | км | 0,400 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  сп.Сингапай | иные внебюджетные источники | 5807,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,76 | 5226,84 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Проезд от федеральной автодороги до пр. Мечтателей в сп. Сингапай Нефтеюганского района | км | 0,110 | 2019-2020 | Нефтеюганский  район,  сп.Сингапай | иные внебюджетные источники | 20268,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026,86 | 18241,74 |
| 21 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 01:01:15, участки 1-5 в сп. Сингапай Нефтеюганского района | км | 0,165 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Сингапай | местный бюджет, иные внебюджетные источники | 18549,02 | 0,0 | 0,0 | 1006,67 | 17542,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 01:01:15, участки 1-5 в сп. Сингапай Нефтеюганского района | км | 0,203 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Сингапай | иные внебюджетные источники | 17425,5 | 0,0 | 0,0 | 1742,55 | 15682,95 | 0,0 | 0,0 | 0,  0 |
| 23 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ по ул. Майская до земельного участка №33 в сп. Салым Нефтеюганского районак для льготных категорий граждан | км | 0,040 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | местный бюджет, иные внебюджетные источники | 5501,76 | 0,0 | 0,0 | 583,71 | 4918,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Реконструкция КТПН 10/0,4 кВ по ул. Транспортная и сети электроснабжения 0,4 по пр. Дружбы и пр. Радужный в сп. Салым Нефтеюганского района для льготной категории граждан | км | 0,440 | 2015-2016 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | иные внебюджетные источники | 19751,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1975,19 | 17776,71 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Строительство проезда Радужный в сп. Салым Нефтеюганского района для льготной категории граждан | км | 0,190 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | иные внебюджетные источники | 19572,3 | 0,0 | 0,0 | 1957,23 | 17615,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Строительство проезда Дружбы в сп. Салым Нефтеюганского района для льготной категории граждан | км | 0,188 | 2018-2019 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | иные внебюджетные источники | 19196,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1919,63 | 17276,67 | 0,0 |
| 27 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 02:03:08, участки 2-43 в сп. Салым Нефтеюганского района | км | 1,415 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | иные внебюджетные источники | 20613,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2061,39 | 18552,51 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 02:03:08 участки 2-43 в сп. Салым Нефтеюганского района | км | 0,715 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | иные внебюджетные источники | 19739,9 | 0,0 | 0,0 | 1973,99 | 17765,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ по ул.Набережная до земельных участков № 33 и № 35 в сп. Салым Нефтеюганского района для льготных категорий граждан | км | 0,178 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | местный бюджет, иные внебюджетные источники | 5634,96 | 0,0 | 0,0 | 597,03 | 5037,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 7,8 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в 7А мкр., в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,110 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 5530,9 | 0,0 | 0,0 | 553,09 | 4977,81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Строительство проезда к земельным участкам 7,8 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в 7А мкр., в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,150 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 19094,7 | 0,0 | 0,0 | 1909,47 | 17185,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий гражданпо ул. Бамовская  в пгт. Пойковский Нефтеюганского района (участки 16/1 и 16/2) | км | 0,040 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 5464,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,42 | 4917,78 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Строительство проезда к земельному участку16/2 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул. Бамовской гп. Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,060 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 18687,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1868,75 | 16818,75 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул. Мира  в гп.Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,150 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 29178,4 | 0,0 | 0,0 | 2917,84 | 26260,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ  к земельному участку 29 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул.Транспортников  в гп.Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,030 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 5454,7 | 0,0 | 0,0 | 545,47 | 4909,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельному участку 10а индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул. Энтузиастов в гп.Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,024 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 5449,0 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 4904,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул. Энтузиастов в гп. Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,050 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 18642,3 | 0,0 | 0,0 | 1864,23 | 16778,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 01:04:09, участки 1-101 в гп. Пойковский Нефтеюганского района | км | 2,530 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 21261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2126,10 | 19134,9 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий гражданпо адресу: квартал 01:04:09, участки 1-101  в гп. Пойковский Нефтеюганского района | км | 1,850 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 24864,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2486,45 | 22378,05 | 0,0 | 0,0 |