АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО  РАЙОНА

постановление

| 31.10.2016 | № 1792-па-нпа |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об утверждении муниципальной программы  Нефтеюганского района                                                               «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района                                                      на период 2017-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О муниципальных 
и ведомственных целевых программах муниципального образования Нефтеюганский район»  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2017-2020 годы» согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования  и  применяется c 01.01.2017.

- Признать утратившими силу постановления администрации Нефтеюганского района:

- от 23.10.2013 № 2819-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2014-2020 годы»;

- от 31.12.2014 № 3321-па «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 23.10.2013 № 2819-па»;

- от 27.05.2015 № 1042-па-нпа «О внесении изменений в некоторые постановления администрации Нефтеюганского района»;

- от 28.05.2015 № 1049-па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 23.10.2013 № 2819-па»;

- от 07.08.2015 № 1505-па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 23.10.2013 № 2819-па»;

- от 24.11.2015 № 2122-па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 23.10.2013 № 2819-па»;

- от 28.12.2015 № 2361-па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 23.10.2013 № 2819-па»;

- от 26.02.2016 № 234-па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 23.10.2013 № 2819-па»;

- от 25.05.2016 № 690-па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 23.10.2013 № 2819-па»;

- от 08.07.2016 № 991-па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 23.10.2013 № 2819-па»;

- от 26.09.2016 № 1491-па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 23.10.2013 № 2819-па».

- Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса - заместителя главы Нефтеюганского района Ю.А.Коршунова.

Глава района							Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 31.10.2016 № 1792-па-нпа

Паспорт

муниципальной программы Нефтеюганского района

| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2017-2020 годы». |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (отдел по транспорту и дорогам). |
| Соисполнители муниципальной программы | - Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района. - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района». - Администрации поселений Нефтеюганского района. |
| Цель муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения Нефтеюганского района. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом. - Развитие сети автомобильных дорог местного значения. - Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования, являющихся подъездами к сельским населенным пунктам. |
| Подпрограмма |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Снижение износа парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров, с 75 % до 67 %. 2. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, с 136,9 км до 167,1 км. 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, с 19,7 км до 46,7 км 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на уровне 5,5 %. |
| Сроки реализации муниципальной Программы | 2017 - 2020 годы. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | ## Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –1 960 124,74 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 148 516,87 тыс. рублей; 2018 год – 607 187,07 тыс. рублей; 2019 год – 601 017,50 тыс. рублей; 2020 год – 603 403,30 тыс. рублей. Федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей. Бюджет автономного округа 461 997,20 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 57 756,00 тыс. рублей; 2018 год – 143 921,20 тыс. рублей; 2019 год – 229 672,50 тыс. рублей; 2020 год – 30 647,50 тыс. рублей. Местный бюджет 35 534,50 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 6 432,00 тыс. рублей; 2018 год – 7 282,30 тыс. рублей; 2019 год – 17 490,20 тыс. рублей; 2020 год – 4330,00 тыс. рублей. Средства по Соглашениям по передаче полномочий 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей. Иные источники 1 462 593,04 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 84 328,87 тыс. рублей; 2018 год – 455 983,57 тыс. рублей; 2019 год – 353 854,80 тыс. рублей; 2020 год – 568 425,80 тыс. рублей. |

Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район»

Развитие транспортной системы Нефтеюганского района – Транспортный комплекс Нефтеюганского района сформирован автомобильным и железнодорожным транспортом и включает в себя: сеть автомобильных дорог различного значения, железные дороги, железнодорожные станцию и вокзал, автостанцию; различные организации, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, грузов 
и функционированию транспортного комплекса.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
в Нефтеюганском районе по состоянию на 01.01.2016 года составляет 558 км, в том числе протяженность автомобильных дорог федерального значения – 254 км, протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения – 166,75 км, протяженность автомобильных дорог местного значения муниципального района – 39,5 км, протяженность улично-дорожной сети поселений – 97,4 км.

Промышленная направленность развития экономики Нефтеюганского района определяет постоянное увеличение в составе транспортного парка автомобилей большой грузоподъемностью, рост интенсивности движения транспорта 
и возрастающие нагрузки на автомобильные дороги. Доля автомобилей большой грузоподъемностью в составе транспортных средств в Ханты-Мансийском  автономном округе - Югре в 1,4 раза превышает аналогичный показатель 
по Российской Федерации. В Нефтеюганском районе в 2015 году было согласовано 3114 разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по подъездным автомобильным дорогам к населенным пунктам.

Рост интенсивности движения ведет к необходимости реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, приведению их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям. Так, в связи 
с активной разработкой Омбинского месторождения в районе сп.Усть-Юган, а также проведением капитального ремонта моста на 14 км подъездной автодороги к сп.Усть-Юган, и как следствие, снятия ограничения по грузоподъемности на мосту,  интенсивность движения тяжеловесного транспорта на подъездной автодороге 
к сп.Усть-Юган в 2016 году значительно возросла. Сложные природные условия строительства и большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут 
к повышенным затратам на их ремонт и содержание. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта, наряду с дополнительными издержками 
на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества ДТП приводят 
к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет 
к росту дополнительных затрат на капитальный ремонт, сопоставимых с объемами затрат при выполнении их по плану.

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом в Нефтеюганском районе выполняют МП НРМУ ТТП и индивидуальные предприниматели. В районе организовано 8 межмуниципальных и пригородных маршрутов.
В городском поселении Пойковский и сельском поселении Салым действуют 
4 внутрипоселковых маршрута.

Администрацией Нефтеюганского района устанавливаются регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в границах одного муниципального района. В целях обеспечения материальными ресурсами (топливом, шинами, запасными частями) необходимого количества транспортных средств, выпускаемых перевозчиком на маршрут, с учетом требований по безопасности перевозок, обеспечения экономически устойчивой деятельности перевозчика ежегодно из бюджета Нефтеюганского района администрациям городского поселения Пойковский и сельского поселения Салым предоставляются межбюджетные трансферты на возмещение расходов, возникших 
в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на городских (внутрипоселковых) социально-значимых маршрутах.

В связи с многочисленными обращениями жителей сп.Салым в адрес Главы Нефтеюганского района, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о длительном закрытии железнодорожного переезда на перегоне «Салым-Кочепенг, 512 км» администрацией Нефтеюганского района прорабатывается вопрос организации движения автотранспортных средств в указанном месте. Согласно информации Свердловской железной дороги перевод железнодорожного переезда 
512 км ПК 1 перегона Салым-Кочепенг в разряд регулируемого железнодорожного переезда с присутствием дежурного, который будет вести регулировку движения и подавать специальные сигналы, не решит проблемы с длительным закрытием переезда для пропуска автотранспорта. В настоящее время интенсивность движения на указанном участке составляет 70 поездов в сутки. В связи со строительством двупутных вставок на участке Тобольск-Сургут, Сургут-Ульт-Ягун интенсивность движения поездов возрастет до 130 поездов в сутки. В связи с этим, в программе Нефтеюганского района предусмотрены проектно-изыскательские работы 
на строительство автомобильного путепровода в районе железнодорожного переезда 512 км ПК 1 перегона Салым-Кочепенг для нормальной организации движения автомобильного транспорта через железную дорогу.

- Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»

Цели, задачи и показатели муниципальной программы сформированы 
в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегией социально-экономического развития Югры 
до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 № 101-рп, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, утвержденной решением Думы Нефтеюганского района 
от 27.05.2015 № 600.

Цель муниципальной программы - развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности  транспортных услуг для населения Нефтеюганского района.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом.

2. Развитие сети автомобильных дорог местного значения.

3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования, являющихся подъездами к сельским населенным пунктам.

Достижение цели и решение задач определяется значениями целевых показателей Программы, приведенными в таблице 1.

1. Снижение износа парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров, %.

Расчет показателя производится по формуле:

K год = И тр. / А z,

где:

K год - средний износ парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров, %.

И тр. -  суммированная  по автотранспортным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров, степень износа автобусов, определенная на 31 декабря прошедшего года в соответствии с действующими нормами амортизации автобусов, % (определяется на основании информации автотранспортных предприятий).

А z – суммарное количество автобусов автотранспортных предприятий, осуществляющих в прошедшем году перевозки пассажиров, единиц (определяется на основании информации автотранспортных предприятий).

2. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Расчет показателя производится по формуле:

LN м.з.= LN м.з.пред.отч. + LN м.з.отч.

где:

LN м.з. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.

LN м.з.пред.отч. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря предыдущего отчетному году, км (определяется по строке 101, столбца 5 статистической формы №3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утвержденной Приказом Росстата от 26.08.2015 №392 за год N).

LN м.з.отч. - прирост общей протяженности автомобильных дорог общего пользования за отчетный год, км (определяется на основании информации поселений).

3. Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние,  км

Расчет показателя производится по формуле:

L прив. в норм.сост. = Ln прив. в норм.сост.+ Ln-1 - прив. в норм.сост,

где:

L прив. в норм.сост. – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, км.

Ln - прив. в норм.сост. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в отчетном году, км (определяется на основании информации поселений).

Ln-1 - прив. в норм.сост. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в году, предшествующем отчетному, км (определяется на основании информации поселений).

n – отчетный год.

n-1- год, предшествующий отчетному.

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, %.

Расчет показателя производится по формуле:

Д не отв.норм.тр. = (LN не отв.норм.тр./ LN м.з. )*100,

где:

Д не отв.норм.тр. - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.

LN не отв.норм.тр. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям за отчетный год, км (определяется на основании информации поселений).

LN м.з.  - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км (определяется по формуле № 2).

- Раздел 3 «Обобщенная характеристика программных мероприятий»

Мероприятия муниципальной программы приведены в таблице 2.

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий.

1. Мероприятия, направленные на решение задачи «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом», включают в себя:

-приобретение автобусов малого класса для пассажирских перевозок на внутрипоселковых маршрутах. Данное мероприятие направлено на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Нефтеюганского района;

- мониторинг цен на проведение технического осмотра транспортных средств и нефтепродукты;

- возмещение расходов, возникших в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на городских (внутрипоселковых) перевозках, связанных с улучшением качества обслуживания пассажиров. Реализация указанного мероприятия позволит стабилизировать стоимость проезда для населения муниципального района на общественном автомобильном транспорте в городском (внутрипоселковом) сообщении.

2. Мероприятие, направленное на решение задачи «Развитие сети автомобильных дорог местного значения», включает в себя:

- строительство путепровода в районе железнодорожной станции и пешеходного моста на подъезде к части сельского поселения Салым Нефтеюганского района с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

3. Мероприятия, направленные на решение задачи «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования, являющихся подъездами к сельским населенным пунктам», включают в себя:

- приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем осуществления проектирования, ремонта, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения;

- информирование пользователей автомобильных дорог о состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтеюганского района;

- выдачу специальных разрешений на движение тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Нефтеюганского района, а также согласование заявок на согласование маршрута тяжеловесного и (или)крупногабаритного транспортного средства;

- осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы»

Механизм реализации муниципальной программы включает ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной  программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района – осуществляет текущее управление и координацию реализации муниципальной программы, вносит предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы осуществляют качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы, соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на достижении целевых показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Субсидии, полученные из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, распределяются департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района на основании заявок городского и сельских поселений  Нефтеюганского района на получение субсидии при наличии утвержденных на очередной финансовый год и плановый период муниципальных программ (планов), включающих в себя строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, где распределение данных мероприятий по годам предусматривается с учетом межремонтного срока. В соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.01.2013 № 178-па «О нормативах финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтеюганского района за счет средств дорожного фонда Нефтеюганского района и правилах их расчета» межремонтные сроки определяются с учетом категории дороги и типа дорожной одежды.

Приоритетными для выделения объемов Субсидии городскому и сельским поселениям Нефтеюганского района являются:

поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
и решений, принятых Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

поручения Главы Нефтеюганского района;

предписания отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России по Нефтеюганскому району;

освоения муниципальными образованиями поселений предусмотренного объема Субсидии, а также возможности освоения дополнительных объемов бюджетных ассигнований до конца текущего года.

Размер Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, предоставляемой бюджету поселения на очередной финансовый год, определяется по формуле:

Сi = (С общ. / ∑ Li) * Li,

где:

Ci – объем Субсидии, предоставляемой бюджету конкретного поселения 
на очередной финансовый год, тыс.руб.;

С общ. – общий объем средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, планируемый на очередной финансовый год, тыс.руб.;

∑ Li - сумма протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих ремонта в поселениях, км;

Li – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих ремонта в конкретном поселении, км.

Li = Lобщ.i - Lм.с.i - Lп.д.i,

где:

Li – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих ремонта в конкретном поселении, км;

L общ.i - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения конкретного поселения, км;

Lм.с.i - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  конкретного поселения, с не истекшим межремонтным сроком, км;

Lп.д.i - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения конкретного поселения, не имеющая правоустанавливающих документов, км.

Размер межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, предоставляемых бюджету поселения на очередной финансовый год, определяется по формуле:

МТi = (Ci * 5%) / 95%,

где:

МТi – объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету конкретного поселения на очередной финансовый год, тыс.руб.;

Ci – объем Субсидии, предоставляемой бюджету конкретного поселения 
на очередной финансовый год, тыс.руб.

Условиями предоставления Субсидии бюджетам городского и сельских поселений Нефтеюганского района являются:

наличие соглашения о предоставлении Субсидии, заключенного между администрацией поселения и Администрацией Нефтеюганского района;

наличие заверенной в установленном порядке копии нормативного правового акта муниципального образования об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по ремонту автомобильных дорог в населенном пункте, с указанием объектов и объема бюджетных ассигнований бюджета поселения Нефтеюганского района, предусмотренного на такие объекты;

наличие выписки из решения о бюджете поселения муниципального образования Нефтеюганский район о размере средств бюджета поселения, предусмотренных на объекты, предлагаемые к софинансированию за счет Субсидии;

наличие заверенных в установленном порядке копий сводного сметного расчета на ремонт автомобильных дорог и дефектного акта;

наличие заверенной в установленном порядке копии свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на дорожный объект, заявленный к софинансированию, правоустанавливающие документы на который оформлены после введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

наличие заверенных в установленном порядке копий иных правоудостоверяющих и/или правоустанавливающих документов на дорожный объект, оформленные до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

наличие заверенной в установленном порядке копии муниципального контракта (договора) на закупку товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд;

наличие заверенной в установленном порядке копии справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме, утвержденной Федеральной службой государственной статистики (КС-3).

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения извещения об осуществлении закупки, на основе муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
об обеспечении софинансирование мероприятий муниципальной программы.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- недофинансирование мероприятий программы.

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности 
на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.