Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от  _____________ № _________

Паспорт

муниципальной программы Нефтеюганского района

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы». |  |
| --- | --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствую щего нормативного правового акта) |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района. |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района». - Администрации поселений Нефтеюганского района. - Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района. - Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района. |  |
| Цели муниципальной программы | - Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. |  |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. - Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов. - Развитие энергосбережения и повышение энергоэффек-тивности. |  |
| Подпрограммы | Подпрограмма I. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». Подпрограмма II. Капитальный ремонт многоквартирных домов». Подпрограмма III. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности». |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Снижение протяженности ветхих сетей водоснабжения с 17,09 км до 16,0 км. - Снижение протяженности ветхих сетей канализации с 5,68 км до 4,95 км. - Снижение протяженности ветхих сетей теплоснабжения с 16 км до 14,90 км. - Сокращение количества многоквартирных домов, имеющих износ от 66% до 70% с 220 ед до 210 ед. - Доля обеспеченности населения питьевой водой с 56 % до 100 %. - Доля обеспеченности населения сжиженным газом 100 %. - Гарантированная поставка теплоснабжения населению 100 %. - Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в муниципальном образовании 0,0460 тут до 0,0457 тут. |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2020 годы. |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы 2 022 318,27 рублей, в том числе: 2017 год – 322 816,93 тыс. рублей; 2018 год – 441 760,21 тыс. рублей; 2019 год – 588 357,13 тыс. рублей; 2020 год – 669 384,01 тыс. рублей. Федеральный бюджет 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей. Бюджет автономного округа 61 071,20 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 20 054,50 тыс. рублей; 2018 год – 16 427,00 тыс. рублей; 2019 год – 16 451,40 тыс. рублей; 2020 год – 8 138,30 тыс. рублей. Местный бюджет – 529 168,44 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 125 129,77 тыс. рублей; 2018 год – 140 186,50 тыс. рублей; 2019 год – 133 871,30 тыс. рублей; 2020 год – 129 980,86 тыс. рублей. Средства по Соглашениям по передаче полномочий – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей. Иные источники – 1 432 078,64 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 177 632,66 тыс. рублей; 2018 год – 285 146,70 тыс. рублей; 2019 год – 438 034,43 тыс. рублей; - год – 531 264,84 тыс. рублей. |  |

Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район»

Главной задачей жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района является обеспечение комфортных условий проживания граждан в соответствии 
со стандартами качества предоставляемых услуг.

В Нефтеюганском районе централизованная система теплоснабжения имеется во всех населенных пунктах. По состоянию на 01 января 2016 года источниками теплоснабжения являются 21 котельных, в том числе 16 муниципальных, 
5 ведомственных. Из 21 котельных 15 работают на газообразном топливе и 6 на нефти. Котельные введены в эксплуатацию с 1971 г. по 2001 г., одна котельная в 2010 году. По данным организаций, оказывающих услуги теплоснабжения, КПД котлов составляет 92 %.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 154,872 км, из них 125,707 – в муниципальной собственности, в т.ч. ветхих 16 км.

В Нефтеюганском районе принимаются меры по замене ветхих сетей теплоснабжения. Так, в 2014 году было отремонтировано 5 %, в 2015 году 4,6 % 
от общей протяженности тепловых сетей, что привело к снижению протяженности ветхих сетей теплоснабжения. В результате, в отопительном периоде 2015-2016 годов аварий на сетях теплоснабжения не возникало. С 2013 года норматив замены ветхих сетей теплоснабжения составляет 5% от общей протяженности муниципальных сетей ежегодно.

На текущий момент отрасль теплоснабжения представляет наиболее широкий потенциал для экономии энергоресурсов. Несмотря на то, что за последние годы достигнуты некоторые результаты в области повышения эффективности теплосетевого комплекса, энергоемкость отрасли является еще достаточно высокой.

Централизованная система водоснабжения имеется в 11 населенных пунктах Нефтеюганского района (с.Лемпино, п.Куть-Ях частично оборудованы водозаборными колонками). В настоящее время обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения в целом по муниципальному образованию Нефтеюганский район составляет 97,76%, системой централизованного водоотведения 94,86 %.

Общая протяженность водопроводных сетей 133,529 км, из них муниципальных – 110,788 км, в т.ч. ветхих 12,521 км.

Протяженность сетей водоотведения 90,507 км, из них – 79,935 км муниципальных, в т.ч. ветхих 5,0 км.

Основным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Нефтеюганский район являются подземные воды (100%). В районе 60 насосных станции (артезианских скважин), из них 40 в муниципальной собственности.

Качество сырой воды подземных источников не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде по содержанию железа, запаха, цветности; в отдельных скважинах – по мутности, фтору, окисляемости, сероводороду, азоту аммония, меди.

Проектная мощность водопроводных очистных сооружений 
по муниципальному образованию Нефтеюганский район – 8,4 тыс. куб. м/сут. Водопроводные очистные сооружения установлены в самых крупных населенных пунктах района – пгт.Пойковский и п.Салым, тогда как в остальных населенных пунктах полностью отсутствуют станции водоподготовки. Эффективность водоподготовки, основанной, как правило, на традиционных технологиях, недостаточно высока и не обеспечивает нормативные содержания, в первую очередь железа, в очищенной питьевой воде. Системы обеззараживания воды также работают недостаточно эффективно.

Основной проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов.

В муниципальном образовании Нефтеюганский район централизованной системой водоотведения оснащены 7 населенных пунктов, а в 4 населенных пунктах (п.Куть-Ях, п.Усть-Юган, п.Юганская Обь и с.Лемпино) сточные воды утилизируются при помощи «септиков» (выгребных ям). Все населенные пункты, обеспеченные централизованной системой водоотведения, оснащены канализационными насосными станциями в количестве 20 штук и очистными сооружениями в количестве 7 штук. Установленная производственная мощность насосных станций и очистных сооружений равна 40,5 и 9,1 тыс. куб. метров в сутки соответственно.

Объем сточных вод, собираемых в системы водоотведения, в целом 
по муниципальному образованию Нефтеюганский район составляет около 
1843,26 тыс. куб. м/год. Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения,  составляет около 1785,57 тыс. куб. м/год, т.е. 97 % от общего объема сточных вод.

В Нефтеюганском районе принимаются меры по замене ветхих сетей водоснабжения и водоотведения. Так, в 2014 году было отремонтировано 3,5 %, 
в 2015 году – 4 % от общей протяженности сетей водоснабжения, что привело к снижению протяженности ветхих сетей водоснабжения. С 2013 года норматив замены ветхих сетей водоснабжения и водоотведения составляет 5%.

Электроснабжение в пределах Нефтеюганского района осуществляют две электросетевые организации: ОАО «Пойковские электрические сети» (ПЭС) 
и ООО «Сибтрансэлектро».

В населенных пунктах насчитывается около 385,23 км воздушных и кабельных линий, также имеются 128 трансформаторных подстанций. Из них протяженность муниципальных сетей составляет 302,1 км. Муниципальные котельные 
в Нефтеюганском районе на 100% обеспечены аварийными источниками электропитания.

- Жилищный фонд муниципального образования Нефтеюганский район 
по состоянию на 01 января 2016 года составил 676,2 тыс. квадратных метров общей площади или 922 многоквартирных домов, из которых муниципальный жилищный фонд насчитывает 155,7 тысяч квадратных метров.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и привело 
к повышенному уровню износа многоквартирных домов и снижению потребительских свойств жилищного фонда.

Уровень их физического износа жилищного фонда составляет:

от 0 до 30 % – 38 % (256,956 тыс. кв.м),

от 31 до 65 % – 44,4% (300,23 тыс. кв.м);

от 66 до 70 % – 13,68 % (92,506тыс. кв. м);

свыше 70 % – 3,92 % (26,508 кв. м).

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 138,9 тыс. кв.м (21 %).

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»

Целями Программы являются:

- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

- создание условий для улучшения внешнего вида территории межпоселенческого кладбища.

Цели Программы соответствуют:

- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- приоритетам социально-экономического развития муниципального образования, определенным стратегией социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

- повышения эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов;

- развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;

Достижение целей Программы определяется целевыми значениями показателей, перечень которых представлен в Таблице 1.

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей 
и решения задач Программы.

Значения целевых показателей муниципальной программы определены 
в следующем порядке:

Показатель «Снижение протяженности ветхих сетей водоснабжения, км», 
по данным мониторинга состояния водоснабжения и водоотведения муниципального образования Нефтеюганский район.

Показатель «Снижение протяженности ветхих сетей канализации, км», 
по данным мониторинга состояния водоснабжения и водоотведения муниципального образования Нефтеюганский район.

Показатель «Снижение протяженности ветхих сетей теплоснабжения, км», мониторинга о состоянии тепловых сетей муниципального образования Нефтеюганский район.

Показатель «Сокращение количества многоквартирных домов, имеющих износ от 66% до 70%, единиц», источник информации: Росстат. Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», ежегодно публикуемая органами Росстата.

Показатель «Доля обеспеченности населения питьевой водой, %», рассчитывается как отношение численности, обеспеченной водой, соответствующей нормативному качеству к общей численности населения муниципального образования, на основании стат.данных.

Показатель «Доля обеспеченности населения сжиженным газом, %», рассчитывается по формуле:

Д= Ркол-во газ.устан., обесп.сжиж.газом. / Р общее кол-во газовых установок, где

Д – доля обеспеченности населения сжиженным газом, %;

Ркол-во газ.уствн., обесп.сжиж.газом. – количество газовых установок, обеспеченных сжиженным газом, ед (по данным годового мониторинга газового хозяйства муниципального образования Нефтеюганский район);

Р общее кол-во газовых установок – общее количество газовых установок, ед. (по данным годового мониторинга газового хозяйства муниципального образования Нефтеюганский район»).

Показатель «Гарантированная поставка теплоснабжения населению, %», рассчитывается по формуле:

Д= Р раб на ЖТ/Р обесп топливом , где

Д – доля гарантированной поставки теплоснабжения населению, %;

Ркол-во кот, раб на ЖТ – количество котельных, работающих на жидком топливе, ед (по данным годового мониторинга «Информация о состоянии котельных установок в разрезе МО НР по состоянию на отчетную дату»);

Р кол-во кот, обесп топливом – количество котельных, обеспеченных топливом, ед. (по данным годового мониторинга «Информация о состоянии котельных установок в разрезе МО НР по состоянию на отчетную дату»).

Показатель «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов 
в муниципальном образовании», тут рассчитывается по формуле:

Д=V /S*100%, где

Д – удельный суммарный расход энергетических ресурсов, тут;

V – суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах, учреждениях бюджетной сферы, расположенных на территории муниципального образования, тут (по данным стат.отчета 22-ЖКХ  (сводная);

S – площадь многоквартирных домов, учреждений бюджетной сферы муниципального образования, м2 (по данным стат.отчета 22-ЖКХ (сводная), согласно распоряжения от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении»; площадь учреждений согласно тех.паспортов).

Значения показателей по энергосбережению рассчитаны согласно требованиям постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности», приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Общие целевые показатели по энергосбережению:

Показатель «Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (), определяется по формуле:

(%), где

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт·ч из данных год.информации потребления ЭЭ, год.стат.форма форма № 1-жилфонд;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт·ч. из данных год.информации потребления ЭЭ, год.стат.форма форма 22-ЖКХ (сводная);

Показатель «Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО (), определяется по формуле:

(%), где

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал (определяется исходя из данных год.стат.форма № 1-жилфонд).

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал. (определяется исходя из данных год.стат.форма 22-ЖКХ (сводная).

Показатель «Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО (), определяется по формуле:

(%), где

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; (определяется исходя из данных стат. Форма № 1-водопровод).

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м. (определяется исходя из данных стат. Форма № 1-водопровод)

Показатель «Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО (), определяется по формуле:

(%), где

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м (определяется исходя из данных стат. Форма № 1-водопровод)

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м (определяется исходя из данных стат. Форма № 1-водопровод).

Показатель «Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО (), определяется по формуле:

(%), где

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, тыс. куб. м.

Показатели в области энергосбережения в муниципальном секторе:

Показатель «Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/кв.м», определяется согласно распоряжения от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении»; площадь учреждений согласно тех.паспортов.

Показатель «Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м», определяется согласно распоряжения от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении»; площадь учреждений согласно тех.паспортов.

Показатель «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел.», определяется согласно распоряжения от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении».

Показатель «Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел», определяется согласно распоряжения АНР от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении».

Показатели в области энергосбережения в жилищном фонде:

Показатель «Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2», определяется исходя из данных год.стат.форма 
№ 1-жилфонд, год.стат.форма 1-ТЕП.

Показатель «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 жителя), м3/чел», определяется исходя из данных стат. Форма 
№ 1-водопровод.

Показатель «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 жителя), м3/чел», определяется исходя из данных стат. Форма 
№ 1-водопровод.

Показатель «Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/м2», определяется исходя из данных год.информации потребления ЭЭ; год.стат.форма № 1-жилфонд.

Показатель «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах, тут.».

Показатели в области энергосбережения в коммунальной инфраструктуре:

Показатель «Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных, тут/Гкал, определяется исходя из данных год.мониторинга котельных установок.

Показатель «Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %, определяется исходя из данных год.стат.формы № 1-ТЕП.

Показатель «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %», определяется исходя из данных стат.форма № 1-водопровод.

Показатель «Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВт*ч/тыс.м3», определяется исходя из данных стат.форма № 1-водопровод.

Показатель «Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения 
(на 1 куб. метр), тыс.кВт*ч/тыс.м3», определяется исходя из данных стат.формы 
№ 1- канализация.

Показатель «Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт*ч/м2», определяется исходя из данных год.информации о наружном освещении.

Показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности по отраслям экономики

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Таблица

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общие целевые показатели по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО), % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2. | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО, % | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО, % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатели в области энергосбережения в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/кв.м (распоряжение от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении»; площадь учреждений согласно тех.паспортов) | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м распоряжение от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении»; площадь учреждений согласно тех.паспортов) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. (распоряжение от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении») | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел (распоряжения от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении») | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
|  | Показатели в области энергосбережения в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 год.стат.форма № 1-жилфонд, стат.форма 1-ТЕП) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел (стат. Форма № 1-водопровод) | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел (стат. Форма № 1-водопровод) | 7,7 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| 4. | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/м2 (год.информация; год.стат.форма № 1-жилфонд) | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 |
| 5. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  | Показатели в области энергосбережения в коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных, т.у.т./Гкал (годовой мониторинг котельных установок) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2. | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %, (год.стат.формы № 1-ТЕП) | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 3. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % (стат.форма № 1-водопровод) | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 |
| 4. | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВт*ч/тыс.м3 стат.форма № 1-водопровод) | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 5. | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВт*ч/тыс.м3 (стат.форма № 1- канализация) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 6. | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт*ч/м2 (год.информация о наружном освещении) | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы Нефтеюганского района, электроэнергетики, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры 
до нормативного уровня;

приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов до нормативного уровня;

повышение удовлетворенности населения Нефтеюганского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение суммарных годовых затрат по энергоснабжению Нефтеюганского района.

Комплексный характер целей и задач Программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач.

Раздел 3 «Характеристика программных мероприятий»

Основные мероприятия подпрограмм и финансовые затраты Программы приведены в Таблице 2.

  - Мероприятия подпрограммы I «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» направлены на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района.

Реализация мероприятий подпрограммы:

    - Основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса».

План по реализации мероприятий по реконструкции, расширения, модернизации, строительства объектов коммунального комплекса формируется на основании решения комиссии по вопросам жилищно-коммунальной сферы Нефтеюганского района по приоритетности. Порядок реализации основного мероприятия при предоставлении субсидий из окружного бюджета осуществляется 
в соответствии с приложением № 1 к Программе.

Основное мероприятие «Ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду».

План по реализации мероприятий по ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду формируется в соответствии и на основании решения комиссии по вопросам жилищно-коммунальной сферы Нефтеюганского района.

К системе инженерной инфраструктуры относятся сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, тепловые и электрические распределительные пункты, трансформаторные подстанции, канализационно-насосные станции, канализационно-очистные сооружения, артскважины, водоочистные сооружения, котельные. Объекты коммунального назначения, подлежащие ремонту, должны находиться в реестре муниципальной собственности Нефтеюганского района, городского и сельских поселений.

Порядок реализации основного мероприятия при предоставлении субсидий из окружного бюджета осуществляется в соответствии с приложением № 2 к Программе.

При отсутствии субсидии из окружного бюджета, финансирование на проведение капитального ремонта систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения осуществляется следующим образом:

- если имущество находится в реестре муниципальной собственности района – 100 % из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район;

- если имущество находится в реестре муниципальной собственности поселений – 98 % из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район и 2 % из бюджета поселений.

При подготовке технических заданий учитывать использование бережливых технологий в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

    - Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» - порядок реализации основного мероприятия осуществляется 
в соответствии с Приложением 8 к Государственной программе ХМАО-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском округе - Югре на 2016-2020 годы».

    - Основное мероприятие «Выполнение функций заказчика в сфере строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта капитального строительства, жилищно-коммунального комплекса на территории Нефтеюганкого района, охраны окружающей среды» реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Решением Думы Нефтеюганского района.

    - Основное мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат на топливо (нефть, мазут), используемое для предоставления услуг 
по отоплению и горячему водоснабжению» - порядок предоставления субсидии осуществляется в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района

    - Основное мероприятие «Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Решением Думы Нефтеюганского района.

    - Основное мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат на реконструкцию (модернизацию) объектов тепло-, водоснабжения водоотведения переданных по концессионному соглашению» - порядок предоставления субсидии осуществляется в соответствии с утвержденным муниципальным правовым актом администрации Нефтеюганского района.

3.2. Мероприятия подпрограммы II «Капитальный ремонт многоквартирных домов» направлены на улучшение условий проживания граждан и обеспечения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация мероприятий подпрограммы:

3.2.1. Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» - перечень домов сформирован в соответствии с окружной Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 25.12.2013 № 568-п и краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2017-2019 годы утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 02 сентября 2016 года № 334-п».

Порядок реализации основного мероприятия будет осуществляться 
в соответствии с приложением № 3 к Программе.

3.2.2. Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий по ремонту общего имущества в МКД (в т.ч. муниципальных квартир)» - реализация мероприятий будет осуществляться в рамках заключенных соглашений о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления Нефтеюганского района по организации содержания муниципального жилищного фонда муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так же реализация может осуществляться городским, сельскими поселениями Нефтеюганского района.

3.2.3. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского и сельских поселений» - реализация данного мероприятия будет осуществляться городским, сельскими поселениями Ненфтеюганского района.

3.3. Мероприятия подпрограммы III «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» направлены на уменьшение потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере Нефтеюганского района для обеспечения снижения энергоемкости валового муниципального продукта.

Реализация мероприятий подпрограммы:

3.3.1. Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности 
в бюджетной сфере Нефтеюганского района» – план мероприятий формируется 
департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района и направляется 
вдепартамент строительства и ЖКК Нефтеюганского района для включения 
в муниципальную программу. Так же в план мероприятий могут включаться отдельные мероприятия на основании решения комиссии по вопросам жилищно-коммунальной сферы Нефтеюганского района.

- В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные энергосервисные договоры (контракты), в которых цена определена как процент от стоимости сэкономленных энергетических ресурсов на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планируются и осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их доставку).

- Для обеспечения финансирования энергосервисных контрактов необходимо зафиксировать объемы потребления топливно-энергетических ресурсов (далее-ТЭР), взяв за основу ТЭР за предыдущий год в натуральном выражении. При этом объемы ТЭР не должны снижаться в течение срока действия энергосервисного договора (контракта).

При подготовке технических заданий учитывать использование бережливых технологий в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

- 3.3.2. Основное мероприятие «Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных учреждений по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы)».

3.3.3. Основное мероприятие «Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Нефтеюганский район».

3.3.4. Основное мероприятие «Замена (поверка) поквартирных узлов учета энергоресурсов, установленных в квартирах муниципальной собственности» - реализация мероприятия будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы»

4.1 Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, который осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Нефтеюганского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа.

4.2. Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Концентрация средств на завершении ранее начатых объектов и вновь начинаемых объектов приведет к резкому уменьшению технологических заделов на строительстве объектов инфраструктуры района, существенному падению объемов ввода объектов в эксплуатацию в периоде реализации программы.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий данной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а так же дефицитом бюджета муниципального образования Нефтеюганский район. Указанный фактор может отразиться на реализации ряда мероприятий программы и неисполнение целевых показателей муниципальной программы.

К правовым рискам реализации программы относятся риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровнях). Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности, законодательной инициативы.

4.3 Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядками предоставления субсидий на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса, ремонт объектов коммунального комплекса для подготовки к осенне-зимнему периоду и на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

4.4. При реализации мероприятий учитывается использование бережливых технологий в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район

на 2017-2020 годы»

Подпрограмма I

ПОРЯДОК

реализации основного мероприятия «Реконструкция, расширение,

модернизация, строительство объектов коммунального комплекса»

- Для осуществления мероприятий по реконструкции, расширению, модернизации, строительству объектов жилищно-коммунального комплекса предполагается финансирование за счет средств:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

бюджета муниципального образования Нефтеюганский район;

иные источники.

- Субсидия муниципальному образованию Нефтеюганский район 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставляются 
на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района.

- Реализация мероприятия производится в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 декабря 
2010 года № 373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии 
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

- Субсидия предусматривается в составе расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год и плановый период и предоставляется бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов бюджетных обязательств.

- Отбор муниципальных образований на право получения субсидии осуществляется Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – Департамент) 
на основании следующих условий:

отсутствие генерирующих мощностей жилищно-коммунального комплекса (водозаборные, водоочистные и канализационные очистные сооружения, котельные, инженерные сети и др.) (далее – генерирующие мощности);

дефицит генерирующих мощностей более 50 %;

износ коммунальной инфраструктуры более 60 % (определяется по Методике определения состояния систем коммунальной инфраструктуры и фактического износа (письмо Минрегиона Российской Федерации от 26.04.2012 № 9905-АП/14).

наличие утвержденных в соответствии с приказом Минрегиона РФ 
от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, предусматривающих мероприятия по привлечению средств частных инвесторов;

исполнение графика передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление в муниципальном образовании, утвержденного приказом Департамента;

наличие утвержденных и/или находящихся в стадии утверждения 
в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ 
(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» инвестиционных программ организаций, осуществляющих свою деятельность 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оказывающих коммунальные услуги населению, предусматривающих мероприятия по привлечению средств частных инвесторов;

отсутствие просроченной (два и более месяцев) задолженности организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

отсутствие заключенных договоров аренды муниципального имущества коммунального комплекса (систем тепло-, водоснабжения, водоотведения), подлежащего в соответствии с законодательством Российской Федерации передаче 
в концессию;

исполнение плана мероприятий по достижению нормативных показателей удельного расхода электрической энергии и топлива для производства и поставки коммунальных ресурсов (услуг), утвержденного приказом организации, осуществляющей свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и оказывающей коммунальные услуги населению.

В случае невозможности привлечения для реализации проекта частных инвестиций - пояснительную записку с обоснованием причин.

6.	Размер субсидии, предусматриваемой на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов между отобранными муниципальными образованиями определяется по формуле:

– размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального образования, тыс. рублей;

– общий размер субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов жилищно-коммунального комплекса, тыс. рублей;

– остаточная стоимость объекта капитального строительства в i-м муниципальном образовании, определенная в соответствии с заключенными контрактами или по результатам проверки достоверности сметной стоимости; при отсутствии проектно-сметной документации – стоимость, указанная в материалах, представленных на проверку инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.02011 № 93-п «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения»;

i – номер муниципального образования;

j – номер объекта строительства i-го муниципального образования;

r – количество объектов в i-м муниципальном образовании;

d – доля софинансирования за счет средств бюджета автономного округа;

n – количество муниципальных образований.

7.	Уровень софинансирования автономным округом реконструкции, расширения, модернизации, строительства объектов муниципальных образований определяется в зависимости от уровня бюджетной расчетной бюджетной обеспеченности.

Муниципальные образования делятся на 3 группы:

| Группа | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности | Уровень софинансирования, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет округа | бюджет МО |
| 1 | от 0,0 до 1,3 | 95 | 5 |
| 2 | от 1,3 до 1,5 | 90 | 10 |
| 3 | от 1,5 до 2,0 | 80 | 20 |

8.	Департамент формирует инвестиционные предложения по переходящим объектам и по вновь начинаемым строительством объектам (по объектам, финансирование которых не осуществляется в текущем году) жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований, подлежащим реконструкции, расширению, модернизации, строительству, в соответствии 
с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 декабря  2010 года № 373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

9.	Департамент вправе вносить предложения о перераспределении объемов субсидий между муниципальными образованиями по результатам освоения средств, размещения муниципального заказа на выполнение работ, а также в случае нецелевого использования средств бюджета автономного округа.

10.	В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований в течение финансового года, перераспределение средств между объектами и муниципальными образованиями осуществляется с учетом:

- поручений Губернатора автономного округа и решений, принятых Правительством автономного округа;

- освоения (не освоения) предусмотренных объемов капитальных вложений;

- результатов размещения муниципального заказа на выполнение работ 
по объектам.

Приоритетными для выделения дополнительных объемов субсидий являются объекты капитального строительства в завершающей стадии строительства (реконструкции, расширения, модернизация) и с высокой степенью строительной готовности.

11.	Уменьшение доли софинансирования муниципальному образованию влечет за собой корректировку в сторону уменьшения объема субсидии из бюджета автономного округа пропорционально сокращенным расходам муниципального образования. Департамент направляет предложения в Департамент экономического развития автономного округа на перераспределение оставшихся средств на объекты, начатые строительством, с высокой степенью готовности.

12.	Департамент осуществляет контроль за целевым использованием субсидии муниципальным образованием Нефтеюганский район.

13.	В случае выявления нецелевого использования субсидии средства бюджета автономного округа подлежат возврату в установленном законодательством порядке.

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район

на 2017-2020 годы»

Подпрограмма I

ПОРЯДОК

реализации основного мероприятия «Ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду»

1.	Для обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальному образованию Нефтеюганский район из бюджета автономного округа предоставляются субсидии на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (далее – Субсидия).

Уровень софинансирования автономным округом проведения капитального ремонта составляет 95 %, уровень софинансирования муниципальным образованием – 5 % относительно имущества, находящегося в реестре муниципальной собственности Нефтеюганского района, городского и сельских поселений.

Для развития общественной инфраструктуры и реализации приоритетных направлений развития муниципального образования Нефтеюганский район из бюджета автономного округа предоставляются субсидии на строительство, реконструкцию, модернизацию, ремонт объектов социальной, инженерной 
и жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

Уровень софинансирования автономным округом составляет 99 %, уровень софинансирования муниципальным образованием – 1 %.

2.	Муниципальное образование Нефтеюганский район – получатель Субсидии за счет средств автономного округа, собственных средств и средств организаций коммунального комплекса обеспечивает замену ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в размере не менее 5 % в год от общей протяженности сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
в муниципальном образовании.

3.	Субсидия муниципальному образованию Нефтеюганский район предоставляется на основании соглашения, заключаемого с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее – Департамент) по форме, утверждаемой Департаментом.

Отбор муниципальных образований на право получения субсидии осуществляет Департамент на основании следующих условий:

исполнение графика передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление в муниципальном образовании, утвержденного приказом Департамента;

наличие утвержденных и/или находящихся в стадии утверждения 
в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ 
(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» инвестиционных программ организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оказывающих коммунальные услуги населению, предусматривающих мероприятия по привлечению средств частных инвесторов;

отсутствие просроченной (два и более месяцев) задолженности организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

отсутствие заключенных договоров аренды муниципального имущества коммунального комплекса (систем тепло-, водоснабжения, водоотведения), подлежащего в соответствии с законодательством Российской Федерации передаче 
в концессию;

исполнение плана мероприятий по достижению нормативных показателей удельного расхода электрической энергии и топлива для производства и поставки коммунальных ресурсов (услуг), утвержденного приказом организации, осуществляющей свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и оказывающей жилищно-коммунальные услуги населению.

4.	В соглашении предусматриваются:

- план мероприятий по ее использованию, при формировании которого должно быть предусмотрено использование:

ресурсо- и энергосберегающего оборудования,

трубопроводов с нормативными сроками эксплуатации 30 и более лет при осуществлении работ по капитальному ремонту (с заменой).

- целевое назначение субсидии;

- размер субсидии;

- обязательство по исполнению планов мероприятий по ее использованию;

- обязательство о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в местном бюджете на финансирование мероприятий с учетом установленного уровня софинансирования;

- требование о согласовании с Департаментом изменений, планируемых 
к внесению в муниципальную программу, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) изменение показателей результативности муниципальной программы, софинансирование которых осуществляется за счет средств бюджета автономного округа;

- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником которых является субсидия;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

- условия предоставления и расходования субсидии;

- к) условий предоставления субсидии;

- иные условия, касающиеся предоставления субсидии.

5.	Субсидия муниципальному образованию Нефтеюганский район предоставляется за фактически выполненные объемы работ.

6.	Муниципальное образование Нефтеюганский район направляет 
в Департамент финансов автономного округа заявку на предоставление Субсидии по форме, приведенной в Таблице 1.

7.	Департамент финансов автономного округа не позднее 5 рабочих дней после дня поступления заявки на предоставление субсидии осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район.

8.	Департамент осуществляет контроль за целевым использованием Субсидии.

9.	В случае выявления нецелевого использования Субсидии, средства бюджета автономного округа подлежат возврату в установленном законодательством порядке.

10.	Реализация мероприятий осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Таблица 1

| Наиме-нование объекта | Дата заключения контракта | Стоимость работ по контракту | Размер авансового платежа |  | Выполнено работ на дату подачи заявки | Необходимый объем средств на дату подачи заявки, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в % | в руб. |  | бюджет автоном-ного округа | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 |

* - финансирование будет осуществляться в соответствии с объемом средств, указанных в столбце 7.

- Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район

на 2017-2020 годы»

Подпрограмма II

ПОРЯДОК

предоставления субсидии из бюджета

муниципального образования Нефтеюганский район на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов

- Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов (далее - Порядок) устанавливает механизм предоставления субсидии на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализация мероприятий подпрограммы II «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2017-2020 гг, осуществляемого 
в соответствии с Программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 25.12.2013 № 568-п (далее - окружная программа капитального ремонта) и в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 и статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- В соответствии с частью 1 статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Закона ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» субсидия предоставляется региональному оператору.

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.12.2013 № 632-рп «О создании некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» региональным оператором является некоммерческая организация «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – югорский оператор).

- Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Нефтеюганский район на очередной финансовый год 
и на плановый период Решением Думы Нефтеюганского района и предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в соответствии с окружной программой капитального ремонта, муниципальной программой.

- Субсидия предоставляется на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете югорского оператора.

Субсидия выделяется для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, к которым относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и (или) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома.

Субсидии также предоставляются на разработку проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка, проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, официально признанных памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз, осуществление строительного контроля.

- Размеры субсидии и перечень жилых домов, для проведения капитального ремонта которых она предоставляется, отражаются в краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год, утвержденном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа.

- Субсидия предоставляется югорскому оператору (далее - получатель субсидии), в соответствии с договорами, заключаемыми с учетом особенностей перечисления субсидии, установленном в пунктах 2 и 3, в которых предусматриваются:

- цели и порядок предоставления субсидии;

- условия предоставления субсидии (перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляются субсидии);

- сроки перечисления субсидии;

- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году,

- порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, установленные настоящим Порядком.

- Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

- Субсидия предоставляется для оплаты договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ремонт которых, в соответствии с краткосрочным планом, запланирован на текущий год.

- Оплата услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома за счет субсидий производится на основании актов приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных 
с администрацией Нефтеюганского района и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

- Отказ администрации Нефтеюганского района в согласовании акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома допускается только в случаях предъявления для оплаты работ, не предусмотренных краткосрочным планом, а также в случае превышения ранее утвержденной сметы расходов на капитальный ремонт этого дома.

- Средства бюджета муниципального образования Нефтеюганский район перечисляются администрацией Нефтеюганского района на отдельный банковский счет югорского оператора после заключения договора, указанного в пункте 6 настоящего Порядка между администрацией Нефтеюганского района и югорским оператором.

- Договором между администрацией Нефтеюганского района и югорским оператором устанавливается обязанность югорского оператора осуществлять контроль за целевым, адресным и эффективным использованием субсидии.

- Администрация Нефтеюганского района и орган муниципального финансового контроля администрации Нефтеюганского района осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

- Югорский оператор ежемесячно, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в администрацию Нефтеюганского района отчетность о расходовании полученной субсидии и достижении целей и ожидаемых результатов предоставления субсидий. Формы отчетности устанавливаются согласно приложению к настоящему Порядку.

- Югорский оператор несет ответственность за нецелевое использование субсидий и достоверность представляемых отчетов и сведений.

- Субсидия в случае ее нецелевого использования и остаток неиспользованных средств, в случаях нарушения сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования Нефтеюганский район. Предельные сроки проведения капитального ремонта устанавливаются в краткосрочном плане.

Приложение

к Порядку предоставления субсидии

из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов

ОТЧЕТ

о расходовании субсидии, предоставленной в 20__ году из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район

на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов

получатель субсидии - некоммерческая организация «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

за ________________ 20__ г. <*>

- (тыс. руб.)

| Адрес МКД | Средства субсидии |  |  |  |  | Сведения о достижении целей и ожидаемых результатов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Получено из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район | Предусмотренный объем средств на проведение капитального ремонта, всего | Произведено расходов |  | Остаток субсидии на конец отчетного периода | Перечень видов работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома |  | Стоимость работ | Основание проведения работ |  |
|  |  |  | Фактические расходы, всего | в том числе средств субсидии |  | Запланированный | Фактически исполненный |  | Реквизиты контракта, № протокола конкурсной комиссии | Наименование, адрес и телефон подрядчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Нефтеюганский район, н.п ул_____, д.№__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор  НК «Югорский фонд 			_________________________		_______________________________

капитального ремонта многоквартирных домов»			(подпись)				                           	(фамилия и инициалы)

М.П.

Исполнитель __________________ ____________

(фамилия и инициалы)

Примечания: <*> Периодичность представления отчета: до 10 числа месяца следующего за отчетным; заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

Отчет предоставляется на адрес электронной почты: dsijkk@admoil.ru  с последующим направлением оригиналов почтовым отправления