Приложение № 1

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от  12.09.2014 № 1949-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Утверждена Постановлением администрации Нефтеюганского района от 30.10.2013 № 2992-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годах». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Нефтеюганского района (департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, далее-Департамент). |
| Соисполнители муниципальной программы | - департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района; - департамент культуры и спорта Нефтеюганского района; - департамент имущественных отношений |
| Цели муниципальной программы | - повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов. |
| Задачи муниципальной программы | - повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; - повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов; - развитие энергосбережения и повышение энергоэффек-тивности. |
| Подпрограммы и мероприятия муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов». Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности». |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | - количество отремонтированных инженерных сетей, ежегодно теплоснабжения – 6,3 км, водоснабжения – 5,5 км, водоотведения – 3,9 км; - увеличение доли установленных энергосберегающих светиль-ников уличного освещения с 53,9 % до 60,7% к 2015 году; - доля учреждений бюджетной сферы, в которых проведены обязательные энергетические обследования до 100%; - общая площадь благоустроенных дворовых территорий – 26 556,6 кв.м. к 2020 году. - общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества – 9 509,7 кв.м – 71 763,7 кв.м. - отсутствие убыточных организаций коммунального комплекса – 0 ед. - обеспечение котельных жидким топливом – 3 ед. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 3 101 621,29тыс. рублей, в т.ч. Бюджет автономного округа – 28 135,95 тыс.руб. 2014 год – 13 314,35 тыс.руб. 2015 год – 9 082,10 тыс.руб. 2016 год – 5 739,50 тыс.руб. Местный бюджет – 332 234,35 тыс.руб. 2014 год – 115 513,83 тыс.руб. 2015 год – 107 271,523 тыс.руб. 2016 год – 109 448,984 тыс.руб. Бюджет поселений – 13 341,54 тыс.руб. 2014 год – 13 341,54 тыс.руб. Иные внебюджетные источники – 2 727 909,45 тыс. руб. 2014 год – 171 747,68 тыс.руб. 2015 год – 414 042,00 тыс.руб. 2016 год – 470 585,30 тыс.руб. 2017 год – 484 243,20 тыс.руб. 2018 год – 344 936,20 тыс.руб. 2019 год – 471 918,88 тыс.руб. 2020 год – 370 436,20 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | - доведение капитального ремонта ветхих инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) до нормативного показателя (не менее 5 % ежегодно); - экономия электрической энергии на уличное освещение 638,1 тыс. кВт/ч к 2015 году; - доля муниципальных бюджетных учреждений, в которых проведены мероприятия по результатам энергетических обследований с 3,6 до 100 % к 2016 году. - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству до 6,9% к 2020 году. - доля общей площади МКД, в которых проведен кап.ремонт общего имущества до 13,07 % - доля обеспеченности котельных жидким топливом, % |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от  12.09.2014 № 1949-па

- Цели, задачи и показатели их достижения

Целями Программы являются:

- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Цели Программы соответствуют:

- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- приоритетам социально-экономического развития муниципального образования, определенным стратегией социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2020 года.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

- повышения эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов;

- развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.

Достижение целей Программы определяется целевыми значениями показателей, перечень которых представлен в Таблице 1.

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Программы.

Значения целевых показателей муниципальной программы определены 
в следующем порядке.

Показатели непосредственных результатов.

Показатель «Количество отремонтированных инженерных сетей, ежегодно» рассчитывается  по формуле:

D = n *L /100%, где

D – протяженность отремонтированных сетей (теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения) в отчетный год, км;

n – рекомендуемый нормативный показатель ежегодной замены ветхих сетей (на 2014 год – не менее 5%), %. Устанавливается округом ежегодно по рекомендации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

L – протяженность сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), находящихся в муниципальной собственности, км. Источник информации: статистическая форма «Мониторинг по теплоснабжению», «Мониторинг по водоснабжению и водоотведению».

Показатель «Увеличение доли установленных энергосберегающих светильников уличного освещения» рассчитывается по формуле:

Д=Суст /Собщ *100%, где

Д – доля установленных энергосберегающих светильников, %;

Суст - количество установленных энергосберегающих светильников, шт.;

Собщ – общее количество светильников, шт.

Показатель нарастающий.

Показатель «Доля учреждений бюджетной сферы, в которых проведены обязательные энергетические обследования» рассчитывается по формуле:

Д=Кобсл /Кобщ *100%, где

Д – доля учреждений бюджетной сферы, в которых проведены энергетические обследования, %;

Кобсл - количество обследованных учреждений бюджетной сферы в муниципальном образовании, шт.;

Кобщ – общее количество учреждений бюджетной сферы в муниципальном образовании, шт.

Показатель «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий», определяется исходя из отремонтированной в отчетный период площади территорий, запланированной к благоустройству в соответствии с выделенным финансированием. Ориентировочная стоимость ремонта 1 кв. м. для расчета показателя берется по итогам предыдущего отчетного года.  Показатель нарастающий

Показатель «Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, кв.м», определяется исходя из отремонтированной в отчетный период общей площади МКД, запланированной в соответствии с выделенным финансированием. Показатель отражен с не нарастающим итогом.

Показатель «Обеспечение котельных жидким топливом, ед», определяется исходя их количества котельных, работающих на жидком топливе, обеспеченных топливом.

Показатель «Отсутствие убыточных организаций», определяется исходя из данных стат.отчета форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».

Показатели конечных результатов.

Показатель «Доведение капитального ремонта ветхих инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) до нормативного показателя (не менее 5% ежегодно). Устанавливается округом ежегодно по рекомендации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При формировании плана мероприятий на очередной период необходимо предусматривать замену ветхих сетей не менее 5% от протяженности муниципальных сетей.

Показатель «Экономия электрической энергии на уличное освещение», рассчитывается как разница между объемом потребления электрической энергии на уличное освещение за предыдущий год и отчетный год. Данные предоставляются органами местного самоуправления поселений муниципального образования.

Показатель «Доля муниципальных бюджетных учреждений, в которых проведены мероприятия по результатам энергетических обследований» рассчитывается по формуле:

Д=Мпров /Мобсл *100%, где

Д – доля учреждений бюджетной сферы, в которых проведены энергетические обследования, %;

Мпров - количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведены мероприятия по результатам энергетических обследований, шт.;

Мобсл – общее количество учреждений бюджетной сферы в муниципальном образовании, в которых проведены энергетические обследования, шт.

Показатель «Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству» рассчитывается по формуле:

Д=Ботремонт/Бпредусм *100%, где

Д – доля благоустроенных дворовых территорий, %;

Ботремонтр  - площадь благоустроенных дворовых территорий, кв. м.;

Бпредусм – общая площадь дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству,  кв.м.

Показатель «Доля общей площади МКД, в которых проведен кап.ремонт общего имущества, %» рассчитывается по формуле:

Д=Бпредусм/Бобщ S МКД *100%, где

Д – доля отремонтированной общей площади МКД, %;

Бпредусм – общая площадь МКД, в которых предусмотрен капитальный ремонт общей площади в текущем году, кв. м.;

Бобщ S МКД – общая площадь МКД (по итогам стат.отчета 1-Жилфонд), кв.м.

Показатель «Доля обеспеченности котельных жидким топливом, %», рассчитывается по формуле:

Д= Р раб на ЖТ/Р обесп топливом

Д – доля обеспеченности котельных жидким топливом, %;

Ркол-во кот, раб на ЖТ – количество котельных, работающих на жидком топливе, ед;

Ркол-во кот, обесп топливом – количество котельных, обеспеченных топливом, ед.

В результате реализации Программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, электроэнергетики, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры 
до нормативного уровня;

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности;

- повышение удовлетворенности населения Нефтеюганского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- снижение суммарных годовых затрат энергоресурсов в организациях бюджетной сферы Нефтеюганского района.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать сокращению удельного потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы 
и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической 
и экологической безопасности Нефтеюганского района.

Комплексный характер целей и задач Программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления 
для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от  12.09.2014 № 1949-па

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муници-пальной программы, | Значения показателя на конец года |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы, 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | Количество отремонтированных инженерных сетей, ежегодно, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети теплоснабжения | х | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | сети водоснабжения | х | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | сети водоотведения | х | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Увеличение доли установленных энергосберегающих светильников уличного освещения, % | 53,9 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 |  | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
| 3 | Доля учреждений бюджетной сферы, в которых проведены обязательные энергетические обследования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м. | 19064,6 | 23602,6 | 24206,6 | 24676,6 | 25146,6 | 25616,6 |  | 26086,6 | 26086,6 | 26556,6 |
| 5 | Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, кв.м | 15 127,4 | 9 509,7 | 5 567,2 | 13 910 | 0 | 0 |  | 42 776,2 | 0 |  |
| 6 | Отсутствие убыточных организаций коммунального комплекса, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспечение котельных жидким топливом, ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доведение капитального ремонта ветхих инженерных сетей до нормативного показателя, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
|  | водоснабжения | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
|  | водоотведения | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| 2 | Экономия электрической энергии на уличное освещение, тыс.кВт/ч | 328,06 | 638,1 | 638,1 | 638,1 | 638,1 | 638,1 | 638,1 |  | 638,1 | 638,1 |
| 3 | Доля муниципальных бюджетных учреждений, в которых проведены мероприятия по результатам энергетических обследований, % | 3,6 | 35,7 | 100 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству, % | 4,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |  | 6,9 | 6,9 |
| 5 | Доля общей площади МКД, в которых проведен кап.ремонт общего имущества, % | 5,7 | 1,73 | 1,01 | 2,53 | 0 | 0 | 7,8 |  | 0 |  |
| 6 | Доля обеспеченности котельных жидким топливом, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |

* По данным проведенного «Мониторинга по теплоснабжению», «Мониторинга по водоснабжению и водоотведению» 
по состоянию на 01.01.2013  протяженность сетей, находящихся в муниципальной собственности, составила:

- теплоснабжения – 126,17 км;

- водоснабжения – 110,93 км;

- водоотведения – 78,2 км.

Экономия электрической энергии на уличное освещение рассчитана нарастающим итогом, с учетом экономии от 53,9% ранее установленных энергосберегающих светильников уличного освещения, от общего количества, требующего замены

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, (тыс. руб.), |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | Департамент С и ЖКК НР/ «УКСиЖКК НР» | всего | 1 436 382,71 | 24 390,81 | 242 803,300 | 297 917,6 | 309 548,0 | 170 241,0 | 195 741,0 | 195 741,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 585,21 | 3 585,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне- бюджетные источники | 1 432 797,50 | 20 805,60 | 242 803,30 | 297 917,6 | 309 548,0 | 170 241,0 | 195 741,0 | 195 741,0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду | Департамент С и ЖКК НР/ «УКСиЖКК НР» | всего | 858 678,72 | 137 420,93 | 137 695,95 | 129 449,84 | 113 528,00 | 113 528,00 | 113 528,00 | 113 528,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 17 668,20 | 11 009,00 | 3 444,50 | 3 214,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 132 801,16 | 38 448,00 | 40 329,02 | 54 024,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 646,043 | 646,043 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне-бюджетные источники | 708 209,36 | 87 317,89 | 93 922,43 | 72 211,00 | 113 528,00 | 113 528,00 | 113 528,00 | 113 528,00 |
| 1.3 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | Департамент С и ЖКК НР/ «УКСиЖКК НР» | всего | 10 767,80 | 1 493,20 | 1 717,10 | 1 974,70 | 1 395,70 | 1 395,70 | 1 395,70 | 1 395,70 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 185,00 | 1 493,20 | 1 717,10 | 1 974,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне- бюджетные источники | 5 582,80 |  |  |  | 1 395,700 | 1 395,700 | 1 395,700 | 1 395,700 |
| 1.4 | Выполнение функций заказчика в сфере строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта капитального строительства, жилищно-коммунального комплекса на территории Нефтеюганского района, охраны окружающей среды. | Департамент С и ЖКК НР/ «УКСиЖКК НР» | всего | 414 428,50 | 58 539,28 | 60 087,76 | 59 160,26 | 59 160,300 | 59 160,300 | 59 160,300 | 59 160,300 |
|  |  |  | местный бюджет | 151 775,90 | 45 843,78 | 46 771,86 | 46 464,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 12 695,5 | 12 695,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне- бюджетные источники | 262 652,60 |  | 13 315,90 | 12 695,50 | 59 160,30 | 59 160,30 | 59 160,30 | 59 160,30 |
| 1.5 | Субсидия на услуги по теплоснабжению | Департамент С и ЖКК НР/ «УКСиЖКК НР» | всего | 9 657,36 | 9 657,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне- бюджетные источники | 9 657,36 | 9 657,36 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение специального транспорта (нефтевоз) | Департамент С и ЖКК НР/ ДИО | всего | 3 300,0 | 3 300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 300,0 | 3 300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне- бюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 2 733 215,09 | 234 801,58 | 442 304,11 | 488 502,40 | 483 632,0 | 344 325,0 | 369 825,0 | 369 825,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 22 853,20 | 12 502,20 | 5 161,60 | 5 189,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 278 766,77 | 91 176,99 | 87 100,88 | 100 488,90 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 13 341,54 | 13 341,543 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне-бюджетные источники | 2 418 253,58 | 117 780,85 | 350 041,630 | 382 824,1 | 483 632,0 | 344 325,0 | 369 825,0 | 369 825,0 |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство дворовых территорий МКД | Департамент С и ЖКК НР, «УКСиЖКК», администрации городского и сельских поселений | всего | 4 349,70 | 508,10 | 785,60 | 611,20 | 611,20 | 611,20 | 611,20 | 611,20 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 257,20 |  | 707,10 | 550,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне-бюджетные источники | 3 092,50 | 508,10 | 78,50 | 61,10 | 611,20 | 611,20 | 611,20 | 611,20 |
| 2.2 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Нефтеюганский район | Департамент С и ЖКК НР, «УКСиЖКК», администрации городского и сельских поселений | всего | 198 292,26 | 28 614,37 | 22 674,71 | 45 520,50 |  |  | 101 482,68 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 507,05 | 663,0 | 361,84 | 482,20 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне-бюджетные источники | 196 785,21 | 27 951,37 | 22 312,87 | 45 038,30 |  |  | 101 482,68 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 202 641,96 | 29 122,47 | 11 753,21 | 45 581,60 | 611,20 | 611,20 | 102 093,88 | 611,20 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 257,20 |  | 707,10 | 550,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 507,05 | 663,0 | 361,84 | 482,20 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне-бюджетные источники | 199 877,71 | 28 459,47 | 22 391,37 | 45 099,40 | 611,20 | 611,20 | 102 093,88 | 611,20 |
| Цель 2 «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 «Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Нефтеюганского района | Департамент С и ЖКК НР, департамент образования и молодежной политики НР, департамент культуры и спорта НР. Администрации городского и сельских поселений, «УКСиЖКК НР» | всего | 92 987,87 | 30 650,29 | 32 528,80 | 29 808,78 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 46 216,97 | 17 930,29 | 19 808,80 | 8 477,88 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне- бюджетные источники | 46 770,90 | 12 720,0 | 12 720,0 | 21 330,9 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований бюджетных муниципальных учреждений |  | всего | 57 547,87 | 17 930,29 | 19 808,80 | 19 808,78 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 46 216,97 | 17 930,29 | 19 808,80 | 8 477,88 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне- бюджетные источники | 11 330,90 |  |  | 11 330,90 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Проведение обязательных энергетических обследований бюджетных муниципальных учреждений (дополнительно, с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет) |  | всего | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне-бюджетные источники | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие |  | всего | 25 440,00 | 12 720,00 | 12 720,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне-бюджетные источники | 25 440,00 | 12 720,00 | 12 720,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. средства Салым Петролеум | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Региональный конкурс «Лучшие достижения в области энергосбережения среди муниципальных образований ХМАО-Югры», в т.ч.: - установка системы автоматического управления теплопотребления в здании УКСиЖКК, по адресу ул.Нефтяников 10; - замена задвижек в тепловом узле системы теплоснабжения здания УКСиЖКК по адресу ул Нефтяников, здание8 | Департамент С и ЖКК НР, «УКСиЖКК НР» | всего | 218,40 | 218,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 218,40 | 218,40 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Субсидия организациям на оснащение жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов | Департамент С и ЖКК НР, «УКСиЖКК НР» администрации городского и сельских поселений | всего | 67,36 | 67,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне- бюджетные источники | 67,36 | 67,36 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей | Департамент С и ЖКК НР, «УКСиЖКК НР» | всего | 16169,0 |  | 16169,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне- бюджетные источники | 16169,0 |  | 16169,0 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Технологические разработки | Департамент С и ЖКК, «УКСиЖКК» | всего | 8 706,90 | 5 493,563 | 3 213,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 213,40 |  | 3 213,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5 493,50 | 5 493,563 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне- бюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Приобретение и установка программы ГИС ZuluServer версия 7.0 | Департамент С и ЖКК, «УКСиЖКК НР» | всего | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне- бюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Проведение конкурса на звание «Самый лучший благоустроенный город, поселок, село ХМАО-Югры» за 2013 год г.п.Пойковский | Департамент С и ЖКК НР, администрация г.п.Пойковский | всего | 593,75 | 593,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 593,75 | 593,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне-бюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 165 764,24 | 49 993,36 | 64 631,20 | 51 139,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4 025,55 | 812,15 | 3 213,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 51 960,53 | 23 673,853 | 19 808,80 | 8 477,88 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне-бюджетные источники | 109 778,16 | 25 507,36 | 41 609,00 | 42 661,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. средства Салым Петролеум | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 3 101 621,29 | 313 917,41 | 530 395,62 | 585 773,78 | 484 243,20 | 344 936,20 | 471 918,9 | 370 436,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 28 135,95 | 13 314,35 | 9 082,10 | 5 739,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 332 234,35 | 115 513,83 | 107 271,523 | 109 448,984 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 13 341,54 | 13 341,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные вне -бюджетные источники | 2 727 909,45 | 171 747,68 | 414 042,00 | 470 585,30 | 484 243,20 | 344 936,20 | 471 918,88 | 370 436,20 |
|  |  |  | в т.ч. средства Салым Петролеум | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от  12.09.2014 № 1949-па

ПОРЯДОК

определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета

Нефтеюганского района на долевое финансирование проведения

капитального ремонта многоквартирных домов

- Порядок определения  объема и условия предоставления субсидии из  бюджета  Нефтеюганского района на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов (далее – Порядок) устанавливает механизм предоставления субсидии на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализация мероприятий подпрограммы 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годах, утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 30.10.2013 № 2992-па 
(далее – муниципальная программа), осуществляемого в соответствии с Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 25.12.2013 № 568-п (далее – окружная программа капитального ремонта) 
и в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- В соответствии с частью 1 статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» субсидия предоставляется региональному оператору.

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.12.2013 № 632-рп «О создании некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» региональным оператором является некоммерческая организация «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – югорский оператор).

- Объем субсидии устанавливается в соответствии с приложением 16 
к Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п  в размере 2,5 % на 2014-2015 годы, а с 2016 года – в размере 4,5 % от фактической стоимости проводимых (проведенных) услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном  доме, но не выше предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленной на дату проведения данных услуг и (или) работ.

- Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете  Нефтеюганского района на очередной финансовый год и на плановый период решением Думы Нефтеюганского района от 21.08.2014 № 500 и предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии 
с окружной программой капитального ремонта, муниципальной программой 
и краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2016 годы, утвержденным постановлением администрации Нефтеюганского района от 04.07.2014 № 1380-па (далее – краткосрочный план).

- Субсидия предоставляется на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете югорского оператора.

Субсидия выделяется для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, к которым относятся:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,  водоснабжения, водоотведения;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

- утепление и (или) ремонт фасада;

- ремонт фундамента многоквартирного дома;

- на разработку проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

- проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, официально признанных памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

- осуществление строительного контроля.

- Размеры субсидии и перечень жилых домов, для проведения капитального ремонта которых она предоставляется, отражаются в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2016 годы и краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год, утвержденном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа.

- Субсидия предоставляется югорскому оператору (далее – получатель субсидии), в соответствии с договорами, заключаемыми с учетом особенностей перечисления субсидии, установленном в пунктах 2-4, в которых предусматриваются:

- цели и порядок предоставления субсидии;

- условия предоставления субсидии (перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляются субсидии);

- сроки перечисления субсидии;

- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году,

- порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, установленные настоящим Порядком.

- Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

- Субсидия предоставляется для оплаты договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ремонт которых, в соответствии с краткосрочным планом, запланирован на текущий год.

- Оплата услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома за счет субсидий производится на основании актов приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (далее-департамент) и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

- Отказ департамента в согласовании акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома допускается только в случаях предъявления для оплаты работ, не предусмотренных краткосрочным планом, а также 
в случае превышения ранее утвержденной сметы расходов на капитальный ремонт этого дома.

- Средства бюджета Нефтеюганского района перечисляются департаментом 
на отдельный банковский счет югорского оператора после заключения договора, указанного в пункте 6 настоящего Порядка между департаментом и югорским оператором.

- Договором между департаментом и югорским оператором устанавливается обязанность югорского оператора осуществлять контроль за целевым, адресным и эффективным использованием субсидии.

- Департамент и орган муниципального финансового контроля администрации Нефтеюганского района осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

- Югорский оператор ежемесячно, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент  отчетность о расходовании полученной субсидии и достижении целей и ожидаемых результатов предоставления субсидий. Формы отчетности устанавливаются согласно приложению к настоящему Порядку.

- Югорский оператор несет ответственность за нецелевое использование субсидий и достоверность представляемых отчетов и сведений.

- Субсидия в случае ее нецелевого использования и остаток неиспользованных средств, в случаях нарушения сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подлежат возврату в доход бюджета  Нефтеюганского района. Предельные сроки проведения капитального ремонта устанавливаются в краткосрочном плане.

Приложение

к Порядку определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета

Нефтеюганского района на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов

ОТЧЕТ

о расходовании субсидии, предоставленной в 20__ году из бюджета  Нефтеюганского района

на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов

получатель субсидии - некоммерческая организация «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

за ________________ 20__ г. <*>

- (тыс. руб.)

| Наименование показателей | Средства субсидии |  |  |  |  | Сведения о достижении целей и ожидаемых результатов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Получено из бюджета Нефтеюганского района | Предусмотренный объем средств на проведение капитального ремонта, всего | Произведено расходов |  | Остаток субсидии на конец отчетного периода | Перечень видов работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома |  | Стоимость работ | Основание проведения работ |  |
|  |  |  | Фактические расхо-ды, всего | в том числе средств субсидии |  | Запланированный | Фактически исполненный |  | Реквизиты контракта, № протокола конкурсной комиссии | Наименование, адрес и телефон подрядчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидия на проведение капитального ремонта много-квартирного дома, расположенного по адресу: Нефтеюганский район, н.п ул________, д.№__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор  НК «Югорский фонд 			_________________________		_______________________________

капитального ремонта многоквартирных домов»					(подпись)							      (фамилия и инициалы)

М.П.

Исполнитель __________________ ____________

(фамилия и инициалы)

Примечания: <*> Периодичность представления отчета: до 10 числа месяца следующего за отчетным; заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

Отчет предоставляется на адрес электронной почты  _____________________________  с последующим направлением оригиналов почтовым отправлением.