Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства,

и приобретение недвижимого имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства или приобретаемого недвижимого имущества | Еди-ницы измере-ния мощно-сти | Показатель  мощности | Срок строительства объекта капитального строительства, или предполага-емый срок приобретения недвижимого имущества | Местонахождения | Источник финанси-рования | Объем финансирования,  тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерные сети индивидуальной жилой застройки Северо-Западной части восьмого микрорайона  в пгт.Пойковский Нефтеюганского района | км | эл.сети 5,09 | 2014-2017 | Нефтеюганский район, пгт.Пойковский | бюджет автономного округа | 7046,0 | 4854,0 | 434,0 | 1758,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1082,9 | 595,0 | 48,0 | 439,5 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 120259,7 | - | - | 53975,8 | 55449,8 | 10834,1 | - | - |
| 2. | Электроснабжение квартала многоквартирных жилых домов Юго-Западная часть 7 мкр. гп.Пойковский Нефтеюганского района | км | эл.сети 0,69 | 2014 | Нефтеюганский район, пгт.Пойковский | бюджет автономного округа | 8083,0 | 8083,0 | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 898,1 | 898,1 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай. Сети теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.  (I очередь строительства:  1 этап и 4 этапы; II очередь строительства:  1-3 этапы; III очередь строительства: 1 этап) | км | эл.сети1,43  тепло  2,27  вода  1,13  стоки  1,05 | 2014 | Нефтеюганский район, сп.Сингапай | бюджет автономного округа | 21674,0 | 21674,0 | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2706,339 | 2352,0 | 354,339 | - | - | - | - | - |
| 4. | Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.  ( III очередь строительства: 2 этап и 4 этап) | км | эл.сети  0,26 | 2014 | Нефтеюганский район, сп.Сингапай | бюджет автономного округа | 5675,0 | 5675,0 | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 631,4 | 631,4 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.  ( I очередь строительства: 3 этап; III очередь 3 этап,  I очередь 2 этап) | км | эл.сети1,5  тепло  2,45  вода  1,22 | 2015-2017 | Нефтеюганский район, сп.Сингапай | бюджет автономного округа | 64111,3 | - | 9553,0 | 17014,1 | 18772,1 | 18772,1 | - | - |
| местный бюджет | 27380,5 | - | 8487,9 | 7942,2 | 4693,0 | 6257,4 | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Инженерная подготовка территории строительства многоквартирных жилых домов в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района  (со строительством БКТП-10/0,4 кВ для строительства МКД) | кв.м | 720 | 2017-2020 | Нефтеюганский район,  сп.Куть-Ях | иные внебюджетные источники | 48675,4 | - | - | - | 4875,4 | 43800,0 | - | - |
| 7. | Трансформаторная подстанция по ул.Центральная  в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | кВА | 2\*630 | 2016-2017 | Нефтеюганский район,  сп.Каркатеевы | иные внебюджетные источники | 11700,0 | - | - | 1500,0 | 10200,0 | - | - | - |
| 8. | Магистральный водопровод совмещенный с противопожарным  по ул.Мира, проспекту Мечтателей, ул.Садовая, ул.Березовая в сп.Сингапай Нефтеюганского района | км | 1,5 | 2018-2020 | Нефтеюганский район,  сп.Сингапай | иные внебюджетные источники | 32800,0 | - | - | - | - | 4800,0 | 28000,0 | - |
| 9 | Проект застройки в части инженерного обеспечения земельных участков под жилищное строительство на территории гидронамыва в с.Чеускино Нефтеюганского района |  |  | 2016-2020 | Нефтеюганский район,  с.Чеускино | местный бюджет | 4900,0 | - | - | 4900,0 | - | - | - | - |
| 10 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул. Дорожная в сп. Лемпино Нефтеюганского района (с.Лемпино, ул.Дорожная, участок 1; с.Лемпино, ул.Дорожная, участок 2; с.Лемпино, ул.Дорожная, участок 3; с.Лемпино, ул.Дорожная, участок 4) | км | 0,110 | 2018-2019 | Нефтеюганский  район,  сп.Лемпино | иные внебюджетные источники | 1280,3 | - | - | - | - | 603,5 | 676,8 | - |
| 11 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 1-2 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в районе проезда между ул. Юбилейная и ул. Центральная в сп. Куть-Ях Нефтеюганского района | км | 0,125 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Куть-Ях | бюджет автономного округа | 549,2 | - | - | 549,2 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 5,5 | - | - | 5,5 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 867,3 | - | - | - | 867,3 | - | - | - |
| 12 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 2-6 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан участкам в сп. Сентябрьский Нефтеюганского района (участок 2 86:08:0020401:1171, участок 3 86:08:0020401:1170, участок 4 86:08:0020401:1172, участок 5 86:08:0020401:1173, участок 6 86:08:0020401:1174) | км | 0,400 | 2018-2019 | Нефтеюганский  район,  сп.Сентябрьский | иные внебюджетные источники | 1455,2 | - | - | - | - | 604,9 | 850,3 | - |
| 13 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 2-1, участки №42,№43 п. Усть-Юган Нефтеюганского района | км | 0,050 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Усть-Юган | бюджет автономного округа | 542,2 | - | - | 542,2 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 5,5 | - | - | 5,5 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 420,3 | - | - | - | 420,3 | - | - | - |
| 14 | Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 2-1, участки №42,№43 п. Усть-Юган Нефтеюганского района | км | 0,075 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Усть-Юган | бюджет автономного округа | 1668,1 | - | - | 1668,1 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 16,8 | - | - | 16,8 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 4545,2 | - | - | - | 4545,2 | - | - | - |
| 15 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам жилищного строительства 2018г. для льготных категорий граждан по адресу: квартал 2-2, участки 1,2 п. Усть-Юган Нефтеюганского района | км | 0,080 | 2018-2019 | Нефтеюганский  район,  сп.Усть-Юган | иные внебюджетные источники | 1038,4 | - | - | - | - | 600,6 | 437,8 | - |
| 16 | Инженерная подготовка, строительство проездов к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в п. Усть-Юган Нефтеюганского района | км | 0,120 | 2018-2020 | Нефтеюганский  район,  сп.Усть-Юган | иные внебюджетные источники | 9016,4 | - | - | - | - | 1744,0 | 7272,4 | - |
| 17 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 04, участки 67,68 по ул. Лесная, в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | км | 0,212 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Каркатеевы | бюджет автономного округа | 557,2 | - | - | 557,2 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 5,6 | - | - | 5,6 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 890,0 | - | - | - | 890,0 | - | - | - |
| 18 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул. Лесная в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | км | 0,090 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  сп.Каркатеевы | иные внебюджетные источники | 1129,2 | - | - | - | 601,4 | 527,8 | - | - |
| 19 | Строительство проезда по ул. Лесная в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | км | 0,3 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  сп.Каркатеевы | иные внебюджетные источники | 8600,6 | - | - | - | 1934,3 | 6666,3 | - | - |
| 20 | Сети электроснабжения Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 12-28 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по проспекту Мечтателей в сп. Сингапай Нефтеюганского района | км | 0,400 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  сп.Сингапай | иные внебюджетные источники | 1808,8 | - | - | - | 631,5 | 1177,3 | - | - |
| 21 | Проезд от федеральной автодороги до пр. Мечтателей в сп. Сингапай Нефтеюганского района | км | 0,110 | 2019-2020 | Нефтеюганский  район,  сп.Сингапай | иные внебюджетные источники | 8544,3 | - | - | - | - | - | 1878,0 | 6666,3 |
| 22 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 01:01:15, участки 1-5 в сп. Сингапай Нефтеюганского района | км | 0,165 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Сингапай | местный бюджет | 1006,7 | - | - | 1006,7 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 715,2 | - | - | - | 715,2 | - | - | - |
| 23 | Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 01:01:15, участки 1-5 в сп. Сингапай Нефтеюганского района | км | 0,203 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Сингапай | бюджет автономного округа | 1725,1 | - | - | 1725,1 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 17,4 | - | - | 17,4 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 10520,3 | - | - | - | 10520,3 | - | - | - |
| 24 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ по ул. Майская до земельного участка №33 в сп. Салым Нефтеюганского районак для льготных категорий граждан | км | 0,040 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | местный бюджет | 583,7 | - | - | 583,4 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 389,9 | - | - | - | 389,9 | - | - | - |
| 25 | Реконструкция КТПН 10/0,4 кВ по ул. Транспортная и сети электроснабжения 0,4 по пр. Дружбы и пр. Радужный в сп. Салым Нефтеюганского района для льготной категории граждан | км | 0,440 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | иные внебюджетные источники | 17498,1 | - | - | - | 2191,7 | 15306,4 | - | - |
| 26 | Строительство проезда Радужный в сп. Салым Нефтеюганского района для льготной категории граждан | км | 0,190 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | бюджет автономного округа | 1937,7 | - | - | 1937,7 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 19,6 | - | - | 19,6 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 11514,6 | - | - | - | 11514,6 | - | - | - |
| 27 | Строительство проезда Дружбы в сп. Салым Нефтеюганского района для льготной категории граждан | км | 0,188 | 2018-2019 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | иные внебюджетные источники | 13271,3 | - | - | - | - | 1768,4 | 11502,9 | - |
| 28 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 02:03:08, участки 2-43 в сп. Салым Нефтеюганского района | км | 1,415 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | иные внебюджетные источники | 4580,2 | - | - | - | 1177,2 | 3403,0 | - | - |
| 29 | Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 02:03:08 участки 2-43 в сп. Салым Нефтеюганского района | км | 0,715 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | бюджет автономного округа | 1954,3 | - | - | 1954,3 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 19,7 | - | - | 19,7 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 41312,4 | - | - | 0 | 41312,4 | - | - | - |
| 30 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ по ул.Набережная до земельных участков № 33 и № 35 в сп. Салым Нефтеюганского района для льготных категорий граждан | км | 0,178 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  сп.Салым | местный бюджет | 597,0 | - | - | 597,0 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 894,3 | - | - | - | 894,3 | - | - | - |
| 31 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 7,8 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в 7А мкр., в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,110 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | бюджет автономного округа | 547,6 | - | - | 547,6 | 673,8 | - | - | - |
| местный бюджет | 5,5 | - | - | 5,5 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 673,8 | - | - | - | 673,8 | - | - | - |
| 32 | Строительство проезда к земельным участкам 7,8 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в 7А мкр., в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,150 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | бюджет автономного округа | 1890,4 | - | - | 1890,4 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 19,1 | - | - | 19,1 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 9090,5 | - | - | - | 9090,5 | - | - | - |
| 33 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий гражданпо ул. Бамовская в пгт. Пойковский Нефтеюганского района (участки 16/1 и 16/2) | км | 0,040 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 1126,3 | - | - | - | 593,4 | 532,9 | - | - |
| 34 | Строительство проезда к земельному участку16/2 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул. Бамовской гп. Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,060 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 5352,5 | - | - | - | 1716,3 | 3636,2 | - | - |
| 35 | Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул. Мира в гп.. Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,150 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | бюджет автономного округа | 2888,7 | - | - | 2888,7 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 29,2 | - | - | 29,2 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 9090,5 | - | - | - | 9090,5 | - | - | - |
| 36 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельному участку 29 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул. Транспортников в гп. Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,030 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | бюджет автономного округа | 540,0 | - | - | 540,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 5,5 | - | - | 5,5 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 401,9 | - | - | - | 401,9 | - | - | - |
| 37 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельному участку 10а индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул. Энтузиастов в гп. Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,024 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | бюджет автономного округа | 539,5 | - | - | 539,5 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 5,4 | - | - | 5,4 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 431,8 | - | - | - | 431,8 | - | - | - |
| 38 | Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по ул. Энтузиастов в гп. Пойковский Нефтеюганского района | км | 0,050 | 2016-2017 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | бюджет автономного округа | 1845,6 | - | - | 1845,6 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 18,6 | - | - | 18,6 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 3030,2 | - | - | - | 3030,2 | - | - | - |
| 39 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 01:04:09, участки 1-101 в гп. Пойковский Нефтеюганского района | км | 2,530 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 6632,2 | - | - | - | 1335,7 | 5296,5 | - | - |
| 40 | Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий гражданпо адресу: квартал 01:04:09, участки 1-101 в гп. Пойковский Нефтеюганского района | км | 1,850 | 2017-2018 | Нефтеюганский  район,  гп.Пойковский | иные внебюджетные источники | 112115,7 | - | - | - | 2577,6 | 109538,1 | - | - |