Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Перечень  объектов капитального строительства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность (км) | Срок строительства | Источник финансирования |
| 1. | Администрация Нефтеюганского района | «Подъезд к части сельского поселения Салым Нефтеюганского района (Строительство путепровода в районе железнодорожной станции и пешеходного моста)» | 0,744 | 2014-2018 | иные внебюджетные источники |
| 2. | Администрация Нефтеюганского района | Строительство автодорог гп.Пойковский | 2,908 | 2014-2020 | иные внебюджетные источники |
| 3. | Администрация Нефтеюганского района | Строительство автодорог сп.Салым | 0,920 | 2015-2017 | иные внебюджетные источники |
| 4. | Администрация Нефтеюганского района | Реконструкция моста на 14 км автомобильной дороги «Подъезд  к с.п.Усть-Юган» | 0,0512 | 2015-2016 | иные внебюджетные источники |