Муниципальное образование Нефтеюганский район
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)

дума  Нефтеюганского  района

решение

| 12.08.2011 | № 68 . |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об информации о подготовке образовательных учреждений Нефтеюганского района к новому учебному году

Заслушав информацию Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района о подготовке образовательных учреждений района к новому учебному году,

Дума Нефтеюганского района решила:

Информацию о подготовке образовательных учреждений Нефтеюганского района к новому учебному году принять к сведению.

Председатель Думы

Нефтеюганского района					      	В.В. Пилецкий

«  12  »     августа    2011 г.

Информация о подготовке образовательных учреждений Нефтеюганского района к новому учебному году

На территории Нефтеюганского района функционируют 33 образовательных учреждения. На  реализацию  программ  по подготовке учреждений к началу учебного года из разных источников выделено 38 143 615 рублей.  Сегодня уже освоено 50 % выделенных средств. Устранено замечаний ОГПН 40 из 127 и 85 из 156 РПН.

Данные средства направлены:

- Ремонт крыш – 4 учреждения (детский «Медвеженок»п Чеускино, школа п. Сентябрьский, детский Лесовичок пгт Поковский, Центр развития детского творчества и юношества пгт Пойковский).

- Мероприятия по энергосбережению (замена окон, обшивка сайдингом, ремонт фасадов) – 5 учреждений (школа №1 пгт Пойковский, детские сады «Солнышко», «Лесовичок» пгт Пойковский, детский сад «Ромашка» п. Куть-Ях, школа п. Лемпино).

- Ремонт систем отопления, канализации, водоочистки и замена сантехнического оборудования  – 8 учреждений (детский «Белочка» п.Лемпино, детский «Елочка» п.Юганская Обь, детский сад «Чебурашка» п Усть-Юган, детский сад «Медвеженок» п Чеускино, школа №1 п.Салым, школа п.Сентябрьский, детский сад «Улыбка» п. Салым).

- Замена охранно-пожарной сигнализации -1учреждение (школа №2 пгт Пойковский).

- Текущий ремонт помещений – 33 учреждения.

- Благоустройство территорий – 5 учреждений (детские сады «Родничок», «Солнышко», «Теремок» пгт Пойовский, школы №2 п Салым, детского сада « Елочка» п. Юганская Обь).

В 23 образовательных учреждениях установлены узлы учета тепловой энергии.  Во всех учреждениях заключены договора на техническое обслуживание инженерных сетей. В срок до 15 августа будут завершены работы по промывке и опрессовке систем тепловодоснабжения, проведена ревизия системы электроснабжения и поверка работы охранно-пожарных сигнализаций.

|  | Информация о подготовке ОУ на 03.08.2011г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учреждения | % износа зданий | Сумма на подготовку |  | Сумма на выполнение госстандарта и приобретение технологического оборудования (ст 310,340) |  | Примечание |
|  |  |  | План годовой | Кассовое исполнение на 03.08.2011г | План годовой | Кассовое исполнение на 03.08.2011г |  |
| г.п. Пойковский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пойковская СОШ №1 | 12% | 4 304 500,00 | 196 870,00 | 10 490 000,00 | 5 479 422,91 |  |
| 2. | Пойковская СОШ №2 | 32% | 1 418 000,00 | 200 000,00 | 9 081 790,21 | 4 033 958,33 |  |
| 3. | Пойковская СОШ №4 | 21% | 832 500,00 | 314 664,00 | 10 985 574,64 | 2 952 781,64 |  |
| 4. | ЦКТ | 37% | 1 393 000,00 | 1 393 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | ЦРДТиЮ | 37% | 1 665 000,00 | 82 000,00 | 52 990,00 | 12 990,00 |  |
| 6. | Шахматная школа | 4% | 10 000,00 | 9 494,00 | 320 448,00 | 292 974,40 |  |
| 7. | ДОУ «Лесовичок» | 33% | 2 721 329,00 | 2 345 987,00 | 1 012 379,57 | 808 838,57 |  |
| 8. | ДОУ «Родничок» | 30% | 3 296 105,00 | 2 810 999,99 | 765 721,66 | 257 340,00 |  |
| 9. | ДОУ «Капелька» | 42% | 1 900 000,00 | 1 876 385,97 | 1 077 732,00 | 721 960,00 |  |
| 10. | ДОУ «Теремок» | 44% | 3 399 000,00 | 513 979,00 | 914 923,66 | 545 496,00 |  |
| 11. | ДОУ «Солнышко №25» | 37% | 2 276 920,00 | 1 881 182,60 | 550 069,13 | 246 620,13 |  |
| с.п. Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Лемпинская СОШ | 11% | 795 569,00 | 125 246,10 | 1 859 400,00 | 446 391,50 |  |
| 13. | ДОУ «Белочка» | 42% | 50 000,00 | 0,00 | 41 676,11 | 41 676,00 |  |
| с.п.Каркатеевы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Каркатеевская СОШ | 42% | 395 000,00 | 233 648,88 | 2 088 000,00 | 812 355,62 |  |
| 15. | ДОУ «Буратино» | 72% | 113 800,00 | 0,00 | 73 116,80 | 73 116,80 |  |
| с.п. Чеускино |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Чеускинская СОШ | 10% | 254 000,00 | 120 000,00 | 2 058 000,00 | 831 000,00 |  |
| 17. | ДОУ «Медвежонок» | 21% | 446 400,00 | 428 897,00 | 323 102,00 | 183 210,78 |  |
| с.п.Сингапай |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Сингапайская СОШ | 11%,21% | 503 282,00 | 480 282,00 | 6 374 000,00 | 1 824 236,80 |  |
| 19. | ДОУ «Ручеек» | 33% | 717 600,00 | 378 039,00 | 650 184,00 | 107 060,00 |  |
| с.п.Усть-Юган |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Усть-Юганская СОШ | 12% | 309 100,00 | 75 115,33 | 2 921 902,00 | 455 106,26 |  |
| 21. | Обь-Юганская СОШ | 38% | 90 000,00 | 50 000,00 | 2 510 000,00 | 1 360 000,00 |  |
| 22. | ДОУ «Елочка» | 54% | 924 900,00 | 479 262,00 | 172 855,38 | 63 955,38 |  |
| 23. | ДОУ «Чебурашка» | 35% | 512 000,00 | 485 913,00 | 263 358,00 | 152 449,30 |  |
| с.п. Сентябьрск |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Сентябрьская СОШ | 10% | 2 766 512,00 | 1 855 956,07 | 2 480 622,00 | 1 141 813,97 |  |
| 25. | ДОУ «Солнышко №10» | 2% | 5 300,00 | 5 300,00 | 154 032,05 | 154 032,05 |  |
| 26. | НШ - детский сад | 32% | 209 800,00 | 112 974,30 | 815 400,00 | 509 354,96 |  |
| с.п.Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Куть-Яхская СОШ | 1% | 30 000,00 | 0,00 | 3 212 560,00 | 1 031 633,00 |  |
| 28. | ДОУ «Ромашка» | 35% | 859 000,00 | 783 645,00 | 256 011,20 | 156 011,00 |  |
| 29. | ДОУ «Морошка» | 1% | 9 600,00 | 0,00 | 74 140,00 | 64 440,00 |  |
| с.п.Салым |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Салымская СОШ №1 | 13% | 943 746,00 | 819 395,80 | 6 414 100,00 | 939 071,58 |  |
| 31. | Салымская СОШ №2 | 35% | 3 237 452,00 | 3 151 602,00 | 3 239 850,00 | 1 809 294,65 |  |
| 32. | ДОУ «Улыбка» | 5% | 1 513 200,00 | 9 360,00 | 731 959,00 | 443 538,90 |  |
| 33. | Сивысь-Ях НШ | 23% | 241 000,00 | 30 800,00 | 1 342 700,00 | 453 038,02 |  |
|  | Итого |  | 38 143 615,00 | 21 249 999,04 | 73 308 597,41 | 28 405 168,55 |  |