Муниципальное образование Нефтеюганский район

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)

дума  Нефтеюганского  района

решение

| 14.08.2008 | №765 |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об утверждении районной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2008 -2011 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", во исполнение постановления  Главы Нефтеюганского района от 16.01.2007 №6-п «О мерах по обеспечению противопожарной безопасности на территории муниципального образования Нефтеюганский район», в целях укрепления пожарной безопасности на объектах образования, культуры и здравоохранения, находящихся в муниципальной собственности, рассмотрев представленный проект районной целевой программы "Укрепление первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2008-2011 годы", Дума Нефтеюганского района

РЕШИЛА:

- Утвердить районную целевую программу  «Укрепление  пожарной безопасности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2008-2011 годы»  согласно приложения.

- Комитету финансов и казначейства предусмотреть в установленном порядке финансирование мероприятий программы в пределах утвержденного бюджета района на 2008-2011 годы.

- Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

Исполняющий обязанности

Главы муниципального образования

Нефтеюганский район							Г.В. Лапковская

Утверждена решением

Думы Нефтеюганского района

от « 14 »  августа  2008г. №765

## Районная целевая Программа

«Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании Нефтеюганский район

на 2008-2011 годы»

Содержание

| Паспорт программы | 3 |
| --- | --- |
| - Содержание и технико-экономическое обоснование Программы | 6 |
| - II. Цели и задачи Программы | 8 |
| - III. Сроки и этапы реализации Программы | 9 |
| - IV. Планируемые объемы и источники финансирования | 9 |
| - V. Механизм реализации Программы | 9 |
| - VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы | 9 |
| - VII. Контроль и координация программных мероприятий | 10 |
| Перечень программных мероприятий | 11 |

Паспорт районной целевой программы

«Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании Нефтеюганский район

на 2008-2011 годы»

| Наименование | Целевая программа «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2008-2010 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановление Главы Нефтеюганского района от 16 января 2007 года №6-п «О мерах по обеспечению противопожарной безопасности на территории муниципального образования Нефтеюганский район |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Нефтеюганский район |
| Основной разработчик программы | Комитет по делам ГО и ЧС Нефтеюганского района |
| Исполнители программы | Муниципальное учреждение Администрация Нефтеюганского района (Комитет по делам ГО и ЧС Нефтеюганского района), Комитет по образованию, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорту Нефтеюганское районное муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница №1» |
| Цели и задачи | - приведение муниципальных объектов образования, культуры, здравоохранения Нефтеюганского района в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности; - предотвращение материальных потерь и гибели людей; - укрепление пожарной безопасности на территории Нефтеюганского района, совершенствование противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности; - обучение населения мерам пожарной безопасности; - уменьшение количества пожаров на объектах муниципальной собственности. |
| Сроки и этапы реализации | Сроки реализации Программы - 2008 - 2011 годы Программу предполагается реализовать в 4 этапа: 1 этап- 2008 год 2 этап- 2009 год 3 этап- 2010 год 4 этап- 2011 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Мероприятия программы предполагается реализовать за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 28978,3 тыс. рублей, в том числе в 2008 году – 837,5 тыс. рублей, 2009 году – 10040,1 тыс. рублей, 2010 году – 8859,7 тыс. рублей, 2011 году – 9241 тыс. рублей. Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Нефтеюганского района определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год. В случае изменения, дополнения мероприятий Программы, объемы финансирования подлежат корректировке. При изменении объемов финансирования, мероприятия и сроки их реализации подлежат уточнению. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Конечный результат и экономический эффект от реализации Программы выражается в стабилизации обстановки с пожарами на территории Нефтеюганского района и предполагает: - обеспечение своевременного выполнения требований пожарной безопасности, предписаний отдела государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району; - обеспечение соблюдения необходимого противопожарного режима; - уменьшение количества пожаров на объектах муниципальной собственности на 10 - 15%; - уменьшение количества погибших и травмированных людей при пожарах; - обеспечение сокращения ущерба от пожаров на 5 – 10%; - создание эффективной системы пожарной безопасности; - повышение противопожарной культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей. |
| Организация контроля за реализацией программы | Координацию работы по выполнению мероприятий Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляет заместитель Главы муниципального образования Цыбулько Н.Е. Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, исполнители Программы предоставляют в Комитет по делам ГО и ЧС Нефтеюганского района информацию о ходе реализации программы на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя. По итогам реализации этапов Программы Комитет по делам ГО и ЧС Нефтеюганского района к 1 марта 2009 года, 1 марта 2010 года, 1 марта 2011 года и 1 марта 2012 года представляет обобщенную информацию Главе района, в Думу Нефтеюганского района. Ход и результаты выполнения Мероприятий по решению Главы района могут быть рассмотрены на совещании при Главе района. Целевые показатели и затраты финансирования Мероприятий, механизм реализации, состав исполнителей подлежат ежегодному уточнению. |

- I. Содержание и технико-экономическое обоснование Программы

Анализ обстановки с пожарами и противопожарного состояния объектов расположенных на территории района свидетельствует о наличии серьезных проблем в области обеспечения их пожарной безопасности. На территории  района существует большое количество жилых домов и общежитий каркасно-щитовой конструкции, имеющих высокую пожарную опасность. Тушение пожаров в таких зданиях представляет серьезную трудность даже для малых гарнизонов пожарной охраны. Более того, источники противопожарного водоснабжения в условиях зимы крайне ненадежны и не обеспечивают необходимую для пожаротушения водоотдачу, а многие жилые и производственные объекты Нефтеюганского района вообще не обеспечены противопожарным водоснабжением. Между зданиями и сооружениями не соблюдены противопожарные разрывы, проезды и подъезды зимой занесены снегом. Все это способствует быстрому распространению огня и затрудняет действия по его тушению.

В 2005 году на территории Нефтеюганского района зарегистрировано – 43 пожара, погиб – 1 человек, получили травмы различной степени тяжести – 6 человек. Уничтожено 20 строений, 2 единицы техники. Общий материальный ущерб составил 1413,95 тыс. рублей.

В 2006 году зарегистрировано – 136 пожаров, в результате которых погибло – 5 человек, травмировано – 12 человек. Огнем уничтожено 34 строения, 8 единиц техники. Материальный ущерб составил 9043,62 тыс. рублей.

В 2007 году произошло 130 пожаров (снижение на 4,4% в сравнении с 2006г.) погибло 8 человек (рост на 60%), травмировано 18 человек (в сравнении с прошлым годом рост на 50%) Огнем уничтожено 27 строения, 6 единиц техники. Материальный ущерб составил 11564,48 тыс. рублей (рост на 27,9%).

В жилом секторе зарегистрировано 65 пожаров (в 2006 году - 91 пожар), произошло снижение на 28,6%. Ущерб от пожаров в жилом фонде составил 4748,38 тыс. рублей, в сравнении с предыдущим годом произошло снижение на 6,2%. На пожарах в жилье погибло 4 человек (за 2006 год - 4), получили травмы 6 человек (по сравнению с 2006 годом - 7 человек).

- 1.1. Противопожарная обстановка на объектах образования

В Нефтеюганском районе действует 15 средних общеобразовательных школ, 3 начальных школы, 1 общеобразовательная школа-интерната, 15 дошкольных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования детей

На устранение нарушений норм и правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях в 2006-2007 годах были израсходованы бюджетные средства муниципального образования Нефтеюганский район в сумме 8804,0 тыс. рублей (2006 год – 3500,0 тыс. рублей, 2007 – 5304,0 тыс. рублей). На 2008-2010 годах из бюджета Нефтеюганского района на техническое обслуживание пожарной сигнализации выделено 9997,34 тыс. рублей.

В ходе ежегодных мероприятий по подготовке школ к учебному году проводится работа по устранению выявленных новых нарушений правил противопожарной безопасности. Аналогичная работа проводится и по детским дошкольным учреждениям. Таким образом, нынешнее противопожарное состояние объектов образования и детских дошкольных учреждений в целом отвечает существующим требованиям. Однако требуется дальнейшее повышение противопожарной культуры персонала и школьников, реконструкция путей эвакуации, повышение огнестойкости конструктивных элементов зданий, замена автоматической пожарной сигнализации.

- 1.2. Противопожарная обстановка на объектах культуры и искусства

В Нефтеюганском районе 31 учреждение культуры и искусства, из них, 13 домов культуры, 1 детская школа искусств, 1 детская музыкальная школа, 16 библиотек.

В целях повышения пожарной безопасности объектов комитета по культуре администрации Нефтеюганского района из бюджета Нефтеюганского района выделялись и были освоены средства в сумме 2030,0 тыс. рублей, из них в 2006 году – 730,0 тыс. рублей, в 2007 году – 1300,0 тыс. рублей. На 2008-2010 годах из бюджета Нефтеюганского района на техническое обслуживание пожарной сигнализации и заправку огнетушителей выделено 2870,0 тыс. рублей, в том числе на 2008 год – 768,0 тыс. рублей, на 2009 год – 966,0 тыс. рублей, на 2010 год 1136,0 тыс. рублей.

Объекты культуры не соответствуют требованиям правил пожарной безопасности. На объектах комитета по культуре необходимо провести модернизацию и монтаж автоматической пожарной сигнализации, модернизацию электроосветительных приборов, провести работы по повышению огнестойкости элементов зданий, приобрести первичные средства пожаротушения, и другие противопожарные мероприятия

- 1.3. Противопожарная обстановка на объектах здравоохранения

В Нефтеюганском районе 13 объектов здравоохранения, из них 1 центральная районная больница, 1 участковая больница, 7 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 врачебные амбулатории.

На финансирование противопожарных мероприятий из бюджета Нефтеюганского района было выделено в 2006 году – 2480,0 тыс. рублей, 2007 году – 2327,0 тыс. рублей.

В Центральной районной больнице и Салымской участковой больнице необходимо осуществить монтаж автоматической пожарной сигнализации.

Кроме того, на объектах здравоохранения требуется дальнейшее повышение противопожарной культуры персонала необходимо, повышение огнестойкости конструктивных элементов зданий (взрослая и детская поликлиники, молочная кухня, ФАП с.п.Усть-Юган, ФАП с.п.Чеускино), а также ряд других противопожарных мероприятий.

На всех объектах здравоохранения имеются комплекты индивидуальных средств защиты органов дыхания, предназначенных для обслуживающего персонала.

1.4. Противопожарная обстановка на объектах физической культуры и спорта

В Нефтеюганском районе 18 объектов физической культуры и спорта, из них, 9 спортивных залов.

В целях повышения пожарной безопасности объектов комитета по физической культуре и спорту администрации Нефтеюганского района из бюджета Нефтеюганского района выделялись и были освоены средства в сумме 124,032 тыс. рублей, из них в 2006 году – 64,428 тыс. рублей, в 2007 году – 59,604 тыс. рублей. Из бюджета Нефтеюганского района на техническое обслуживание, текущий ремонт и периодическое освидетельствование автоматической пожарной сигнализации объектов физической культуры и спорта выделено на 2008 год – 261,445 тыс. рублей, на 2009 год – 281,315 тыс. рублей, на 2010 год – 300,163 тыс. рублей.

Противопожарное состояние объектов физической культуры и спорта в целом отвечает существующим требованиям. Однако требуется дальнейшее повышение противопожарной культуры персонала, реконструкция путей эвакуации, повышение огнестойкости конструктивных элементов зданий.

- II. Цели и задачи Программы

Основными целями и задачами Программы являются:

- приведение муниципальных объектов образования, культуры, здравоохранения Нефтеюганского района в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности;

- предотвращение материальных потерь и гибели людей;

- укрепление пожарной безопасности на территории Нефтеюганского района, совершенствование противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- уменьшение количества пожаров на объектах муниципальной собственности.

- III. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2008 - 2011 годы

Программу предполагается реализовать в 4 этапа:

1 этап- 2008 год

2 этап- 2009 год

3 этап- 2010 год

4 этап- 2011 год

- IV. Планируемые объемы и источники финансирования

Мероприятия программы предполагается реализовать за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 28978,3 тыс. рублей, в том числе в 2008 году – 837,5 тыс. рублей, 2009 году – 10040,1 тыс. рублей, 2010 году – 8859,7 тыс. рублей, 2011 году – 9241 тыс. рублей.

Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Нефтеюганского района определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.

В случае изменения, дополнения мероприятий Программы, объемы финансирования подлежат корректировке. При изменении объемов финансирования, мероприятия и сроки их реализации подлежат уточнению.

- V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы включает в себя спектр экономических и организационных мер, направленных на ее исполнение исполнителями мероприятий данной программы.

Формы и методы реализации Программы определяются администрацией Нефтеюганского района (заказчиком программы).

- VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Конечный результат и экономический эффект от реализации Программы выражается в стабилизации обстановки с пожарами на территории Нефтеюганского района и предполагает:

- обеспечение своевременного выполнения требований пожарной безопасности, предписаний отдела государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району;

- обеспечение соблюдения необходимого противопожарного режима;

- уменьшение количества пожаров на объектах муниципальной собственности на 10 - 15%;

- уменьшение количества погибших и травмированных людей при пожарах;

- обеспечение сокращения ущерба от пожаров на 5 – 10%;

- создание эффективной системы пожарной безопасности;

- повышение противопожарной культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей.

- VII. Контроль и координация программных мероприятий

Координацию работы по выполнению мероприятий Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляет заместитель Главы муниципального образования Цыбулько Н.Е.

Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, исполнители Программы предоставляют в Комитет по делам ГО и ЧС Нефтеюганского района информацию о ходе реализации программы на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя.

По итогам реализации этапов Программы Комитет по делам ГО и ЧС Нефтеюганского района к 1 марта 2009 года, 1 марта 2010 года, 1 марта 2011 года и 1 марта 2012 года представляет обобщенную информацию Главе района, в Думу Нефтеюганского района. Ход и результаты выполнения Мероприятий по решению Главы района могут быть рассмотрены на совещании при Главе района.

Целевые показатели и затраты финансирования Мероприятий, механизм реализации, состав исполнителей подлежат ежегодному уточнению.

Перечень мероприятий по реализации районной целевой программы

«Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании Нефтеюганский район

на 2008-2011 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители, соисполнители | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на период реализации | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности в Российской Федерации" №69-ФЗ от 21.12.1994г. разработать и утвердить правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. | Главы поселений, Комитет по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |
| II. Приведение объектов культуры и искусства в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по предписаниям ОГПН: |  | 3511,5 | 837,5 | 120 | 620 | 1934 |  |
| 2.1.1. | ДК,ДМШ, ДШИ, Библиотеки (сп.Сивысь-Ях, сп.Салым, сп.Сентябрьский, сп.Усть-Юган) | Комитет по культуре | 534 |  |  | 120 | 414 |  |
| 2.1.2. | Центр Культуры и Досуга «Родник» гп. Пойковский |  | 1357,5 | 837,5 |  |  | 520 |  |
| 2.1.3. | НР МОУДОД ДШИ №1 сп. Салым |  | 120 |  | 120 |  |  |  |
| 2.1.4. | Ремонтные работы (ДМШ, ДШИ, Библиотеки) |  | 1500 |  |  | 500 | 1000 |  |
| III. Приведение объектов образования в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение работ по предписаниям ОГПН: | Комитет по образованию | 21870 |  | 8045 | 7400 | 6425 |  |
| 3.1.1. | Муниципальные образовательные учреждения: | Комитет по образованию | 9285 |  | 3515 | 4125 | 1645 |  |
| 3.1.1.1. | НР МОУ СОШ №1 (гп.Пойковский) | Комитет по образованию | 1350 |  | 450 | 450 | 450 |  |
| 3.1.1.2. | НР МОУ СОШ №2 (гп.Пойковский) |  | 2950 |  | 350 | 2500 | 100 |  |
| 3.1.1.3. | НР МОУ СОШ №4 (гп.Пойковский) |  | 2670 |  | 1700 | 600 | 370 |  |
| 3.1.1.4. | Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Центр образования» |  | 200 |  | 100 | 50 | 50 |  |
| 3.1.1.5. | НР МОУ Лемпинская СОШ |  | 240 |  | 100 | 40 | 100 |  |
| 3.1.1.6. | НР МОУ Каркатеевская СОШ |  | 170 |  | 70 | 50 | 50 |  |
| 3.1.1.7. | НР МОУ Чеускинская СОШ |  | 200 |  | 100 | 50 | 50 |  |
| 3.1.1.8. | НР МОУ Сингапайская СОШ |  | 350 |  | 150 | 100 | 100 |  |
| 3.1.1.9. | НР МОУ Усть-Юганская СОШ | Комитет по образованию | 135 |  | 30 | 25 | 80 |  |
| 3.1.1.10. | НР МОУ Обь-Юганская СОШ |  | 160 |  | 50 | 60 | 50 |  |
| 3.1.1.11. | НР МОУ Сентябрьская СОШ |  | 225 |  | 100 | 45 | 80 |  |
| 3.1.1.12. | НР МОУ НШ (п.КС-5) |  | 55 |  | 15 | 15 | 25 |  |
| 3.1.1.13. | НР МОУ Куть-Яхская СОШ №1 |  | 240 |  | 100 | 70 | 70 |  |
| 3.1.1.14. | НР МОУ Куть-Яхская СОШ №2 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 3.1.1.15. | НР МОУ Салымская СОШ №1 |  | 75 |  | 25 | 25 | 25 |  |
| 3.1.1.16. | НР МОУ Салымская СОШ №2 |  | 60 |  | 20 | 20 | 20 |  |
| 3.1.1.17. | НР МОУ НШ (сп.Сивысь-Ях) |  | 45 |  | 15 | 15 | 15 |  |
| 3.1.1.18 | НР МОУ НШ (сп.Самсоновка) |  | 120 |  | 100 | 10 | 10 |  |
| 3.1.2. | Дошкольные образовательные учреждения: | Комитет по образованию | 12215 |  | 4315 | 3195 | 4705 |  |
| 3.1.2.1. | ДОУ «Лесовичок» | Комитет по образованию | 2680 |  | 1700 | 100 | 880 |  |
| 3.1.2.2. | ДОУ «Родничок» |  | 2660 |  | 100 | 2500 | 60 |  |
| 3.1.2.3. | ДОУ «Капелька» |  | 215 |  | 100 | 70 | 45 |  |
| 3.1.2.4. | ДОУ «Теремок» |  | 2675 |  | 100 | 75 | 2500 |  |
| 3.1.2.5. | ДОУ «Солнышко» |  | 2600 |  | 1700 | 50 | 850 |  |
| 3.1.2.6. | ДОУ «Белочка» |  | 195 |  | 100 | 50 | 45 |  |
| 3.1.2.7. | ДОУ «Буратино» |  | 55 |  | 25 | 15 | 15 |  |
| 3.1.2.8. | ДОУ «Медвежонок» |  | 200 |  | 50 | 100 | 50 |  |
| 3.1.2.9. | ДОУ «Ручеек» |  | 230 |  | 100 | 80 | 50 |  |
| 3.1.2.10. | ДОУ «Елочка» |  | 140 |  | 25 | 15 | 100 |  |
| 3.1.2.11. | ДОУ «Чебурашка» |  | 130 |  | 100 | 15 | 15 |  |
| 3.1.2.12. | ДОУ «Солнышко» |  | 85 |  | 40 | 30 | 15 |  |
| 3.1.2.13. | ДОУ «Незабудка» |  | 55 |  | 25 | 15 | 15 |  |
| 3.1.2.14. | ДОУ «Ромашка» |  | 65 |  | 35 | 15 | 15 |  |
| 3.1.2.15. | ДОУ «Морошка» |  | 50 |  | 35 | 15 |  |  |
| 3.1.2.16. | ДОУ «Улыбка» |  | 180 |  | 80 | 50 | 50 |  |
| 3.1.3. | Учреждения дополнительного образования: | Комитет по образованию | 370 |  | 215 | 80 | 75 |  |
| 3.1.3.1. | Детский дом творчества | Комитет по образованию | 145 |  | 80 | 35 | 30 |  |
| 3.1.3.2. | ДЮЦ «Кросс» |  | 80 |  | 50 | 15 | 15 |  |
| 3.1.3.3. | ДЮСШ по шахматам им.Карпова |  | 50 |  | 30 | 10 | 10 |  |
| 3.1.3.4. | УДО «Открытая гимназия» |  | 65 |  | 25 | 10 | 10 |  |
| 3.1.3.5. | Центр компьютерных технологий |  | 50 |  | 30 | 10 | 10 |  |
| IV. Приведение объектов здравоохранения в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнение работ по предписаниям ОГПН: |  | 1213,6 |  | 1213,6 |  |  |  |
| 4.1.1. | НР МУЗ «ЦРБ №1» | НР МУЗ «ЦРБ №1» | 330,6 |  | 330,6 |  |  |  |
| 4.1.2. | Амбулатория сп.Юганская Обь |  | 14 |  | 14 |  |  |  |
| 4.1.3. | Амбулатория сп.Сингапай |  | 375,1 |  | 375,1 |  |  |  |
| 4.1.4. | Амбулатория сп.Каркатеевы |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 4.1.5. | ФАП сп.Усть-Юган |  | 300,4 |  | 300,4 |  |  |  |
| 4.1.6. | ФАП сп.Лемпино |  | 138,2 |  | 138,2 |  |  |  |
| 4.1.7. | ФАП сп.Чеускино |  | 25,4 |  | 25,4 |  |  |  |
| V. Кадровое и материально-техническое обеспечение в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обучение специалистов ответственных за противопожарную безопасность | Комитет по делам ГО и ЧС | 279 |  | 51 | 84 | 144 |  |
| 5.1.1. | Специалистов комитета по культуре (5 человек) | Комитет по культуре | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 5.1.2. | Специалистов комитета по образованию (60 человек) | Комитет по образованию | 180 |  |  | 60 | 120 |  |
| 5.1.3. | Специалистов НР МУЗ «ЦРБ №1» (3 человека) | НР МУЗ «ЦРБ№1» | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 5.1.4. | Специалистов администрации МО Нефтеюганский район (10 человек) | Комитет по делам ГО и ЧС | 30 |  | 12 | 9 | 9 |  |
| 5.1.5. | Обучение специалистов ответственных за противопожарную безопасность, повышение квалификации работников и руководителей, ответственных за вопросы ГО в МО (13 человек) | Комитет по делам ГО и ЧС | 45 |  | 15 | 15 | 15 |  |
| 5.2. | Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания, оборудования для тушения пожаров и спасения людей: |  | 1824,2 |  | 610,5 | 625,7 | 588 |  |
| 5.2.1. | Для НР МУЗ «ЦРБ №1» (защитный капюшон Феникс) | НР МУЗ «ЦРБ№1» | 59 |  | 59 |  |  |  |
| 5.1.2. | Для Амбулатории сп.Сингапай (защитный капюшон Феникс) |  | 29,5 |  | 29,5 |  |  |  |
| 5.1.3. | Для Амбулатории сп.Юганская Обь(защитный капюшон Феникс) |  | 29,5 |  | 29,5 |  |  |  |
| 5.1.4. | Для ФАП сп.Лемпино (защитный капюшон Феникс) |  | 29,5 |  | 29,5 |  |  |  |
| 5.2.3. | Для сотрудников администрации Нефтеюганского района: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1. | Самоспасаталь СПИ-20 (300 шт.) | Комитет по делам ГО и ЧС | 645 |  | 322,5 | 322,5 |  |  |
| 5.2.3.2. | Респираторы (300 шт.) |  | 33 |  | 33 |  |  |  |
| 5.2.3.3. | Комплект противоожоговый «Апполо» (4 комплекта) |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 5.3. | Огнетушителей для: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | НР МУЗ «ЦРБ №1» | НР МУЗ «ЦРБ№1» | 15,5 |  | 7,5 | 8 |  |  |
| 5.3.2. | Амбулатории сп.Сингапай |  | 15,5 |  | 7,5 | 8 |  |  |
| 5.3.2. | Амбулатории сп.Каркатеевы |  | 17,7 |  | 8,5 | 9,2 |  |  |
| 5.3.3. | ФАП сп.Лемпино |  | 31 |  | 15 | 16 |  |  |
| 5.3.4. | ФАП сп.Усть-Юган |  | 3,1 |  | 1,5 | 1,6 |  |  |
| 5.3.5. | ФАП сп.Чеускино |  | 15,9 |  | 7,5 | 8,4 |  |  |
| 5.4. | Приобретение рукавов спасательных для эвакуации людей из здания администрации Нефтеюганского района (6 шт.) | Комитет по делам ГО и ЧС | 432 |  |  | 144 | 288 |  |
| 5.5. | Приобретение ранцевых огнетушителей, переносных мотопомп для службы экстренного реагирования комитета по делам ГО и ЧС | Комитет по делам ГО и ЧС | 300 |  |  |  | 300 |  |
| 5.6. | Приобретение натяжного спасательного полотна для эвакуации людей из здания администрации МО Нефтеюганский район | Комитет по делам ГО и ЧС | 108 |  |  | 108 |  |  |
| 5.7. | Приобретение картографической продукции | Комитет по делам ГО и ЧС | 50 |  | 50 |  |  |  |
| VI. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обучение всех категорий населения в области пожарной безопасности в рамках единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС (выпуск видеороликов, приобретение и распространение печатной продукции) | Комитет по делам ГО и ЧС | 300 |  |  | 150 | 150 |  |
| ИТОГО по программе |  |  | 28978,3 | 837,5 | 10040,1 | 8859,7 | 9241 |  |

Перечень бюджетных средств выделенных на противопожарные мероприятия на 2008-2010 гг.

1.Из бюджета Нефтеюганского района

Объекты физкультуры и спорта

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Объем работ | Источник финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Освоено в 2008 г. |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт, а также периодическое освидетельствование АПС |  | Комитет по физической культуре и спорту | НРМУ спорткомплекс «Нептун» | 199,208 | 281,315 | 300,163 |  | 66,404 |
|  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту | НРМУ спорткомплекс «Лидер» | 62,237 | - | - |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 261,445 | 281,315 | 300,163 |  | 66,404 |

Объекты здравоохранения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Объем работ | Источник финансирования (тыс.руб.) Местный бюджет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Освоено в 2008г. |
|  | НРМУЗ «СУБ» сп.Салым |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж автоматической пожарной сигнализации | НРМУЗ «СУБ» | 1помещ. | 30 |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка противопожарных дверей, зарядка огнетушителей | НРМУЗ «СУБ» | 4 двери | 73 |  |  |  |  |
|  |  |  | приобрет. огнетуш | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  | зарядка огнетуш-ей 52 шт. | 17,3 | 19,3 | 19,3 |  |  |
|  | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | НРМУЗ «СУБ» |  | 200 | 203 | 203 |  | 66,666 |
|  | Приобретение приставной лестницы для эвакуации людей | НРМУЗ «СУБ» | 2 шт. | 60 |  |  |  |  |
|  | Замена тепловых датчиков на дымовые | НРМУЗ «СУБ» | 288 шт. | 400 |  |  |  |  |
|  | Ремонт электросетей | НРМУЗ «СУБ» | 200 м.п. | 158.78 |  |  |  |  |
|  | Блокировка системы вентиляции с АПС | НРМУЗ «СУБ» |  | 130 |  |  |  |  |
|  | Ремонт и ревизия системы вентиляции здания НРМУЗ «СУБ» | НРМУЗ «СУБ» |  | 150 |  |  |  |  |
|  | Установка системы дымоудаления в подвальном помещении НРМУЗ «СУБ» | НРМУЗ «СУБ» |  | 80 |  |  |  |  |
|  | Приобретение планов эвакуации | НРМУЗ «СУБ» | 8шт. | 48 |  |  |  |  |
|  | Обработка огнезащитным составом стропильной системой кровли | НРМУЗ «СУБ» |  |  | 173 |  |  |  |
|  | Замеры заземления и сопротивления изоляции | НРМУЗ «СУБ» |  | 80 |  |  |  |  |
|  | Амбулатория сп.Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка системы дымоудаления | НРМУЗ «СУБ» |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Замена тепловых датчиков на дымовые | НРМУЗ «СУБ» | 16 шт. | 20 |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | НРМУЗ «СУБ» |  | 30 | 33 | 33 |  |  |
|  | Приобретение Огнетушители ОУ-5 | НРМУЗ «СУБ» |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Зарядка огнетушителей | НРМУЗ «СУБ» |  | 3 | 3,5 | 3,5 |  |  |
|  | Приобретение планов эвакуации | НРМУЗ «СУБ» | 2 | 18 |  |  |  |  |
|  | Замена решёток на окнах с глухих на распашные | НРМУЗ «СУБ» |  | 150 |  |  |  |  |
|  | Проверка изоляции кабелей | НРМУЗ «СУБ» |  | 30 | 33 | 33 |  |  |
|  | ФАП сп.Сентябрьский |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена тепловых датчиков на дымовые | НРМУЗ «СУБ» | 16 шт. | 4,5 |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | НРМУЗ «СУБ» |  | 24 | 24,16 | 24,16 |  |  |
|  | Приобретение огнетушители ОУ-5 | НРМУЗ «СУБ» |  | 5,6 |  |  |  |  |
|  | Зарядка огнетушителей | НРМУЗ «СУБ» |  | 1 | 3,5 | 3,5 |  |  |
|  | Устройство второго эвакуационного выхода из здания | НРМУЗ «СУБ» | 1 | 25 |  |  |  |  |
|  | Приобретение планов эвакуации | НРМУЗ «СУБ» | 1 | 2,1 |  |  |  |  |
|  | Замеры заземления и сопротивления изоляции | НРМУЗ «СУБ» |  | 30 | 33 | 33 |  |  |
|  | ФАП сп.Сивысь-Ях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение ОУ-5 | НРМУЗ «СУБ» | 2 | 5,6 |  |  |  |  |
|  | Зарядка огнетушителей | НРМУЗ «СУБ» | 31 | 4,2 | 4,8 | 4,8 |  |  |
|  | Приобретение светоотражающих планов эвакуации | НРМУЗ «СУБ» | 1 | 9 |  |  |  |  |
|  | Замеры заземления и сопротивления изоляции | НРМУЗ «СУБ» | 2 раза | 20 | 25 | 25 |  |  |
|  | Обработка огнезащитным составом стропильной системой кровли | НРМУЗ «СУБ» |  |  | 29 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | НРМУЗ «СУБ» |  | 31 | 32,5 | 32,5 |  | 10,083 |
|  | ФАП КС-6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение планов эвакуации. | НРМУЗ «СУБ» | 1 | 9 |  |  |  |  |
|  | Замеры заземления и сопротивления изоляции | НРМУЗ «СУБ» | 1 раз | 20 | 25 | 25 |  |  |
|  | Зарядка огнетушителей | НРМУЗ «СУБ» |  | 4,2 | 4,8 | 4,8 |  |  |
|  | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | НРМУЗ «СУБ» |  | 31 | 32,5 | 32,5 |  | 2,583 |
|  | Приобретение огнетушителей ОУ-5 | НРМУЗ «СУБ» |  | 5,6 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 2 034,88 | 679,06 | 477,06 |  | 79,332 |
| ЦРБ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | ЦРБ №1 | ЦРБ №1 | 887,9 | 955,4 | 1019 |  | 284,7 |
|  |  | ЦРБ№1 | Амбулатория сп. Каркатеевы | 150 | 161,4 | 172,2 |  | 11,4 |
|  |  | ЦРБ№1 | ФАП Чеускино | 86 | 92,5 | 98,6 |  | 7,4 |
|  |  | ЦРБ№1 | Амбулатория сп. Сингапай | 150 | 161,4 | 172,2 |  | 12,5 |
|  |  | ЦРБ№1 | Амбулатория сп. Юганская Обь | 150 | 161,4 | 172,2 |  | 4,1 |
|  |  | ЦРБ№1 | ФАП Лемпино | 86 | 92,5 | 98,6 |  | 7,6 |
|  |  | ЦРБ№1 | ФАП Усть - Юган | 86 | 92,5 | 98,6 |  | 6,3 |
| 2 | Техническое обслуживание пожарных гидрантов | ЦРБ№1 | ЦРБ №1 | 64,5 | 69,4 | 74 |  | 64,5 |
| 3 | Заправка огнетушителей | ЦРБ№1 | ЦРБ №1 | 37,2 | 40 | 42,7 |  | 8,1 |
| 4 | Замер сопротивления изоляции здания ЦРБ №1 | ЦРБ№1 | ЦРБ №1 | 350 | 376,6 |  |  | 99,8 |
| Итого |  |  | 2 047,6 | 2 203 | 1 948,1 |  | 506,4 |  |
| ИТОГО |  |  | 4 082,48 | 2 882,06 | 2 425,16 |  | 585,732 |  |

Объекты культуры

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Источник финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 |  | 2009 | 2010 | Освоено 2008г. в руб. |
|  |  | Техническое обслуживание пожарной сигнализации - НРМОУ ДОД ДМШ № 1 гп.Пойковский - НРМОУ ДОД ДШИ № 1 сп.Салым - ДК «Байкал» гп.Пойковский - КСК «Сияние Севера» сп.Салым - ДК «Кедровый» сп.Куть-Ях - ДК «Гармония» сп. Юганская Обь - ДК «Праздник» сп.Лемпино - ДК «Камертон» сп.Сингапай - ДК «Галактика» сп.Усть-Юган - ДК «Успех» сп.Чеускино - ДК «Магистраль» сп.Каркатеевы - Библиотека филиал № 8 сп.Салым - Библиотека филиал № 9 сп.Усть-Юган | 100 32 43 74 60 65 59 144 60 39 48 15 13 |  | 151 52 52 89 73 78 71 174 72 47 57 18 16 | 190 65 62 107 87 94 85 178 86 56 69 22 19 | 98,357 |
|  |  | Заправка огнетушителей - Центральная районная библиотека - Библиотека филиал № 10 сп.Сивысь-Ях - Библиотека филиал № 11 сп.Юганская Обь - Библиотека филиал № 7 сп.Лемпино - Библиотека филиал № 5 сп.Сингапай - Библиотека филиал № 15 сп.Сентябрьский - Библиотека филиал № 3 сп.Чеускино - Библиотека филиал № 9 сп.Усть-Юган - Библиотека филиал № 12 сп.Куть-Ях - Библиотека филиал № 4 сп.Каркатеевы | 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 |  | 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 | 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 | - |
|  | Итого |  | 768 | 966 |  | 1 136 | 98.357 |

Объекты образования

| № п/п | Место расположения | Источник финансирования (тыс.руб.) Местный бюджет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Освоено в 2008г. В руб. |
| Комитету по образованию выделено на обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
|  | сп.Куть-Ях |  |  |  |  |  |
| 1 | Куть-Яхская СОШ №1 | 50 | 110 | 121 |  |  |
| 2 | Куть-Яхская СОШ №2 | 44 | 97 | 106 |  |  |
| 3 | ДОУ «Морошка» | 29 | 43 | 47 |  |  |
| 4 | ДОУ «Ромашка» | 14 | 21 | 23 |  |  |
|  | сп.Лемпино |  |  |  |  |  |
| 5 | Лемпинская СОШ | 34 | 75 | 82 |  |  |
| 6 | ДОУ «Белочка» | 29 | 43 | 47 |  |  |
|  | гп.Пойковский |  |  |  |  |  |
| 7 | Пойковская СОШ № 1 | 132 | 290 | 319 |  |  |
| 8 | Пойковская СОШ № 2 | 108 | 238 | 261 |  |  |
| 9 | Дом Детского Творчество здание ПСОШ №3 | 60 | 132 | 145 |  |  |
| 10 | Пойковская СОШ № 4 | 108 | 238 | 261 |  |  |
| 11 | ДОУ Капелька | 42 | 62 | 68 |  |  |
| 12 | ДОУ Теремок | 49 | 72 | 79 |  |  |
| 13 | ДОУ Родничок | 50 | 73 | 81 |  |  |
| 14 | ДОУ Солнышко | 45 | 66 | 73 |  |  |
| 15 | ДОУ Лесовичок | 42 | 62 | 68 |  |  |
| 16 | ДЮЦ «КРОСС» | 16 | 35 | 39 |  |  |
|  | сп.Каркатеевы |  |  |  |  |  |
| 17 | Каркатеевская СОШ | 72 | 158 | 174 |  |  |
| 18 | ДОУ «Буратино» | 37 | 54 | 60 |  |  |
|  | сп.Сентябрьский |  |  |  |  |  |
| 19 | Сентябрьская СОШ | 58 | 128 | 140 |  |  |
| 20 | ДОУ «Солнышко» | 41 | 60 | 66 |  |  |
|  | с.п.Салым |  |  |  |  |  |
| 21 | Салымская СОШ №1 | 160 | 352 | 387 |  |  |
| 33 | Салымская СОШ №2 | 54 | 119 | 131 |  |  |
| 23 | ДОУ «Улыбка» | 76 | 111 | 123 |  |  |
|  | сп.Сивысь-Ях |  |  | 0 |  |  |
| 24 | Сивысь-Яхская НОШ | 40 | 88 | 97 |  |  |
|  | сп. Юганская-Обь |  |  | 0 |  |  |
| 25 | Обь-Юганская СОШ | 48 | 106 | 116 |  |  |
| 26 | ДОУ«Елочка» | 43 | 63 | 69 |  |  |
|  | сп.Усть-Юган |  |  | 0 |  |  |
| 27 | Усть-Юганская СОШ | 54 | 119 | 131 |  |  |
| 28 | ДОУ«Чебурашка» | 12 | 18 | 19 |  |  |
|  | сп.Сингапай |  |  | 0 |  |  |
| 29 | Сингапайская СОШ | 120 | 264 | 290 |  |  |
| 30 | ДОУ «Ручеек» | 38 | 56 | 61 |  |  |
|  | сп.Чеускино |  |  | 0 |  |  |
| 31 | Чеускинская СОШ+Интернат | 68 | 150 | 165 |  |  |
| 32 | ДОУ «Медвеженок» | 23 | 34 | 37 |  |  |
|  | сп.КС-6 |  |  |  |  |  |
| 36 | Самсоновская НШ | 14 | 31 | 34 |  |  |
|  | сп.КС-5 |  |  |  |  |  |
| 37 | кс-5 ОШ | 67 | 147 | 162 |  |  |
| 38 | Незабудка | 80 | 117 | 129 |  |  |
|  | ИТОГО | 1957,00 | 3828,73 | 4211,61 |  |  |

2.Из бюджета  городского и сельских поселений

Количество выделенных  и освоенных  денежных средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в муниципальном образовании   Нефтеюганский район

| № | Наименование | Количество выделенных денежных средств 2008 г.в тыс.рубл. | Количество выделенных денежных средств 2009 г. в тыс.рубл. | Количество выделенных денежных средств 2010 г. в тыс.рубл. | Освоено в 2008г. в тыс.рубл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сп.Каркатеевы |  |  |  |  |  |
| 1 | Громкая связь | 100 | - | - | - |
| 2 | Помпа | - | 50 | - | - |
| 3 | Лестница пожарная | - | - | 39 | - |
| 4 | Информационный стенд | 100 | - | 34 | 65 |
| 5 | Спецодежда | - | 57 | 30 | - |
| 6 | Обслуживание пожарных гидрантов | 200 | 215 | 229 | 66 |
|  | Итого | 400 | 322 | 332 | 131 |
| сп.Лемпино |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение знаков | 30 | - | - | - |
| 2 | Приобретение и установка щитов пожарного инвентаря 10 шт. | - | 150 | - | - |
| 3 | Приобретение шанцевого инструмента и средств индивидуальной защиты для ДПД | - | 300 | - | - |
| 4 | Приобретение и установка пожарных гидрантов на кольцевом водопроводе | - | - | 165 | - |
| 5 | Приобретение и установка системы круглогодичного забора воды из естественного водоема | - | - | 50 | - |
|  | Итого | 30 | 450 | 215 | - |
| гп.Пойковский |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление информационных щитов | 30 | - | 20 | - |
| 2 | Приобретение мотопомпы | 30 | 30 | - | 28 |
| 3 | Ремонт пожарных гидрантов, устройство подъездов к ним | 250 | 460 | 475 | - |
| 4 | Обучение населения приобретение информационного материала | 10 | 10 | 10 | - |
|  | Итого | 320 | 500 | 505 | 28 |
| сп.Сентябрьский |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение мотопомпы | 50 | - | - | - |
| 2 | Приобретение системы оповещения | 30 | - | - | - |
| 3 | Содержание пожгидрантов и пожводоемов | 100 | 150 | 165 | 100 |
| 4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 150 | 160 | 170 | - |
|  | Итого | 330 | 310 | 335 | 100 |
| сп.Усть-Юган |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление информационных щитов | 2 | 2 | 2 | - |
| 2 | Приобретение мотопомпы | 14 | - | - | 14 |
| 3 | Обслуживание пожарных водоемов | 150 | 161 | 173 | - |
|  | Итого | 166 | 163 | 175 | 14 |
| сп.Сингапай |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание пожрезервуаров, пожводоемов, пожгидрантов | 450 | 550 | 650 |  |
| 2 | Изготовление и размещение стендов «Сообщает 01» | 30 | 1,5 | 5 | 30 |
| 3 | Приобретение мотопомпы Ермак | 60 | - | - | Подана заявка |
| 4 | Содержание и оснащение ДПД на пожароопасный период | 30 | 34 | 40 |  |
| 5 | Приобретение наглядных пособий | 1 | - | 5 | 3аказано |
| 6 | Устройство противопожарных полос | - | 250 | - |  |
| 7 | Проведение конкурсов по пожарной безопасности | - | - | 35 |  |
|  | Итого | 571 | 835,5 | 735 | 30 |
| сп.Салым |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление информационных щитов | 26,2 | 30 | 20 | - |
| 2 | Приобретение мотопомпы | 70 | 51 | 40 | 67,818 |
| 3 | Обслуживание пожарных гидрантов, | 100 | 120 | 130 | 25 |
| 4 | Оборудование противопожарных полос | 50 | 52 | 60 | - |
| 5 | Проектирование устройства пожарных емкостей | 100 | 322 | 352 | - |
| 6 | Установка пожарных кранов на системе водоснабжения | 150 | - | - | - |
| 7 | Приобретение капюшонов Феникс | 45 | 22 | - | 1,3 |
| 8 | Щит пожарный | - | 22,8 | - |  |
| 9 | Набор для экстренной помощи пострадавшим при пожаре | - | 13 | - | - |
| 10 | Огнетушители ОП-8 | - | 3,2 | - | - |
|  | Итого | 541,2 | 636 | 602 | 94,118 |
| сп.Чеускино |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление информационных щитов | 30 | - | - | - |
| 2 | Приобретение мотопомпы | 40 | - | - | - |
| 3 | Обслуживание пожарных гидрантов, резервуаров и гидрантов | 100 | 120 | 150 | - |
| 4 | Содержание и оснащение ДПД | 110 | 110 | 200 | - |
| 5 | Приобретение и заправка огнетушителей | 150 | - | - | 85,4 |
| 6 | Прочие виды работ по противопожарным мероприятиям (согласно предписаниям) | - | 100 | 120 |  |
|  | Итого | 430 | 330 | 470 | 85,4 |
| сп.Куть-Ях |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание пожарных гидрантов | - | 420 | - | - |
| 2 | Приобретение мотопомпы | 40 | - | - | 40 |
| 3 | Оборудование искусственных водоемов, отсыпка подъездов и площадок к ним | - | - | 45 | - |
| 4 | Пожарные щиты | - | - | 89,6 | - |
| 5 | Организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности | 39 | 30 | 65 | 3,56 |
| 6 | Обслуживание пожарных гидрантов | 200 | 215 | 229 | 66 |
|  | Итого | 279 | 665 | 428,6 | 109,56 |
|  | Итого за район | 3 067,2 | 4 211,5 | 3 797,6 | 592,078 |

Иные денежные поступления

| Другие источники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ликвидация замечаний предписаний |  |  |  |
| 1 | Чеускинский Интернат | 300 | Монтаж охрана пожарной сигнализации и видео наблюдение |
| 2 | Салымская СОШ 1 | 907,35 | Полная ликвидация предписания ОГПН |
| 3 | Салымская СОШ 2 | 235 | Полная ликвидация предписания ОГПН |
| 4 | Сивысь-Яхская НОШ | 691 | Полная ликвидация предписания ОГПН |
| 5 | Пойковская СОШ№1 | 2400 | Монтаж охрана пожарной сигнализации |
| 6 | Обь-Юганская СОШ | 830 | Замена электро-оборудования |
|  | ИТОГО | 5363,350 |  |

| № п/п | Наименование объекта | Количество денег выделенных из бюджета РАЙОНА (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  |  | 2010 г. |  | освоено |  |  |
| 1 | Объекты физкультуры и спорта | 261,445 |  | 281,315 |  |  | 300,163 |  | 66,404 |  |  |
| 2 | Объекты здравоохранения | 4 082,48 |  | 2 882,06 |  |  | 2 425,16 |  | 585,732 |  |  |
| 3 | Объекты образования | 1 957,0 |  | 3 828,73 |  |  | 4 211,61 |  | - |  |  |
|  | ИТОГО | 6 300,925 |  | 6 992,105 |  |  | 6 936,933 |  | 652,136 |  |  |
|  |  | Количество денег выделенных из бюджета ПОСЕЛЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. |  |  | 2010 г. |  |  |  | освоено |  |
| 4 | Городское и сельские поселения | 3 067,2 |  | 4 211,5 |  |  | 3 797,6 |  | 592,078 |  |  |
|  | ИТОГО за район | 9 368,125 |  | 11 203,605 |  |  | 10 734,533 |  | 1 244,214 |  |  |
|  |  | ИНЫЕ денежные поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 г. |  |  | 2009 г. |  |  | 2010 г. |  |  | освоено |
| 1 | Объекты образования | 5 363,350 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |