Муниципальное образование Нефтеюганский район
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)

дума  Нефтеюганского  района

решение

| 15.11.2007 | № 555. |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об утверждении программы Нефтеюганского района «Повышение безопасности дорожного движения в Нефтеюганском районе» на период 2007-2012 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 100 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»,  законом ХМАО-Югры от 26.03.2004 №14-ОЗ «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на период 2004 – 2010 годов», решением Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве ХМАО-Югры №1 от 28.03.2007г, рассмотрев Программу Нефтеюганского района «Повышение безопасности дорожного движения в Нефтеюганском районе» на период 2007-2012 гг., руководствуясь статьей 23 Устава Нефтеюганского района, Дума Нефтеюганского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить программу Нефтеюганского района «Повышение безопасности дорожного движения в Нефтеюганском районе» на период 2007-2012 гг.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

Глава

Нефтеюганского района	В.Н.Семёнов

УТВЕРЖДЕНА

Решением Думы

Нефтеюганского района

от « 15 »  ноября  2007 г. №555

ПРОГРАММА НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ"

НА ПЕРИОД 2007 - 2012 ГОДОВ

Статья 1. Цели и задачи программы Нефтеюганского района "Повышение безопасности дорожного движения в Нефтеюганском районе" на период 2007 - 2012 годов (далее - Программа).

Цели Программы:

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Нефтеюганского района;

снижение ущерба от дорожно-транспортных происшествий в Нефтеюганском районе.

Задачи Программы:

проведение профилактических работ по пропаганде безопасного поведения участников дорожного движения на территории Нефтеюганского района;

совершенствование условий движения на автомобильных дорогах Нефтеюганского района;

повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения на территории Нефтеюганского района.

Статья 2. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2007 - 2012 годы.

Статья 3. Основные мероприятия Программы

Основными мероприятиями Программы (приложение N 1) являются:

1. Совершенствование работы с участниками дорожного движения с целью предупреждения их опасного поведения на дорогах, в том числе:

1) организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению и в периодических печатных изданиях;

2) издание печатной продукции по пропаганде и соблюдению правил обеспечения безопасности дорожного движения (информационные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, карты с указанием участков повышенной опасности и анализом причин дорожно-транспортных происшествий).

2. Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма, в том числе:

1) внедрение компьютерных программных продуктов по обучению детей безопасному поведению на дорогах и улицах;

2) издание печатных плакатов, дидактических раздаточных материалов по правилам дорожного движения для общеобразовательных учреждений;

3) выпуск методической литературы для преподавателей по обучению детей правилам дорожного движения;

4) выпуск вкладышей, наклеек, календарей, символики по тематике, связанной с безопасностью дорожного движения, для использования на пеналах, значках, портфелях и одежде;

5) проведение ежегодного конкурса на лучший детский рисунок и плакат по тематике, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения;

6) проведение соревнований юных велосипедистов "Безопасное колесо";

7) оснащение спортивно-технических клубов современным оборудованием и тренажерами по обучению безопасности дорожного движения;

8) проведение смотра-конкурса "Зеленый огонек";

9) повышение квалификации преподавателей по основам безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений Нефтеюганского района по направлению "Безопасность дорожного движения" на основе именного образовательного чека.

3. Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах Нефтеюганского района, в том числе:

1) проведение дорожных работ в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также на опасных участках дорог;

2) организация работ по приведению к нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;

3) проведение работ по устройству искусственного освещения на участках дорог;

4) обустройство автомобильных дорог.

4. Обеспечение контрольно-надзорной деятельности в области безопасности дорожного движения, в том числе:

1) оснащение дорожных лабораторий и приобретение оборудования для контроля транспортно-эксплуатационного состояния опасных участков дорог;

2) приобретение патрульных автомобилей для Государственной инспекции безопасности дорожного движения со специальным оборудованием и приборами, а также макетов патрульных автомобилей;

3) приобретение и установка на опасных участках дорог комплектов устройств фотовидеорегистрации нарушителей скоростного режима движения;

4) организационные мероприятия по улучшению контрольно-надзорной деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в том числе:

обеспечение контроля эксплуатационного состояния опасных участков дорог с использованием технических средств;

обеспечение оперативности прибытия сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения к местам дорожно-транспортных происшествий;

увеличение плотности нарядов дорожно-патрульной службы в очагах аварийности;

обеспечение фиксации нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств;

обеспечение проведения государственного технического осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования;

обеспечение контроля за установкой дорожных знаков на автомобильных дорогах.

5. Профилактика дорожно-транспортных происшествий, в том числе:

1) проведение районных конкурсов "Лучший водитель автомобиля";

Статья 4. Объемы и источники финансирования Программы

Объем финансирования Программы на период 2007 - 2012 годов составляет 1 208 570,4 тыс. рублей (приложение N 2).

Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Нефтеюганского района утверждаются решением Думы Нефтеюганского района «О бюджете МО «Нефтеюганский район» на соответствующий финансовый год.

Статья 5. Механизм реализации и исполнители Программы

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке администрацией Нефтеюганского района либо иным исполнительным органом муниципальной власти Нфетеюганского района в соответствии с законодательством.

Исполнители Программы в части средств бюджета Нефтеюганского района:

Комитет по образованию Нефтеюганского района;

Комитет по управлению муниципальным имуществом Нефтеюганского района;

Нефтеюганское районное муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»;

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел Нфетеюганского района;

Администрация сельского поселения Салым;

Администрация сельского поселения Куть-Ях;

Администрация сельского поселения Сентябрьский;

Администрация сельского поселения Усть-Юган;

Администрация сельского поселения Сингапай;

Администрация сельского поселения Чеускино;

Администрация сельского поселения Каркатеевы;

Администрация сельского поселения Лемпино;

Администрация городского поселения Пойковский.

Статья 6. Контроль за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Дума Нефтеюганского района, Администрация Нефтеюганского района в пределах своих полномочий в соответствии с Уставом.

Приложение N 1

к решению Думы Нефтеюганского района

"О Программе Нефтеюганского района

"Повышение безопасности

дорожного движения

в Нефтеюганском районе"

на период 2007 - 2012 годов"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ"

НА ПЕРИОД 2007 - 2012 ГОДОВ

| N п/п | Перечень мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Стои- мость, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Совершенствование работы с участниками дорожного движения с целью предупреждения их опасного поведения на дорогах |  | Бюджет Нефтеюганского района | 376,80 | Формирование сознания безопасного поведения участников дорожного движения |
| 1.1 | Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению и в периодических печатных изданиях | Комитет по образованию Нефтеюганского района | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа | - |  |
|  |  | ГИБДД Нефтеюганского РОВД | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа | - |  |
| 1.2 | Издание печатной продукции по пропаганде и соблюдению правил обеспечения безопасности дорожного движения (информационные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, карты с указанием участков повышенной опасности и анализом причин ДТП) | ГИБДД Нефтеюганского РОВД | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа | 188,40 |  |
|  |  | Комитет по образованию | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа | 188,40 |  |
| 2 | Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма | Комитет по образованию Нефтеюганского района | Бюджет Нефтеюганского района | 5173,62 | Повышение уровня знаний правил безопасности дорожного движения среди детей и юношества |
| 2.1 | Внедрение компьютерных программных продуктов по обучению детей безопасному поведению на дорогах и улицах |  | Бюджет Нефтеюганского района | 44,76 |  |
| 2.2 | Изготовление и распространение социального ролика по безопасности дорожного движения |  | Бюджет Нефтеюганского района | 150 |  |
| 2.3 | Приобретение методической литературы для преподавателей по обучению детей правилам дорожного движения |  | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа | 87,52 |  |
| 2.4 | Приобретение вкладышей, наклеек, календарей, символики по тематике, связанной с безопасностью дорожного движения, для использования на пеналах, значках, портфелях и одежде |  | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа | 271,05 |  |
| 2.5 | Проведение ежегодного конкурса на лучший детский рисунок, плакат и сочинение по тематике, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения |  | Бюджет Нефтеюганского района | 500,00 |  |
| 2.6 | Проведение соревнований юных велосипедистов "Безопасное колесо" |  | Бюджет Нефтеюганского района | 325,00 |  |
| 2.7 | Проведение смотра-конкурса "Зеленый огонек" |  | Бюджет Нефтеюганского района | 50,00 |  |
| 2.8 | Оснащение современным оборудованием и средствами обучения 34 образовательных учреждения |  | Бюджет Нефтеюганского района | 724,99 |  |
| 2.9 | Строительство 1 детского автогородка |  | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа | 2467,90 |  |
| 2.10 | Повышение квалификации преподавателей ОБЖ образовательных учреждений по направлению "Безопасность дорожного движения" |  | Бюджет автономного округа | 0 |  |
| 2.11 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов |  | Бюджет Нефтеюганского района | 250,00 |  |
| 2.12 | Оснащение формой двух отрядов юных инспекторов движения |  | Бюджет Нефтеюганского района | 302,40 |  |
| 3 | Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах Нефтеюганского района | Администрация сельского поселения Лемпино; Администрация сельского поселения Каркатеевы; Администрация сельского поселения Чеускино; Администрация сельского поселения Сингапай; Администрация сельского поселения Усть-Юган; Администрация сельского поселения Сентябрьский; Администрация сельского поселения Куть-Ях; Администрация сельского поселения Салым; Администрация городского поселения Пойковский: КУМИ Нефтеюганского района | Бюджет Нефтеюганского района | 1 110 248,00 | Повышение уровня безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 3.1 | Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах с.п. Лемпино | Администрация сельского поселения Лемпино | Бюджет Нефтеюганского района | 26 799 |  |
| 3.2 | Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах с.п. Каркатеевы | Администрация сельского поселения Каркатеевы | Бюджет Нефтеюганского района | 14 325 |  |
| 3.3 | Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах с.п. Чеускино | Администрация сельского поселения Чеускино | Бюджет Нефтеюганского района | 32 321 |  |
| 3.4 | Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах с.п. Сингапай | Администрация сельского поселения Сингапай | Бюджет Нефтеюганского района | 61 572 |  |
| 3.5 | Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах с.п. Усть-Юган | Администрация сельского поселения Усть-Юган | Бюджет Нефтеюганского района | 21 783 |  |
| 3.6 | Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах с.п. Сентябрьский | Администрация сельского поселения Сентябрьский | Бюджет Нефтеюганского района | 16 631 |  |
| 3.7 | Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах с.п. Куть-Ях | Администрация сельского поселения Куть-Ях | Бюджет Нефтеюганского района | 19 837 |  |
| 3.8 | Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах с.п. Салым | Администрация сельского поселения Салым | Бюджет Нефтеюганского района | 79 566 |  |
| 3.9 | Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах с.п. Пойковский | Администрация городского поселения Пойковский | Бюджет Нефтеюганского района | 497 289 |  |
| 3.10 | Совершенствование условий движения на межселенных автомобильных дорогах | КУМИ Нефтеюганского района | Бюджет Нефтеюганского района | 419 691 |  |
| 4 | Обеспечение контрольно-надзорной деятельности в области безопасности дорожного движения | Админситрация Нефтеюганского района, ОГИБДД ОВД Нефтеюганского района | Бюджет Нефтеюганского района | 12956,00 | Повышение эффективности контрольно- надзорной деятельности |
| 4.1 | Оснащение дорожных лабораторий и приобретение оборудования для контроля транспортно-эксплуатационного состояния опасных участков дорог |  | Бюджет автономного округа | 0 |  |
| 4.2 | Приобретение патрульных автомобилей для ГИБДД со специальным оборудованием и приборами, а также макетов патрульных автомобилей |  | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа | 10260,00 |  |
| 4.3 | Приобретение форменного обмундирования |  | Бюджет Нефтеюганского района | 200,00 |  |
| 4.4 | Организационные мероприятия по улучшению контрольно-надзорной деятельности ОГИБДД Нефтеюганского РОВД, в том числе: - обеспечение контроля эксплуатационного состояния опасных участков дорог с использованием технических средств; - обеспечение оперативности прибытия сотрудников ГИБДД к местам дорожно- транспортных происшествий; - увеличение плотности нарядов дорожно- патрульной службы в очагах аварийности; - обеспечение фиксации нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств; - обеспечение проведения государственного технического осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования; - обеспечение контроля за установкой дорожных знаков на автомобильных дорогах |  | Не требуют финансирования | 0 |  |
|  | Приобретение средств регулирования дорожного движения и фиксации нарушений правил дорожного движения | ОГИБДД ОВД Нефтеюганского района | Бюджет Нефтеюганского района; | 2496,00 |  |
| 5 | Профилактика дорожно-транспортных происшествий |  | Бюджет Нефтеюганского района | 250,00 | Повышение уровня знаний правил безопасности участников дорожного движения |
| 5.1 | Проведение районных конкурсов "Лучший водитель автомобиля" | ОГИБДД ОВД Нефтеюганского района | Бюджет Нефтеюганского района | 250,00 |  |
|  | Итого по Программе |  |  | 1 208570,4 |  |

Приложение N 2

к  решению Думы Нефтеюганского района

"О Программе Нефтеюганского района

"Повышение безопасности

дорожного движения

в Нефтеюганском районе"

на период 2007 - 2012 годов"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ"

НА ПЕРИОД 2007 - 2012 ГОДОВ

| № пп | Перечень мероприятий | Исполнитель | Всего по мероприятиям, | Источник финансирования | Сумма финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Совершенствование работы с участниками дорожного движения с целью предупреждения их опасного поведения на дорогах |  | 376,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению и в периодических печатных изданиях | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 0 | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОГИБДД Нефтеюганского РОВД | 0 | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Издание печатной продукции по пропаганде и соблюдению правил обеспечения безопасности дорожного движения (информационные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, карты с указанием участков повышенной опасности и анализом причин ДТП) | ОГИБДД Нефтеюганского РОВД | 188,4 | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа | 25,8 | 28,38 | 31,2 | 34,34 | 34,34 | 34,34 |
|  |  | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 188,4 | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа | 25,8 | 28,38 | 31,2 | 34,34 | 34,34 | 34,34 |
|  | ИТОГО по годам: |  | 376,8 |  | 51,6 | 56,76 | 62,4 | 68,68 | 68,68 | 68,68 |
| 2. | Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма |  | 5173,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление и распространение социального ролика по безопасности дорожного движения | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 150 | Бюджет Нефтеюганского района | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.2 | Внедрение компьютерных программных продуктов по обучению детей безопасному поведению на дорогах и улицах | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 44,76 | Бюджет Нефтеюганского района | 0 | 7,48 | 8,23 | 9,05 | 10 | 10 |
| 2.3 | Приобретение методической литературы по обучению детей правилам дорожного движения | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 87,52 | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа | 0 | 14,96 | 16,46 | 18,1 | 19 | 19 |
| 2.4 | Приобретение вкладышей, наклеек, календарей, символики по тематике, связанной с безопасностью дорожного движения, для использования на пеналах, значках, портфелях и одежде | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 271,05 | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа | 0 | 45,65 | 50,2 | 55,2 | 60 | 60 |
| 2.5 | Проведение ежегодного конкурса на лучший детский рисунок, плакат и сочинение по тематике, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 500 | Бюджет Нефтеюганского района | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Проведение соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 325 | Бюджет Нефтеюганского района | 0 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 2.7 | Проведение смотра-конкурса «Зеленый огонек» | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 50 | Бюджет Нефтеюганского района | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.8 | Повышение квалификации преподавателей по основам безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений района по направлению «Безопасность дорожного движения» | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 0 | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Оснащение современным оборудованием и средствами обучения 34 образовательных учреждений | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 724,99 | Бюджет Нефтеюганского района |  |  | 724,99 |  |  |  |
| 2.10 | Строительство 1 детского автогородка | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 2467,9 | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа | 0 | 2467,9 | 0 | 0 | - | - |
| 2.11 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 250 | Бюджет Нефтеюганского района | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 2.12 | Оснащение формой двух отрядов юных инспекторов движения (24 компл * 12600) | Комитет по образованию Нефтеюганского района | 302,4 | Бюджет Нефтеюганского района | - | 302,4 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по годам |  | 5173,62 |  | 0 | 3033,39 | 1054,88 | 347,35 | 364 | 374 |
| 3 | Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах Нефтеюганского района |  |  | Бюджет Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена ламповых транспортных пешеходных светофоров на светодиодные: | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекресток улиц №4,7 |  | 229 |  | 229 |  |  |  |  |  |
|  | Перекресток улиц №2,7 |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Перекресток улиц №2, 2/1 |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 3.2 | Установка пешеходных светофоров на перекрестке улиц №2, 2/1 (маг. СИМ) | Администрация гп. Пойковский | 190 | Бюджет гп. Пойковский |  | 190 |  |  |  |  |
| 3.2 | Установка звуковых сигналов, сигналов обратного отсчета времени на светофорном объекте на перекрестке улиц №2,2/1 (маг. СИМ) | Администрация гп. Пойковский | 120 | Бюджет гп. Пойковский |  | 120 |  |  |  |  |
| 3.4 | Замена пешеходного светофора с прокладкой подземного кабеля по ул. №3(СОШ №4) | Администрация гп. Пойковский | 160 | Бюджет гп. Пойковский |  | 160 |  |  |  |  |
| 3.5 | Установка транспортных, пешеходных светофоров на перекрестке улиц №2,6 (ЦРБ) | Администрация гп. Пойковский | 1800 | Бюджет гп. Пойковский |  |  | 1800 |  |  |  |
| 3.6 | Установка светофоров на выезде из ПЧ на ул. №11 и на улицу №2 | Администрация гп. Пойковский | 240 | Бюджет гп. Пойковский |  | 240 |  |  |  |  |
| 3.7 | Замена дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения с приобретением новых | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 штук |  | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |
|  | 250 штук |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | 100 штук |  | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 100 штук |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |
|  | 100 штук |  | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  |
|  | 100 штук |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 3.8 | Устройство искусственных неровностей из асфальтобетонной смеси на переходах: | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  |  |
|  | Мкр. Дорожник возле маг. Снежинка |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | ПДРСУ район клуба Вираж |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | В районе ж/д 3-87 – 3-76 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | По ул. №2 в районе маг. САВАЛАН |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Освещение участка автодороги от маг. СИМ до федеральной автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» - 1700м | Администрация гп. Пойковский | 3500 | Бюджет гп. Пойковский |  |  | 3500 |  |  |  |
| 3.10 | Устройство освещения с заменой светильников РУСЬ на консольные по ул. №4 от маг. Милана до Бердской базы – 580 м (согласно требований ГИБДД) | Администрация гп. Пойковский | 1200 | Бюджет гп. Пойковский |  |  | 1200 |  |  |  |
| 3.11 | Освещение участка ул. №7 от перекрестка с ул. №2 до ул. №1 – 400 м (согласно требований ГИБДД) | Администрация гп. Пойковский | 800 | Бюджет гп. Пойковский |  |  | 800 |  |  |  |
| 3.12 | Освещение участка ул. №4 от ж/д 7-34/35 до мкр. 8 – 680 м | Администрация гп. Пойковский | 1400 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  | 1400 |  |  |
| 3.13 | Замена светильников наружного освещения на участке ул. №2 от перекрестка с ул. №7 до перекрестка с ул. №6 – 820 м (согласно требований ГИБДД) | Администрация гп. Пойковский | 1700 | Бюджет гп. Пойковский |  |  | 1700 |  |  |  |
| 3.14 | Замена светильников наружного освещения РУСЬ на консольные на участке ул. №6 от остановки маг. №10 до перекрестка с ул. №3 – 900 м | Администрация гп. Пойковский | 1800 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  | 1800 |  |  |
| 3.15 | Освещение участка ул. №3 от маг. Исток до РЭУ с переносом ВЛ6кВ – 220м | Администрация гп. Пойковский | 1000 | Бюджет гп. Пойковский |  |  | 1000 |  |  |  |
| 3.16 | Освещение ул. №9 – 960 м | Администрация гп. Пойковский | 2000 | Бюджет гп. Пойковский |  |  | 2000 |  |  |  |
| 3.17 | Перенос остановочных комплексов согласно проекта организации дорожного движения: | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.№7 в районе КСК |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Ул. №8 площадь Променад |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Ул. №2 в районе СОШ №2 |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Ул. №2 в районе маг. Салаван |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Ул. №6 в районе ЦРБ |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Ул. №2 в районе СУБР |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 3.18 | Установка остановочных комплексов: | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  |  |
|  | По ул. №2 в районе ЦРБ |  | 500 |  |  | - | 500 | - | - | - |
|  | В районе СОШ №1 |  | 500 |  | - | -- | 500 | -- | - | - |
| 3.19 | Ямочный ремонт дорог с применением спецтехники: | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100 м2 |  | 996 |  | 996 | - | - | - | - | - |
|  | 1100 м2 |  | 1440 |  | - | 1440 | - | - | - | - |
|  | 1100 м2 |  | 1200 |  | - | - | 1200 | - | - | - |
|  | 1100 м2 |  | 1200 |  | - | - | - | 1200 | - | - |
|  | 1100 м2 |  | 1200 |  | - | - | - | - | 1200 | - |
|  | 1100 м2 |  | 1200 |  | - | - | - | - | - | 1200 |
| 3.20 | Разметка дорог 13 км | Администрация гп. Пойковский | 2549 | Бюджет гп. Пойковский | 225 | 524 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Замена бордюрного камня вдоль улиц | Администрация гп. Пойковский | 2400 | Бюджет гп. Пойковский | - |  | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.22 | Установка бордюрных камней: | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский | - | - | - | - | - | - |
|  | По ул.№4 от перекрестка с ул. №7 до ж/д7-34/35 – 340 м |  | 350 |  | - | 350 | - | - | - | - |
|  | По ул. №4 от ул.7 до пекарни – 520 м |  | 680 |  | - | - | 680 | - | - | - |
|  | По ул.№3от ул.№9 до РЭУ – 200м |  | 380 |  | - | 380 | - | - | - | - |
| 3.23 | Устройство ливнеприемных колодцев по ул. №4 и мкр.7 – 5 шт. | Администрация гп. Пойковский | 400 | Бюджет гп. Пойковский | - |  | 400 | - | - | - |
| 3.24 | Устройство водопонижения по ул. №7 от ул. Спортивной до ул. Энтузиастов – 650м | Администрация гп. Пойковский | 4600 | Бюджет гп. Пойковский | - | - | - | 4600 | - | - |
| 3.25 | Ремонт водосточных канав, устройство ливнеприемных колодцев по ул.№2 (промзона) – 1200м | Администрация гп. Пойковский | 150 | Бюджет гп. Пойковский | - |  | 150 | - | - | - |
| 3.26 | Строительство очистных пескоулавливателей ливневой канализации по ул. №7,4 – 2шт | Администрация гп. Пойковский | 500 | Бюджет гп. Пойковский | - |  | 500 | - | - | - |
| 3.27 | Проведение паспортизации дорог, проездов с постановкой на баланс – 42,5 км | Администрация гп. Пойковский | 300 | Бюджет гп. Пойковский | - |  | 300 | - | - | - |
| 3.28 | Проведение паспортизации ливневой канализации с передачей на баланс – 10,8 км | Администрация гп. Пойковский | 250 | Бюджет гп. Пойковский | - |  | 250 | - | - | -- |
| 3.29 | Расширение ул. №7 | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский | - | - | - | - | - | - |
|  | Участка от ул. №4 до ул.Энтузиастов, капитальный ремонт – 650м |  | 10000 |  | - |  | 10000 | - | - | - |
|  | Участка от ул.№4 до ул.№3 – 460м ( с освещением) |  | 8000 |  | - | - | 8000 | - | - | - |
|  | Участка от ул. №4 до ул.№2 – 480м (с освещением) |  | 8300 |  | - | - | - | 8300 | - | - |
| 3.30 | Реконструкция улицы №3 – 400м | НРМУ УКС | 34500 | Бюджет гп. Пойковский | - |  | 34500 | - | - | - |
| 3.31 | Реконструкция улицы №1- 1000м с ПИР | НРМУ УКС | 11250 | Бюджет гп. Пойковский | - | - | - | - | 11250 | - |
| 3.32 | Строительство автодороги №6 от ул. №3 до федеральной автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» через мкр. Бамовский – 1260 м с ПИР | НРМУ УКС | 40000 | Бюджет гп. Пойковский | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 3.33 | Ремонт дорог (асфальтирование): | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. №2 (промзона) – 1200м/ 14400м2 |  | 8280 |  | - | 8280 | - | - | - | - |
|  | Ул. №3 от кольца до РЭУ – 420м/2772 м2 |  | 1600 |  | - |  | 1600 | - | - | - |
|  | Ул №4 – 463м/ 4350 м2 |  | 2259 |  | 2259 |  | - | - | - | - |
|  | Ул. №5 – 864,4м /5552,54м2 |  | 3193 |  | - |  | 3193 | - | - | - |
|  | Ул.№6 – 1186,6м/7119,6 м2 |  | 4100 |  | - | - | - | 4100 | - | - |
|  | Ул. №10 – 517,5м/2351,01 м2 |  | 1352 |  | - | - | 1352 | - | - | - |
|  | Ул. №11 – 349,5м/4445,64м2 |  | 2449 |  | - | 2449 | - | - | - | - |
|  | Ул. №14 – 761,6м/5559,53м2 |  | 3197 |  | - | - | - | 3197 | - | - |
|  | Ул. Строительная – 899,2м/3586,36м2 |  | 2063 |  | - | - | - | 2063 | - | - |
|  | Ул. Строительная 1 – 579м/2919,9м2 |  | 1679 |  | - | - | - | 1679 | - | - |
|  | Ул. Солнечная -719,1м/3413,31м2 |  | 1963 |  | - | - | - | 1963 | - | - |
|  | Ул. Автомобилистов -810,4/4193,8м2 |  | 2412 |  | - | - | - | 2412 | - | - |
|  | Ул. Березовая -375,7м/1784,54м2 |  | 1027 |  | - | - | - | 1027 | - | - |
|  | Ул. Салымская – 255,1м/1226,77м2 |  | 706 |  | - | - | - | 706 | - | - |
|  | Ул. Геологов – 405,5м/1941,31м2 |  | 1117 |  | - | - | - | - | - | 1117 |
|  | Ул. Транспортников – 378,9м/1642,8м2 |  | 945 |  | - | - | - | - | 945 | - |
|  | Ул. Мира- 257,3м/1092,7м2 |  | 629 |  | - | - | - | - | 629 | - |
|  | Ул. Лесная – 334,8м/1503,63м2 |  | 865 |  | - | - | - | - | 865 | - |
|  | Ул. Бамовская – 618,3м/4262,74м2 |  | 2452 |  | - | - | - | - | 2452 | - |
|  | а/д от маг. СИМ до ПДРСУ – 1200м/5400м2 |  | 3105 |  | - | - | 3105 | - | - | - |
|  | От федеральной дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» до Лаверны – 1200м/5400м2 |  | 3105 |  | - | - | 3105 | - | - | - |
|  | От Лаверны до кладбища – 2539,4м/18325,5м2 |  | 10538 |  | - | - | - | - | - | 10538 |
|  | Проезды: |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 1 мкрн. – 775,4м/4272м2 |  | 2500 |  | - | - | 2500 | - | - | - |
|  | 2 мкрн. – 1194,6м/4555,9м2 |  | 2600 |  | - |  | 2600 | - | - | - |
|  | 3 мкрн. – 1816,8м/8101,9м2 |  | 4659 |  | - | - | 4659 | - | - | - |
|  | 3-а мкрн -625м/2812,5м2 |  | 1618 |  | - | - | - | - |  | 1618 |
|  | 4 мкрн. – 2373,6м/11605,79м2 |  | 6700 |  | - | - | - | - | 6700 | - |
|  | 5 мкрн- 811,5м/7201,9м2 |  | 4142 |  | - | - | - | - | - | 4142 |
|  | 7 мкрн – 1424,4м/5697,6м2 |  | 3277 |  | - | - | 3277 | - | - | - |
|  | Бамовский – 1075,6м/6724,1м2 |  | 3867 |  | - | - |  | - | 3867 | - |
|  | Дорожник – 428м/3123,5м2 |  | 1796 |  | - | - | 1796 | - | - | - |
|  | СУБР – 300м/1350м2 |  | 777 |  |  | - | 777 | - | - | - |
| 3.34 | Ремонт внутриквартальных проездов (щебенение): | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул Бамовская – 157м/707м2 |  | 320 |  | 320 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Транспортников- 379м/1642,8м2 |  | 743 |  | 743 | - | - | - | - | - |
|  | Проезды: |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |
|  | 4-1 маг.АРАЗ – 37м/166,5м2 |  | 76 |  | 76 | - | - | - | - | - |
|  | Проезды 2 мкрн. – 445м/2002,5м2 |  | 910 |  |  | 910 | - | - | - | - |
|  | Проезд 6 мкрн.- 429м/1931м2 |  | 873 |  | 873 | - | - | - | - | - |
|  | 7/5 – 218,5/1206,28м2 |  | 546 |  | 546 | - | - | - | - | - |
|  | 7/7 – 380м/1634м2 |  | 739 |  | 739 | - | - | - | - | - |
|  | Проезды 8 мкрн. – 360м/1620м2 |  | 637 |  |  | 637 | - | - | - | - |
|  | Проезд от ул. Автомобилистов до ул. Строительной – 230м/1035м2 |  | 469 |  | 469 | - | - | - | - | - |
|  | Дорога от старой федеральной до кладбища – 400м/1600м2 |  | 724 |  | 724 | - | - | - | - | - |
|  | ПДРСУ -740м/3330м2 |  | 1583 |  | 1583 |  | - | - | - | - |
|  | СМУ05 – 1680м/7540м2 |  | 3400 |  | - |  | 3400 | - | - | - |
|  | СУ-10 – 720м/3240м2 |  | 1500 |  | - |  | 1500 | - | - | - |
|  | СУ-11 – 1680/7560м2 |  | 3500 |  | - |  | 3500 | - | - | - |
|  | Коржавино балочный массив – 2000м/9000м2 |  | 4100 |  | - | - | 4100 | - | - | - |
|  | СУ-905 – 2740м/12330м2 |  | 5600 |  | - | - | - | - | 5600 |  |
|  | СУ-17- 170м/765м2 |  | 400 |  | - | 400 | - | - | - | - |
|  | Геофизика – 400м/1800м2 |  | 800 |  | - | 800 | - | - | - | - |
| 3.35 | Асфальтирование автодорог с устройством щебеночного основания: | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. №5 – 221,9м/4561,25м2 |  | 4685 |  | - |  | 4685 | - | - | - |
|  | Ул. №9 от ул. №4 до ул. Энтузиастов – 500м/2475м2 |  | 2600 |  | - |  | 2600 | - | - | - |
|  | Ул. Байкальская – 418,1м/2755,3м2 |  | 2830 |  | - | - | 2830 | - | - | - |
|  | Проезды: |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 1 мкрн – 1210м/5445м2 |  | 5592 |  | - | - | 5592 | - | - | - |
|  | 3 мкрн – 1280м/5760м2 |  | 5916 |  | - | - | - | - | 5916 | - |
|  | 5 мкрн – 500м/2250м2 |  | 2311 |  | - | - | - | - | 2311 | - |
|  | 6 мкрн – 996,3м/5704,1м2 |  | 5900 |  | - | - | - | 5900 | - | - |
|  | 7 мкрн частный сектор – 2095,4м/10496,48м2 |  | 10800 |  | - | - | - | - | - | 10800 |
|  | ПССУ – 175м/787,5м2 |  | 809 |  | - |  | 809 | - | - | - |
|  | Подъездная дорога к Воскресной школе – 320м/1600м2 |  | 1700 |  | - |  | 1700 | - | - | - |
| 3.36 | Прокладка ливневой канализации подземным способом (прокол) на рельеф с устройством колодцев: | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  | - |
|  | Через ул. №5 – 150м |  | 2300 |  | - |  | 2300 | - | - | - |
|  | Через проезды в 1, 1а мкрн – 750м |  | 11300 |  | - | - | 11300 | - | - | - |
| 3.37 | Установка указателей улиц, домов с подсветкой – 55штук | Администрация гп. Пойковский | 250 | Бюджет гп. Пойковский | - | - | 250 | - | - | - |
| 3.38 | Устройство тротуаров: | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  |  |
|  | По ул. №3 от РЭУ до ПУТТ-1 – 620м |  | 2200 |  | - |  | 2200 | - | - | - |
|  | По ул.№9 от ул.№2 до ул.№3, от ул.№3 до ул.№4 – 900м |  | 3200 |  | - | - | 3200 | - | - | - |
|  | По ул. №4 от ж/д7-34/35 до 8 мкрн. – 680м |  | 2400 |  | - | - | - | 2400 | - | - |
|  | До Воскресной школы – 100м |  | 400 |  | - |  | 400 | - | - | - |
| 3.39 | Ремонт старых тротуаров (асфальтирование) | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. №2 – 3468,1м/6936,2м2 |  | 4000 |  | - |  | 4000 | - | - | - |
|  | Ул. №3 – 817,5м/1635м2 |  | 941 |  | - | - | - | 941 | - | - |
|  | Ул. №4 – 824м/1648м2 |  | 948 |  | - | - | 948 | - | - | - |
|  | Ул. №5 – 600м/1200м2 |  | 690 |  | - | - | 690 | - | - | - |
|  | Ул. №6 – 1096,1м/2192,2м2 |  | 1261 |  | - | - | 1261 | - | - | - |
|  | Ул. №7 – 2898м/5978м2 |  | 3438 |  | - | - | - | - | 3438 | - |
|  | Ул. №7а – 236,5м/473м2 |  | 272 |  | - | - | - | 272 | - | - |
|  | Ул. №8 – 509,1м/1018,2м2 |  | 586 |  | - |  | - | 586 | - | - |
|  | Ул. №10 – 193,9м/387,8м2 |  | 223 |  | - | -- | - | 223 | - | - |
|  | Ул. №11 – 312,4/624,8м2 |  | 360 |  | - |  | 360 | - | - | - |
|  | Проезды с перекладкой дорожных плит: |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 1/7 – 287,6м/575,2м2 |  | 1800 |  | - |  | 1800 | - | - | - |
|  | 4/2 - 173,3м/346,6м2 |  | 1050 |  | - | - | - | - | - | 1050 |
|  | 4/3 – 110,9м/221,8м2 |  | 670 |  | - | - | - | - | - | 670 |
|  | 4/5 – 138,9м/277,8м2 |  | 840 |  | - | - | - | - | - | 840 |
| 3.40 | Перенос стелы на въезде в поселок | Администрация гп. Пойковский | 150 | Бюджет гп. Пойковский | - |  | 150 | - | - | - |
| 3.41 | Установка рекламных щитов по предупреждению ДТП – 2шт. | Администрация гп. Пойковский | 270 | Бюджет гп. Пойковский | - | - | 270 | - | - | - |
| 3.42 | Ремонт мостов – 2шт. | Администрация гп. Пойковский | 10000 | Бюджет гп. Пойковский | - | - | 5000 | 5000 | - | - |
| 3.43 | Содержание мостов -2шт. | Администрация гп. Пойковский | 1400 | Бюджет гп. Пойковский | - |  | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 3.44 | Обслуживание дорожных знаков – 580шт. | Администрация гп. Пойковский | 2440 | Бюджет гп. Пойковский | 360 | 480 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.45 | Обслуживание светофоров: | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 объектов |  | 300 |  | 300 | - | - | - | - | - |
|  | 7 объектов |  | 1850 |  | - | 170 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 3.46 | Содержание дорог, проездов, тротуаров и площадок – 364793м2 | Администрация гп. Пойковский | 75003 | Бюджет гп. Пойковский | 11303 | 12500 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
| 3.47 | Устройство защитных полос от разрушения обочин (подсыпка песком, посев трав и деревьев) | Администрация гп. Пойковский | 0 | Бюджет гп. Пойковский |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.№4 – 5000м2 |  | 750 |  | - | - | 750 | - | - | - |
|  | Ул. №5 – 680м2 |  | 102 |  | - | - | - | 102 | - | - |
|  | Ул. №6 – 5040м2 |  | 756 |  | - | - | - | - | 756 | - |
|  | От федеральной автодороги до ПДРСУ – 7000м2 |  | 1050 |  | - |  | 1050 | - | - | - |
| 3.48 | Строительство полигона для складирования снежных масс, вывозимых с дорог и проездов | НРМУ УКС | 30000 | Бюджет гп. Пойковский | - |  | 30000 | - | - | - |
| 3.50 | Обслуживание уличного освещения | Администрация гп. Пойковский | 8000 | Бюджет гп. Пойковский |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3.51 | Электроэнергия уличного освещения | Администрация гп. Пойковский | 9600 | Бюджет гп. Пойковский |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 3.52 | Ремонт стелы на въезде в поселок – 2 шт | Администрация гп. Пойковский | 140 | Бюджет гп. Пойковский |  |  | 40 | 50 | - | 50 |
| 3.53 | Установка информационных щитов на въезды в микрорайоны со схемой домов – 18шт. | Администрация гп. Пойковский | 880 | Бюджет гп. Пойковский | - |  | 220 | 220 | 220 | 220 |
|  | Обустройство пешеходных переходов | Администрация гп. Пойковский | 316 | Бюджет гп. Пойковский | 316 |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектов организации дорожного движения | Администрация гп. Пойковский | 404 | Бюджет гп. Пойковский | 404 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по гп. Пойковский |  | 497289 |  | 22775 | 31730 | 225449 | 79741 | 75749 | 61845 |
| 3.54 | Зимнее содержание внутрипоселковых дорог | Администрация сп. Усть-Юган | 8311 | Бюджет сп. Усть-Юган | 1182 | 1329 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 3.55 | Летнее содержание дорог | Администрация сп. Усть-Юган | 5200 | Бюджет сп. Усть-Юган | 500 |  | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3.56 | Асфальтирование внутрипоселкоых дорог | Администрация сп. Усть-Юган | 7212 | Бюджет сп. Усть-Юган | - | 1094 | 1318 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 3.57 | Установка знаков и нанесение разметки | Администрация сп. Усть-Юган | 550 | Бюджет сп. Усть-Юган | - |  | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 3.58 | Подъем объездной дороги в п. Юганская Обь | Администрация сп. Усть-Юган | 450 | Бюджет сп. Усть-Юган | - | 450 | - | - | - | - |
| 3.59 | Паспортизация дорог | Администрация сп. Усть-Юган | 0 | Бюджет сп. Усть-Юган | - |  | - | - | - | - |
| 3.60 | Разработка проектов по организации дорожного движения | Администрация сп. Усть-Юган | 60 | Бюджет сп. Усть-Юган | 60 | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по сп. Усть-Юган |  | 21783 |  | 1742 | 2873 | 3818 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 3.61 | Зимнее содержание внутрипоселковых дорог | Администрация сп. Каркатеевы | 6425 | Бюджет сп Каркатеевы | 725 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | Устройство дорожного полотна по ул. Береговая | Администрация сп. Каркатеевы | 1200 | Бюджет сп Каркатеевы | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | Асфальтирование дороги по ул. Лесная | Администрация сп. Каркатеевы | 1300 | Бюджет сп Каркатеевы |  | 1300 |  |  |  |  |
|  | Асфальтирование подъездной дороги д.31 | Администрация сп. Каркатеевы | 400 | Бюджет сп Каркатеевы |  | 400 |  |  |  |  |
| 3.62 | Ремонт участка дороги по ул. Центральная вдоль домов 25 и 26 | Администрация сп. Каркатеевы | 4500 | Бюджет сп Каркатеевы | - | - | 4500 | - | - | - |
| 3.63 | Содержание дорог | Администрация сп. Каркатеевы | 500 | Бюджет сп Каркатеевы | - | 500 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по сп. Каркатеевы |  | 14325 |  | 1925 | 3100 | 5700 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3.64 | Устройство освещения круга Г-2 | Администрация сп. Сингапай | 200 | Бюджет сп Сингапай |  | - | 200 | - | - | - |
| 3.65 | Устройство освещения проспект Мечтателей, ул. Садовая, ул Березовая | Администрация сп. Сингапай | 150 | Бюджет сп Сингапай |  | - | 150 | - | - | - |
|  | Зимнее содержание внутрипоселковых дорог | Администрация сп. Сингапай | 9583 | Бюджет сп Сингапай | 1139 | 1644 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
|  | Летнее содержание дорог | Администрация сп. Сингапай | 2995 | Бюджет сп Сингапай | 45 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.66 | Устройство пешеходного тротуара от нового Сингапай до ДК «Камертон» | Администрация сп. Сингапай | 150 | Бюджет сп Сингапай |  | - | 150 | - | - | - |
| 3.69 | Разработка проектов по организации дорожного движения | Администрация сп. Сингапай | 53 | Бюджет сп Сингапай | 53 | - | - | - | - | - |
| 3.70 | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация сп. Сингапай | 36 | Бюджет сп Сингапай | 36 | - | - | - | - | - |
| 3.71 | Очистка дренажных труб и ливневой канализации от заиливания | Администрация сп. Сингапай | 60 | Бюджет сп Сингапай | 60 | - | - | - | - | - |
| 3.72 | Ремонт дорожного полотна в п. Сингапай, п/ст Усть-Балык | Администрация сп. Сингапай | 495 | Бюджет сп Сингапай | 495 | - | - | - | - | - |
| 3.73 | Ремонт дорожной развязки возле маг. Алина с устройством водоотведения | Администрация сп. Сингапай | 600 | Бюджет сп Сингапай | 600 | - | - | - | - | - |
| 3.74 | Асфальтирование проезд федеральная автодорога – ДК (въезд в старый Сингапай) – 750м2 | Администрация сп. Сингапай | 800 | Бюджет сп Сингапай | - |  | 800 | - | - | - |
| 3.75 | Щебенение, асфальтирование подъезда к НПС Остров – 4320м2 | Администрация сп. Сингапай | 5250 | Бюджет сп Сингапай | - |  | 2000 | 3250 | - | - |
| 3.76 | Асфальтирование: | Администрация сп. Сингапай | 0 | Бюджет сп Сингапай |  |  |  |  |  |  |
|  | остановки в НЮРЭС – 770м2 |  | 830 |  | - | - | 830 | - | - | - |
|  | Круга В-1 –4500м2 |  | 3750 |  | - | 350 | 3400 | - | - | - |
|  | Подъезд к бане - 360м2 |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Ул. Березовой – 1350м2 |  | 1350 |  | - |  | 1350 | - | - | - |
|  | Круга Г-2 частный сектор - 5950м2 |  | 6000 |  | - |  | 2000 | 2000 | 2000 | - |
|  | Площадь возле маг. Виктория – 1600м2 |  | 1600 |  | - | - | 1600 | - | - | - |
|  | Проезда возле дома №57 – 940м2 |  | 1000 |  | - |  | 500 | 500 | - | - |
|  | Проезда возле амбулатории – 3500м2 |  | 3600 |  | - | - | 2500 | 1100 | - | - |
|  | Ул. Центральная – 1700м2 |  | 1800 |  | - | - | - | - | - | 1800 |
| 3.77 | Обустройство дороги возле дома 22-23 – 520м2 | Администрация сп. Сингапай | 1400 | Бюджет сп Сингапай | - |  | 600 | 800 | - | - |
| 3.78 | Ремонт дорог (отсыпка песком, щебнем, асфальтирование) | Администрация сп. Сингапай | 0 | Бюджет сп Сингапай | - | - | - | - | - | - |
|  | Проспект Мечтателей – 2581м2 |  | 3700 |  | - |  | 1000 | 1700 | 1000 | - |
|  | Ул. Садовая – 1920м2 |  | 2500 |  | - | - | 1000 | 1500 | - | - |
|  | Ул. Энергетиков – 960м2 |  | 1500 |  | - | - | - | - | - | 1500 |
|  | Ул. Кедровая -2500м2 |  | 3600 |  | - | - | - | - | - | 3600 |
| 3.79 | Установка дорожных знаков на внутрипоселковых дорогах, нанесение дорожной разметки (пр. Молодежный, въезд в п.Сингапай, НПС Остров, п/ст Усть-Балык) | Администрация сп. Сингапай | 270 | Бюджет сп Сингапай | - | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| 3.80 | Устройство искусственного освещения подъезда к новому п. Сингапай (300м) | Администрация сп. Сингапай | 1800 | Бюджет сп Сингапай | - |  | 900 | 900 | - | - |
| 3.81 | Устройство искусственного освещения подъезда к п. Усть-Балык – 300м | Администрация сп. Сингапай | 2000 | Бюджет сп Сингапай | - | - | - | 2000 | - | - |
| 3.82 | Устройство искусственного освещения подъезда к п. Усть-Балык – ПС Остров – 520м | Администрация сп. Сингапай | 4000 | Бюджет сп Сингапай | - | - | - | - | - | 4000 |
| 3.83 | Устройство искусственных неровностей Круг Б-3, Б-4, ул. Центральная | Администрация сп. Сингапай | 100 | Бюджет сп Сингапай | - | - | 30 | 20 | 50 | - |
|  | ИТОГО по сп. Сингапай |  | 61572 |  | 2428 | 3004 | 21370 | 16120 | 5400 | 13250 |
| 3.84 | Разработка проекта организации дорожного движения | Администрация сп. Сентябрьский | 40 | Бюджет сп Сентябрьский | 40 | - | - | - | - | - |
| 3.85 | Установка дорожных знаков в соответствии с проектом | Администрация сп. Сентябрьский | 210 | Бюджет сп Сентябрьский |  | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.86 | Укладка дорожных плит на придомовых территориях домов №1,2,3,4,6,7 | Администрация сп. Сентябрьский | 347 | Бюджет сп Сентябрьский |  | 347 | - | - | - | - |
|  | Ямочный ремонт дороги около дома №19 (210м2) | Администрация сп. Сентябрьский | 147 | Бюджет сп Сентябрьский |  | 147 |  |  |  |  |
| 3.88 | Летнее содержание дорог (полив) | Администрация сп. Сентябрьский | 150 | Бюджет сп Сентябрьский |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Зимнее содержание внутрипоселковых дорог | Администрация сп. Сентябрьский | 2937 | Бюджет сп Сентябрьский | 237 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 3.89 | Асфальтирование дорожного полотна внутрипоселковых дорог | Администрация сп. Сентябрьский | 12000 | Бюджет сп Сентябрьский | - |  | 4000 | 4000 | 4000 | - |
| 3.90 | Асфальтирование внутрипоселковых дорог в п. КС-5 | Администрация сп. Сентябрьский | 200 | Бюджет сп Сентябрьский | - |  | 100 | 100 | - | - |
| 3.91 | Обустройство объездной дороги (отсыпка песком, щебенение, асфальтирование) | Администрация сп. Сентябрьский | 600 | Бюджет сп Сентябрьский | - |  | 600 |  | - | - |
|  | ИТОГО по сп. Сентябрьский |  | 16631 |  | 277 | 1074 | 5320 | 4720 | 4620 | 620 |
| 3.92 | Разработка проектов организации дорожного движения | Администрация сп. Лемпино | 56 | Бюджет сп Лемпино | 56 | - | - | - | - | - |
| 3.93 | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация сп. Лемпино | 30 | Бюджет сп Лемпино | 30 | - | - | - | - | - |
| 3.94 | Ограждение лотковой канализации по ул. Дорожной | Администрация сп. Лемпино | 245 | Бюджет сп Лемпино | 245 | - | - | - | - | - |
|  | Текущий ремонт дорожного полотна: | Администрация сп. Лемпино | 0 | Бюджет сп Лемпино |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кедровая-400м2 |  | 245 |  | 245 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Проулок-120м2 |  | 234 |  | 234 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водоотводных лотков | Администрация сп. Лемпино | 49 | Бюджет сп Лемпино | 49 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ливневой канализации по ул. Советская и ул. Южная | Администрация сп. Лемпино | 248 | Бюджет сп Лемпино | 248 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство тротуара по ул. Советская | Администрация сп. Лемпино | 240 | Бюджет сп Лемпино | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство подъездной площадки к естесственному водоему по ул. Мира | Администрация сп. Лемпино | 143 | Бюджет сп Лемпино | 143 |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт и содержание остановочного павильона | Администрация сп. Лемпино | 11 | Бюджет сп Лемпино | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Уборка тротуаров и лестничных маршей от снежного покрова | Администрация сп. Лемпино | 152 | Бюджет сп Лемпино | 42 | 110 |  |  |  |  |
|  | Замена заборного ограждения ул. Советская | Администрация сп. Лемпино | 203 | Бюджет сп Лемпино | 203 |  |  |  |  |  |
|  | Уборка территории сп. Лемпино от мусора | Администрация сп. Лемпино | 12 | Бюджет сп Лемпино | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.95 | Изготовление и установка информационного стенда «ГИБДД сообщает» | Администрация сп. Лемпино | 30 | Бюджет сп Лемпино | - |  | 30 | - | - | - |
|  | Подъем дорожного полотна по ул. Мира |  | 556 |  |  | 556 |  |  |  |  |
|  | Устройство лотковой канализации по ул. Советская, ул. Южная |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | Устройство дренажной трубы по ул. Советская |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 3.96 | Содержание внутрипоселковых дорог | Администрация сп. Лемпино | 4000 | Бюджет сп Лемпино |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3.97 | Ремонт дорог (асфальтирование): | Администрация сп. Лемпино | 0 | Бюджет сп Лемпино |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Береговая (854 м2) |  | 610 |  | - | - | 610 | - | - | - |
|  | Ул. Дорожная |  | 1150 |  | - | - | - | 1150 | - | - |
|  | Ул. Кедровая (1030м2) |  | 735 |  | - | - | 735 | - | - | - |
|  | Ул. Лесная (1441 м2) |  | 1030 |  | - | - | - | - | - | 1030 |
|  | Ул. Северная (938м2) |  | 670 |  | - | - | - | 670 | - | - |
|  | Ул. Солнечная (1471 м2) |  | 1050 |  | - |  | 1050 | - | - | - |
|  | Ул. Южная (599 м2) |  | 450 |  | - | - | - | - | 450 | - |
|  | Ул. Советская (5584м2) |  | 4000 |  | - | - | - | - | - | 4000 |
|  | Ул. Подъездная и Мира (5647 м2) |  | 4010 |  | - | - | - | - | 4010 | - |
| 3.98 | Щебенение дорог: | Администрация сп. Лемпино | 0 | Бюджет сп Лемпино | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Подъездная к Мира (4576 м2) |  | 2750 |  | - | - | 2750 | - | - | - |
|  | Ул. Мира (1392 м2) |  | 840 |  | - | - | 840 | - | - | - |
| 3.99 | Устройство ограждения проезжей части ул. Мира (350 м) | Администрация сп. Лемпино | 600 | Бюджет сп Лемпино | - |  | 600 | - | - | - |
| 3.100 | Устройство тротуаров: | Администрация сп. Лемпино | 0 | Бюджет сп Лемпино | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Советская (560 м) |  | 1500 |  | - | - | 1500 |  | - | - |
|  | Ул. Северная (200,3м) |  | 550 |  | - | - | - | 550 | - |  |
|  | ИТОГО по сп. Лемпино |  | 26799 |  | 1758 | 1066 | 9115 | 3370 | 5460 | 6030 |
| 3.101 | Разработка проектов организации дорожного движения в п. Салым и п. Сивыс-Ях | Администрация сп. Салым | 141 | Бюджет сп Салым | 141 | - | - | - | - | - |
| 3.102 | Приобретение и установка дорожных знаков: | Администрация сп. Салым | 0 | Бюджет сп Салым |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 штук |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - |
|  | 80 штук |  | 144 |  | - | - | 144 | - | - | - |
|  | 10 штук |  | 18 |  | - | - | - | 18 | - | - |
|  | 10 штук |  | 18 |  | - | - | - | - | 18 | - |
|  | 10 штук |  | 18 |  | - | - | - | - | - | 18 |
| 3.103 | Устройство освещения пешеходного тротуара по ул. 45 лет Победы – СОШ№1 – 1184 м | Администрация сп. Салым | 1600 | Бюджет сп Салым | - |  | 1600 | - | - | - |
| 3.104 | Устройство освещения пешеходного тротуара котельная – больница – 972м | Администрация сп. Салым | 1400 | Бюджет сп Салым | - |  | 1400 | - | - | - |
| 3.105 | Капитальный ремонт освещения ул. Новоселов – 302м | Администрация сп. Салым | 2620 | Бюджет сп Салым | - |  | 2620 | - | - | - |
| 3.106 | Капитальный ремонт освещения ул. Юбилейная – 200м | Администрация сп. Салым | 1400 | Бюджет сп Салым | - |  | 1400 | - | - | - |
| 3.107 | Устройство освещения ул. Солнечная – 230м | Администрация сп. Салым | 1380 | Бюджет сп Салым | - | - | 1380 | - | - | - |
| 3.108 | Устройство освещения ул. Садовая – 660м | Администрация сп. Салым | 3960 | Бюджет сп Салым | - | - | - | 3960 | - | - |
| 3.109 | Устройство освещения ул. Звездная – 200м | Администрация сп. Салым | 400 | Бюджет сп Салым | - | - | 400 | - | - | - |
| 3.110 | Устройство освещения автодороги от ФАД до ул. Привокзальная – 818м | Администрация сп. Салым | 4800 | Бюджет сп Салым | - | - | - | 4800 | - | - |
| 3.111 | Устройство искусственных неровностей из асфальтобетонной смеси по ул. Майская | Администрация сп. Салым | 50 | Бюджет сп Салым | - | - | 50 | - | - | - |
| 3.112 | Устройство автобусной площадки у СОШ №1 | Администрация сп. Салым | 0 | Бюджет сп Салым |  | - | - | - | - | - |
| 3.113 | Установка остановочных комплексов: | Администрация сп. Салым | 0 | Бюджет сп Салым |  |  |  |  |  |  |
|  | В п. Сивыс-Ях |  | 80 |  |  | - | 80 | - | - | - |
|  | Ул. 55 лет Победы |  | 130 |  | - | - | 130 | - | - | - |
| 3.114 | Ямочный ремонт дорог с применением спецтехники: | Администрация сп. Салым | 0 | Бюджет сп Салым |  |  |  |  |  |  |
|  | 780м2 |  | 600 |  | 600 | - | - | - | - | - |
|  | 800м2 |  | 550 |  | - | 550 | - | - | - | - |
|  | 800м2 |  | 616 |  | - | - | 616 | - | - | - |
|  | 850м2 |  | 654 |  | - | - | - | 654 | - | - |
|  | 850м2 |  | 654 |  | - | - | - | - | 654 | - |
|  | 900м2 |  | 693 |  | - | - | - | - | - | 693 |
| 3.115 | Проведение паспортизации дорог с постановкой на баланс – 7,3км | Администрация сп. Салым | 52 | Бюджет сп Салым | - | - | 52 | - | - | - |
| 3.116 | Ремонт дорог (асфальтирование): | Администрация сп. Салым | 0 | Бюджет сп Салым |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Приозерная – 379м/2254м2 |  | 1236 |  | - | 1236 | - | - | - | - |
|  | Ул. Новоселов -302м/1206м2 |  | 694 |  | - | 694 |  | - | - | - |
|  | Ул. Мира 162м/648м2 |  | 370 |  | - | 370 |  | - | - | - |
|  | Ул. Лесная 370м/1482м2 |  | 845 |  | - | - | - | 845 | - | - |
|  | Ул.Южная 307м/1320м2 |  | 753 |  | - | - | - | 753 | - | - |
|  | Ул. Садовая 664м/2656м2 |  | 1513 |  | - | - | - | - | 1513 | - |
|  | Ул. Нагорная 246м/984м2 |  | 560 |  | - | - | - | - | 560 | - |
|  | Ул. Транспортная – 476м/2856м2 |  | 1628 |  | - | - | - | - | 1628 | - |
|  | Ул. Зеленая – 200м/1200м2 |  | 684 |  | - | - | - | - | - | 684 |
|  | Ул. Кедровая – 230м/1150м2 |  | 655 |  | - | - | - | - | - | 655 |
| 3.117 | Асфальтирование автомобильных дорог с устройством щебеночного основания: | Администрация сп. Салым | 0 | Бюджет сп Салым |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Комсомольская – 400м/2120м |  | 1900 |  | 1900 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Звездная – 220м/1320м2 |  | 1386 |  | - | - | 1386 | - | - | - |
|  | Ул. Молодежная2 – 260м/1037м2 |  | 1088 |  | - | - | - | 1088 | - | - |
|  | Ул. Строителей – 435м/1738м2 |  | 1825 |  | - | - | - | 1825 | - | - |
|  | Ул. Солнечная – 130м/780м2 |  | 819 |  | - | - | - | 819 | - | - |
|  | Ул. 55 лет Победы – 320м/1280м2 |  | 1344 |  | - | - | - | - | 1344 | - |
|  | Ул. Набережная – 118м/447м2 |  | 470 |  | - | - | - | - | 470 | - |
|  | Ул. Транспортная – 715м/4291м2 |  | 4505 |  | - | - | - | - | - | 4505 |
|  | Ул. Речная -480м/1922м2 |  | 2018 |  | - | - | - | - | 2018 |  |
|  | Ул. Еловая – 303м/1212м2 |  | 1273 |  | - | - | - | - | - | 1273 |
|  | Ул. Спортивная -186м/724м2 |  | 760 |  | - | - | - | - | - | 760 |
| 3.118 | Устройство тротуаров: | Администрация сп. Салым | 0 | Бюджет сп Салым |  |  |  |  |  |  |
|  | По ул. Школьная – 150м |  | 608 |  |  | - | 608 | - | - | - |
|  | По ул. Юбилейная – 110м |  | 270 |  |  | - | 270 | - | - | - |
|  | Ул. 45лет Победы-СОШ№1 – 172м |  | 111 |  |  | - | 111 | - | - | - |
|  | По ул. Школьная – 160м |  | 700 |  | - |  | 700 | - | - | - |
| 3.119 | Обслуживание дорожных знаков 80шт | Администрация сп. Салым | 315 | Бюджет сп Салым | - | 150 | 55 | 110 | - | - |
| 3.120 | Содержание дорог, проездов, тротуаров и площадок – 144000м2 | Администрация сп. Салым | 23865 | Бюджет сп Салым | 2925 | 3190 | 4400 | 4450 | 4450 | 4450 |
|  | Обустройство обочин по ул. Привокзальная | Администрация сп. Салым | 22 | Бюджет сп Салым | 22 |  |  |  |  |  |
| 3.121 | Обслуживание уличного освещения | Администрация сп. Салым | 3400 | Бюджет сп Салым |  |  | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 3.122 | Электроэнергия уличного освещения: | Администрация сп. Салым | 1680 | Бюджет сп Салым |  |  | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 3.123 | Ремонт стелы на въезде в поселок – 2шт. | Администрация сп. Салым | 108 | Бюджет сп Салым |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3.124 | Установка информационных щитов -4шт. | Администрация сп. Салым | 183 | Бюджет сп Салым | - |  | 61 | 61 | 61 |  |
|  | ИТОГО по сп. Салым |  | 79566 |  | 5588 | 6190 | 18760 | 20680 | 14013 | 14335 |
| 3.125 | Разработка проекта организации дорожного движения | Администрация сп. Куть-Ях | 60 | Бюджет сп Куть-Ях | 60 | - | - | - | - |  |
|  | Содержание внутрипоселковых дорог | Администрация сп. Куть-Ях | 6506 | Бюджет сп Куть-Ях | 1033 | 1073 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|  | Устройство проезда из щебня ул. Мира | Администрация сп. Куть-Ях | 280 | Бюджет сп Куть-Ях | 280 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт тротуаров | Администрация сп. Куть-Ях | 74 | Бюджет сп Куть-Ях | 74 |  |  |  |  |  |
| 3.126 | Устройство дополнительного наружного освещения улиц Матросова, Мира, Луговая, Центральная, Молодежная | Администрация сп. Куть-Ях | 500 | Бюджет сп Куть-Ях | - | - | 500 | - | - |  |
| 3.127 | Устройство тротуаров: | Администрация сп. Куть-Ях | 0 | Бюджет сп Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Молодежная – 350м |  | 1250 |  | - |  | 1250 | - | - |  |
|  | Ул. Школьная -455м |  | 1620 |  | - | - | 1620 | - | - |  |
|  | Ул. Центральная – 480м |  | 1710 |  | - | - | - | 1710 | - |  |
|  | Ул. Мира – 140м |  | 450 |  | - | - | - | - | 450 |  |
| 3.128 | Уширение проезжей части с 4 до 6 метров: | Администрация сп. Куть-Ях | 0 | Бюджет сп Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |
|  | проезд к школе, детскому саду, амбулатории от центральной площади – 150м |  | 310 |  | - |  | 310 | - | - |  |
|  | По маршруту рейсового автобуса – 170м |  | 370 |  | - | - | 370 | - | - |  |
|  | Текущий ремонт дорог | Администрация сп. Куть-Ях | 756 | Бюджет сп Куть-Ях |  | 756 |  |  |  |  |
| 3.129 | Асфальтирование дорог: | Администрация сп. Куть-Ях | 0 | Бюджет сп Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Молодежная – 1015м |  | 3501 |  | 701 | - | 2800 | - | - |  |
|  | Ул. Школьная – 680м (до ж/д переезда) |  | 2450 |  | - | - | - | 2450 | - |  |
|  | ИТОГО по сп. Куть-Ях |  | 19837 |  | 2148 | 1829 | 7950 | 5260 | 1550 | 1100 |
| 3.132 | Разработка проекта по организации дорожного движения | Администрация сп. Чеускино | 55 | Бюджет сп Чеускино | 55 | - | - | - | - |  |
|  | Содержание внутрипоселковых дорог | Администрация сп. Чеускино | 2885 | Бюджет сп Чеускино | 415 | 470 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.133 | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация сп. Чеускино | 48 | Бюджет сп Чеускино | 18 | 30 | - | - | - |  |
| 3.134 | Ремонт и очистка дренажных труб и ливневой канализации от заиливания | Администрация сп. Чеускино | 382 | Бюджет сп Чеускино | 32 | 90 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| 3.135 | Ямочный ремонт дорожного полотна ул. Центральная | Администрация сп. Чеускино | 199 | Бюджет сп Чеускино | 199 | - | - | - | - |  |
| 3.136 | Нанесение разметки на пешеходные переходы | Администрация сп. Чеускино | 116 | Бюджет сп Чеускино | 15 | 17 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 3.137 | Устройство щебеночного основания ул. Кедровая | Администрация сп. Чеускино | 330 | Бюджет сп Чеускино | 200 |  | 130 | - | - |  |
| 3.138 | Расширение парковочных мест | Администрация сп. Чеускино | 330 | Бюджет сп Чеускино | 150 |  | 180 | - | - |  |
|  | Ремонт дороги (ул. Новая, ул. Зеленая) | Администрация сп. Чеускино | 226 | Бюджет сп Чеускино |  | 226 |  |  |  |  |
| 3.139 | Щебенение и асфальтирование ул. Новая подъезд 1 – 1600м2 | Администрация сп. Чеускино | 2100 | Бюджет сп Чеускино | - |  | 1100 | 1000 | - |  |
| 3.140 | Щебенение и асфальтирование ул. Зеленая – 2160м2 | Администрация сп. Чеускино | 2100 | Бюджет сп Чеускино | - | - | 1000 | 1100 | - |  |
| 3.141 | Асфальтирование ул. Кедровая – 700м2 | Администрация сп. Чеускино | 750 | Бюджет сп Чеускино | - | - | 750 | - | - |  |
| 3.142 | Асфальтирование ул. Новая подъезд 2 – 1800м2 | Администрация сп. Чеускино | 1800 | Бюджет сп Чеускино | - |  | 800 | 1000 | - |  |
| 3.143 | Замена дренажной трубы, устройство ливневой канализации ул. Кедровая | Администрация сп. Чеускино | 900 | Бюджет сп Чеускино | - | - | - | 900 | - |  |
| 3.144 | Щебенение, асфальтирование ул. Дорожная – 640м2 | Администрация сп. Чеускино | 900 | Бюджет сп Чеускино | - | - | - | 900 | - |  |
| 3.145 | Устройство щебеночного основания ул. Болотная – 4200м2 | Администрация сп. Чеускино | 4200 | Бюджет сп Чеускино | - | - | - | 4200 | - |  |
| 3.146 | Устройство щебеночного основания на подъездных путях к пож. кольцу | Администрация сп. Чеускино | 3800 | Бюджет сп Чеускино | - | - | - | - | 3800 |  |
| 3.147 | Щебенение и асфальтирование ул. Новая основной участок- 2400м2 | Администрация сп. Чеускино | 2900 | Бюджет сп Чеускино | - | - | - | - | - | 2900 |
| 3.148 | Щебенение и асфальтирование пер. Спортивный – 1200м2 | Администрация сп. Чеускино | 1900 | Бюджет сп Чеускино | - | - | - | 1900 | - |  |
| 3.149 | Асфальтирование ул. Центральная с устройством водоотведения, установкой бордюрного камня- 6400м2 | Администрация сп. Чеускино | 6400 | Бюджет сп Чеускино | - | - | 3400 | 3000 | - |  |
|  | ИТОГО по сп. Чеускино |  | 32321 |  | 1084 | 833 | 7930 | 14594 | 4390 | 3490 |
| 3.150 | А/д Подъезд к пп. Усть-Юган, Юганская Обь | КУМИ, Комитет по транспорту, связи, дорогам и телекоммуникациям |  | Бюджет Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.151 | Содержание автомобильной дороги |  | 57791 |  | 9491 | 8300 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 3.152 | Устранение мест размывов дорожного полотна, устройство водопропускных труб (6км, 28км) |  | 1500 |  |  |  | 1500 | - |  |  |
| 3.153 | ПИР на ремонт мостов (8км, 15км, 18км, 20км, 23км) (в связи с изменением действующего законодательства доработка существующих проектов в части барьерного ограждения) |  | 1500 |  |  |  | 1500 | - |  |  |
| 3.154 | Экспертиза ПСД на ремонт мостов |  | 500 |  |  |  | 500 | - |  |  |
| 3.155 | Экспертиза ПСД на ремонт дороги |  | 1000 |  |  |  | 1000 | - |  |  |
| 3.156 | Ремонт а/д |  | 78000 |  |  |  | 78000 | - |  |  |
|  | участок км 18-км 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.157 | Ремонт а/д |  | 50000 |  |  | - | 50000 | - |  |  |
|  | участок км 28 – км 34,239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.158 | Ремонт а/д |  | 140400 |  |  | - | - | 140400 |  |  |
|  | участок км 1 – км 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.159 | Ремонт моста на 23 км |  | 20000 |  |  |  | 20000 | - |  |  |
| 3.160 | Ремонт моста на 18 км |  | 18000 |  |  |  | 18000 | - |  |  |
| 3.161 | Ремонт моста на 20 км |  | 17000 |  |  |  | 17000 | - |  |  |
| 3.162 | Ремонт моста на 8 км |  | 11000 |  |  | - | 11000 | - |  |  |
| 3.163 | Ремонт моста на 15 км |  | 23000 |  |  | - | 23000 | - |  |  |
|  | ИТОГО по межселенным дорогам: |  | 419691 |  | 9491 | 8300 | 231500 | 150400 | 10000 | 10000 |
| 4. | Обеспечение контрольно-надзорной деятельности в области безопасности дорожного движения | ГИБДД Нефтеюганского РОВД |  | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащение дорожных лабораторий и приобретение оборудования для контроля транспортно-эксплуатационного состояния опасных участков дорог | ГИБДД Нефтеюганского РОВД | + | Бюджет автономного округа | + | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Приобретение патрульных автомобилей для ГИБДД со специальным оборудованием и приборами, а также макетов патрульных автомобилей | ГИБДД Нефтеюганского РОВД | 10260 | Бюджет Нефтеюганского района Бюджет автономного округа |  | 10260 | - | - | - |  |
| 4.3 | Организационные мероприятия по улучшению контрольно-надзорной деятельности ГИБДД, в том числе: | ГИБДД Нефтеюганского РОВД | 0 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | - обеспечение контроля эксплуатационного состояния опасных участков дорог с использованием технических средств; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обеспечение оперативности прибытия сотрудников ГИБДД к местам дорожно-транспортных происшествий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение плотности нарядов дорожно-патрульной службы в очагах аварийности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обеспечение фиксации нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обеспечение проведения государственного технического осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обеспечение контроля за установкой дорожных знаков на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Приобретение форменного обмундирования | ГИБДД Нефтеюганского РОВД | 200 | Бюджет Нефтеюганского района |  | 100 | - | 100 | - |  |
| 4.5 | Приобретение средств регулирования дорожного движения и фиксации нарушений правил дорожного движения | ГИБДД Нефтеюганского РОВД | 2496 | Бюджет Нефтеюганского района |  | 1800 | 696 | - | - |  |
|  | ИТОГО |  | 12956 |  | 0 | 12160 | 696 | 100 | 0 | 0 |
| 5. | Профилактика дорожно-транспортных происшествий |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение районного конкурса «Лучший водитель автомобиля» | ГИБДД Нефтеюганского РОВД | 250 | Бюджет Нефтеюганского района |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | ИТОГО : |  | 1208570,4 |  | 49267,6 | 75299,15 | 538775,5 | 301101 | 127314,7 | 116812,7 |