Приложение к Решению Думы

Нефтеюганского района от « 31 »   августа  2010 года

№ 1116

| ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ: тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | ПОДПРОГРАММЫ |  | ВСЕГО |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  | 2011 | 2012 |  |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания |  | 466957,4 |  |  | 185731 |  | 137583 |  | 117794,3 |  |  | 12206,4 | 13642,7 |  |
| 1.1 |  | Бюджет ХМАО-Югры |  | 173642,8 |  |  | 25389,9 |  | 15884,6 |  | 109104,1 |  |  | 10985,8 | 12278,4 |  |
| 1.2 |  | Бюджет МО, в т.ч.: |  | 243314,6 |  |  | 160341,1 |  | 72788,6 |  | 7600 |  |  | 1220,6 | 1364,3 |  |
|  |  | привлеченные средства |  | 50000 |  |  |  |  | 48909,8 |  | 1090,2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма 6 Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда |  | 219218,7 |  |  | 42341,1 |  | 50309,7 |  | 89239,5 |  |  | 17627,2 | 19701,2 |  |
| 2.1 |  | Бюджет ХМАО-Югры |  | 163007,3 |  |  | 347,3 |  | 48096,9 |  | 80967,5 |  |  | 15864,5 | 17731,1 |  |
| 2.2 |  | Бюджет МО |  | 56211,4 |  |  | 41993,8 |  | 2212,8 |  | 8272 |  |  | 1762,7 | 1970,1 |  |
| 3. |  | Подпрограмма 7 Проектирование и строительство инженерных сетей |  | 245515,8 |  |  | 139820,5 |  | 17070,4 |  | 62298,8 |  |  | 12431,7 | 13894,4 |  |
|  |  | Бюджет ХМАО |  | 180052,9 |  |  | 83473 |  | 15280 |  | 54973,8 |  |  | 12431,7 | 13894,4 |  |
|  |  | Бюджет МО |  | 65462,9 |  |  | 56347,5 |  | 1790,4 |  | 7325 |  |  | 0 | 0 |  |
| 4. Объемы финансирования подпрограмм ежегодно могут корректироваться. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ РЕЗУЛЬТАТА |  | Базовый показатель на начало реализации подпрограмм 1,6 |  | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ГОДАМ |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия подпрограмм 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и приобретение жилых помещений с участием средств бюджета автономного округа (квадратных метров) |  | 393500 |  | 1627 | 4342,6 |  | 3217,4 |  | 888 |  | 994 |  |  |  |  |
| 1.1 | В том числе новое строительство |  | 325090 |  | 1627 | 4342,6 |  | 2750,7 |  | 694 |  | 777 |  |  |  |  |
| 2 | Снос жилых помещений, признанных непригодными для проживания (квадратных метров) |  | 136747 |  | 802 | 2121,6 |  | 2208,4 |  | 388 |  | 434 |  |  |  |  |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в связи с переселением из непригодного жилья |  | 2902 |  | 11 | 48 |  | 47 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |
| 4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в порядке очередности на условиях социального найма |  | 4172 |  | 8 | 42 |  | 28 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |