**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» за 2021 год**

**1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1792-па-нпа (*с изменениями от 21.12.2018 № 2373-па-нпа, от 18.03.2019 № 586-па-нпа, от 24.09.2019 № 1954-па-нпа, от 11.11.2019 № 2271-па-нпа, от 23.12.2019 № 2663-па-нпа, от 30.03.2020 № 428-па-нпа, от 29.09.2020 №1453-па-нпа, от 04.12.2020 № 1852-па-нпа, от 28.12.2020 №2039-па-нпа, от 28.12.2020 №2040-па-нпа, от 26.02.2021 №291-па-нпа, от 12.04.2021 №585-па-нпа, от 23.08.2021 №1428-па-нпа, от 20.12.2021 №2249-па-нпа, от 30.12.2021 №2363-па-нпа, от 30.12.2021 №2384-па-нпа*).

**2. Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района, Указам Президента Российской Федерации, целевым показателям государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.**

Муниципальная программа соответствует основным направлениям Стратегии социально - экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, утвержденной решением Думы Нефтеюганского района от 31.07.2018 № 257, целевым показателям государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 485-п.

Муниципальная программа разработана с учётом приоритетов, определённых Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 года от 11.04.2016 № Пр-637ГС.

В целевых показателях и задачах муниципальной программы отражены показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

**3. Исполнители муниципальной программы.**

Ответственный исполнитель – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (отдел по транспорту и дорогам).

Соисполнители:

- Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района,

- Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» (далее – МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»),

- Администрации поселений Нефтеюганского района,

- Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района.

**4. Цели реализации муниципальной программы.**

Целями муниципальной программы являются:

1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения Нефтеюганского района.

2. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно - транспортного травматизма в районе.

**5. Задачи муниципальной программы и пути их решения.**

1. *Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом.*

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения Нефтеюганского района организовано и действует 5 межмуниципальных маршрутов, 4 пригородных. В поселках Пойковский и Салым действуют 4 постоянных внутрипоселковых маршрута.

*2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе автомобильных дорог, являющихся подъездами к сельским населённым пунктам.*

Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нефтеюганском районе осуществлялось путем ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с привлечением субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система», в этих целях заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 01 от 12.01.2021 (доп. соглашения 01/1 от 28.10.2021), которым на 2021 год предусмотрена сумма в размере 272 367,3 тыс. рублей, в том числе БАО - 245 130,5 тыс.рублей, МБ - 27 236,8 тыс.рублей на выполнение работ по объекту«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автомобильная дорога к п.Усть-Юган, протяжённостью 17,606 км».

На осуществление дорожной деятельности (в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения) в рамках программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» бюджетам поселений Нефтеюганского района предоставлены иные межбюджетные трансферты из распределенных средств дотаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.07.2021 №240-п «О распределении дотаций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Перечень объектов, подлежащих ремонту, утвержден по результатам проведенных общественных обсуждений.

Получено положительное заключение Государственной технической и ценовой экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт моста через ручей на км 21+217 автомобильной дороги «Подъездная автомобильная дорога к сп.Усть-Юган участок 3 (от северной границы п.Усть-Юган до южной границы п. Юганская Обь), протяженностью 14,365 км». Плановый срок проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту моста – февраль-март 2022 года.

В течение 2021 года продолжилась работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах муниципальной собственности, расположенных на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Подъездная дорога к сп.Усть-Юган» в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

Круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального района обеспечено путем своевременной организации работ по заключению муниципальных контрактов по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района, и пешеходного моста в районе железнодорожной станции Салым, а также путем регулярного контроля за состоянием автомобильных дорог.

В рамках межведомственного взаимодействия осуществлено согласование проезда 7 362 крупногабаритных и 801 единицы тяжеловесных транспортных средств, в качестве компенсации за нанесенный ущерб автомобильным дорогам к населенным пунктам Нефтеюганского района при проезде тяжеловесных транспортных средств в бюджет района администрировано 7 605,33337 тыс. рублей.

*3. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; снижение детского дорожно­-транспортного травматизма и пропаганда безопасности дорожного движения.*

В 2021 году в соответствии с разработанным совместным планом организационно-профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Нефтеюганского района между ДОиМП и ОГИБДД, планами работы ресурсных центров по обучению детей ПДД на базе МОБУ «СОШ №4» пгт.Пойковский, НРМДОБУ «Д/с «Морошка» п.Куть-Ях, планом штаба ЮИД проведены следующие мероприятия:

-16 профилактических акций, направленных на привитие навыков безопасного поведения на дорогах и соблюдению ПДД. В рамках акций организованы инструктажи, беседы и занятия, направленные на привитие навыков безопасного поведения на дорогах и соблюдение ПДД, мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов, флешмобы, подготовлены письма, видеообращения детей к водителям и пешеходам, акции на улицах поселений по пропаганде соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения с раздачей информационных памяток. Совместно с родителями обучающихся подготовлены видеоролики по тематике челленджей «ВозьмиРебенкаЗаРуку», «ВижуГоворюСпасибо», «Везу ребенка правильно», «Водитель, сохрани мою жизнь», «Безопасная осень в Югре», «Пешеход, засветись», «Проведи диагональ безопасности-пристегнись!»и др.;

- составление схем безопасных маршрутов движения детей в образовательную организацию и обратно с определением зон риска;

- праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» в общеобразовательных организациях (сентябрь-октябрь 2021г., охват – 450 первоклассников);

- 3 муниципальных конкурса по дорожной безопасности для детей и педагогов (конкурс на лучший сценарий квест – игры «Дорожная азбука» среди педагогов – 27 участников; районное соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021» - 32 участника; конкурсное мероприятие - квест-игра «Зеленый огонек» на базе детского автогородка в МОБУ «СОШ № 4» пгт.Пойковский для обучающихся начальных классов – 25 участников);

- олимпиада «Знатоки ПДД» среди обучающихся начальных классов, воспитанников детских садов и дошкольных групп (участники - 152 воспитанника старшего и подготовительного к школе возраста, 198 учащихся начальных классов);

- 2 семинара на базе ресурсных центров для педагогов и лиц, ответственных за организацию работы по профилактике ДДТТ и БДД в образовательных организациях (участники – свыше 50 педагогов, руководители отрядов ЮИД, старший инспектор по пропаганде ГИБДД);

- родительские собрания с освещением вопроса ответственности родителей за нарушение ПДД несовершеннолетними; до родителей доведена статистика ДТП с участием детей на территории района, рассмотрен вопрос планирования безопасных пешеходных маршрутов детей, о типичных ошибках детей при переходе дороги, о необходимости применения детских удерживающих устройств при перевозке детей в транспортных средствах, ношения световозвращающих элементов на предметах одежды, рюкзаках, а также о последствиях бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улице;

- распространение памяток через мобильные мессенджеры (Viber и другие) о соблюдении ПДД. Команда - победительница муниципального этапа (Пойковская СОШ №»2) приняла участие в региональном этапе соревнования «Безопасное колесо», состоявшегося 27.04.2021 в г.Сургуте.

На официальном сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района в разделе «Здоровье и безопасность детей»/«Комплексная безопасность образовательных организаций» размещено 15 информаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

**6. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период.**

Системная работа по восстановлению технических характеристик автомобильных дорог местного значения, круглогодичное содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог позволяет обеспечить безопасную работу всего транспортного комплекса Нефтеюганского района.

В 2021 году в целях обеспечения социальной защищенности граждан и повышения доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта для населения Нефтеюганского района, устанавливается регулируемый тариф на перевозку пассажиров и багажа.

Субъектом ценообразования (поставщиком услуг), регулируемый тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на городских (внутрипоселковых) маршрутах в 2021 году установлен в размере 27 рублей.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, с участием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 2021 году составил 5,525 км. Значение целевого показателя на момент окончания действия муниципальной программы составит 87,1 км.

За счет проводимых работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и пешеходного моста в районе железнодорожной станции Салым обеспечено бесперебойное круглогодичное транспортное сообщение жителей сельских населенных пунктов с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования.

**7. Исполнение расходных обязательств муниципальной программы**

Расходные обязательства муниципальной программы исполнены на 99,7%, в том числе:

***- федеральный бюджет –*** 0 % (отсутствие финансирования)

***- бюджет автономного округа*** – 100 %,

***- местный бюджет*** – 98,8 %,

Отклонение в сумме 799,34235 тыс. рублей сложилось из:

- 0,10196 тыс. рублей не освоенные средства на проведение работ по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автомобильная дорога к п.Усть-Юган, протяжённостью 17,606 км» (СМР);

- 0,04524 тыс. рублей не освоенные средства предусмотренные на софинансирование к окружному бюджету по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автомобильная дорога к п.Усть-Юган, протяжённостью 17,606 км»;

- 0,04345 тыс. рублей экономия по результатам фактически выполненных работ на содержание а/д «Подъезд к базе отдыха Сказка»;

- 153,18962 тыс. рублей экономия по результатам фактически выполненных работ на содержание а/д «Подъезд к пгт.Пойковский»;

- 375,85660 тыс. рублей переходящие средства на осуществление работ по авторскому надзору по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автомобильная дорога к п.Усть-Юган, протяжённостью 17,606 км». В рамках МК от 31.07.2020 № 59-02 срок выполнения работ с 31.07.2020 до сдачи объекта, работы выполняются поэтапно;

- 204,60446 тыс. рублей переходящие средства предусмотренные за услуги передачи электроэнергии к точкам наружного освещения подъездных автодорог к населенным пунктам. Счет на оплату услуг на поставку электроэнергии за декабрь будет выставлен и оплачен в январе 2022 года.

- 65,50102 тыс. рублей образовавшаяся экономия по результатам заключенных договоров на установку дорожных знаков на а/д «Подъезд к п.Куть-Ях», «Подъезд к п.Сивысь-Ях и проезд Линейный участок 1», «Подъездная дорога к сп. Усть-Юган» (4 участка), «Подъездная к п. Каркатеевы» (2 участка).

***- средства по Соглашениям по передаче полномочий*** – 0 % (отсутствие финансирования),

***- иные источники –*** 0 %.

**8. Достижение целевых показателей муниципальной программы**

Общее количество, запланированных к реализации в 2021 году, целевых показателей муниципальной программы 7, из них по 5 показателям достигнуты плановые значения, по 2 показателям – перевыполнено плановое значение.

**9. Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы.**

В ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы проводился комплексный анализ факторов и рисков, влияющих на результаты исполнения мероприятий, в результате которого были приняты меры  в части своевременной корректировки финансового обеспечения основных мероприятий.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

**10. Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год.**

По результатам оценки эффективности за 2021 год муниципальную программу предлагается признать результативной (9 баллов).

**11.** **Предложения по корректировке муниципальной программы.**

Корректировка муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» была выполнена 30 декабря 2021 года на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 № 485-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Современная транспортная система».

Начальник отдела

по транспорту и дорогам М.Б.Василевская

Исполнитель:

Рахматуллина Э.И., 8(3463)229-699