**Пояснительная записка**

1. **Наименование муниципальной программы (№, дата утверждения, внесенные изменения).**

Муниципальная программа «Цифровое развитие» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2056-па   
(с последними изменениями от 16.12.2024 № 2260-па-нпа).

1. **Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, Указам Президента Российской Федерации, целевым показателям государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.**

Муниципальная программа «Цифровое развитие» разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной решением Думы Нефтеюганского района от 29.11.2023 № 962, а также с приоритетами, определенными Концепцией и Стратегией развития информационного общества   
в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, приоритетами реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 565-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа Югры».

1. **Исполнители муниципальной программы.**

Ответственный исполнитель - управление информационных технологий   
и административного реформирования администрации Нефтеюганского района.

Соисполнители:

- Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района;

- Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района;

- Департамент образования Нефтеюганского района;

Администрации городского и сельских поселений.

1. **Цели реализации муниципальной программы.**

Обеспечение доступа к информационным ресурсам, развитие цифрового контента, повышение эффективности муниципального управления   
в Нефтеюганском районе на основе применения информационно-коммуникационных технологий.

1. **Задачи муниципальной программы и пути их решения.**

Основной задачей муниципальной программы является создание   
в Нефтеюганском районе единой информационной системы.

Для решения поставленной задачи необходимо провести ряд мероприятий:

1. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем.

2. Развитие единой информационной среды с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

3. Обеспечение необходимого уровня защиты информации и персональных данных, в том числе на основе отечественных разработок при передаче, обработке   
и хранении данных.

4. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах управления и оказания государственных и муниципальных услуг.

1. **Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период.**

Важнейшим аспектом качества жизни граждан является возможность получения государственных и муниципальных услуг в достаточном объеме, своевременно, быстро и качественно. С каждым годом совершенствуется механизм предоставления услуг, обеспечивается доступ граждан к технологиям в целом,   
а также к услугам и сервисам.

В настоящее время, не выходя из дома, можно как подать заявление   
в электронной форме через Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг)   
на предоставление массовых социально значимых государственных   
и муниципальных услуг в таких приоритетных сферах, как образование, строительство, земельные отношения, архив, регистрация актов гражданского состояния и другие, так и получить результат.

Единый портал государственных и муниципальных услуг доступен любому пользователю в любое время и организован таким образом, чтобы обеспечить гражданам простой и эффективный поиск информации по государственным   
и муниципальным услугам.

За 2024 год через Единый портал государственных и муниципальных услуг жителям Нефтеюганского муниципального района предоставлено 607 768 услуг (89,8 % от общего числа предоставленных услуг). Непосредственно в органы местного самоуправления Нефтеюганского района обращений было гораздо меньше – 7 219 (1,2 % от общего числа предоставленных услуг). Это свидетельствует о том, что внедрение современных информационных и коммуникационных технологий, инструментов электронного правительства все более востребованы жителями Нефтеюганского муниципального района.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309   
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» сформированы национальные цели и установлены целевые показатели, один из которых увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде до 99% к 2030 году.

В Нефтеюганском муниципальном районе на сегодняшний день показатель достигнут.

За предоставлением государственных и муниципальных услуг жители Нефтеюганского муниципального района также могут обратиться в подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), расположенные во всех поселениях Нефтеюганского района   
и в г. Нефтеюганск.

За 2024 год специалистами МФЦ принято 3 253 заявления, большая часть которых касается сферы строительства, землепользования и образования.

Все услуги предоставляются в строгом соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг   
с соблюдением отведенных сроков.

Информатизация органов местного самоуправления является одним   
из важнейших направлений во внедрении информационных технологий в процесс управления государством.

Активное внедрение и широкое применение информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления - один из важных факторов повышения уровня социально-экономического развития муниципального образования, позволяющий оперативно доводить информацию органов власти до населения, и, наоборот, населению информировать об имеющихся проблемах.

Сегодня на основе применения информационно-коммуникационных технологий система муниципального управления продолжает совершенствоваться. Это позволяет улучшить эффективность и качество работы органов местного самоуправления.

Цифровой формат взаимодействия востребован жителями Нефтеюганского района, о чем свидетельствуют следующие показатели за 2024 год:

- доля активных пользователей в государственной информационной системе «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – ГИС Образование Югры) – 69,6%;

- количество зарегистрированных пользователей, воспользовавшихся услугой «Электронный дневник» в ГИС Образование Югры – 377,6 тыс. посещений;

- количество межведомственных запросов, направленных органами местного самоуправления посредством СМЭВ в адрес ФОИВ за отчетный период – 1364.

Продолжена работа по взаимодействию органов местного самоуправления   
и муниципальных организаций Нефтеюганского района в единой системе электронного документооборота (далее – СЭД). К СЭД подключено 53 муниципальных учреждения, 632 работника органов местного самоуправления Нефтеюганского района и муниципальных учреждений. 100% руководителей структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, а также органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Нефтеюганского района, и 85% руководителей муниципальных организаций Нефтеюганского района используют усиленную квалифицированную электронную подпись.

На территории Нефтеюганского района осуществляют свою деятельность более 30 операторов, предоставляющих услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной и спутниковой связи, услуги телевидения и радиовещания, доступ в Интернет, 6 операторов сотовой связи (Билайн, Мегафон, Мотив, МТС, ТЕЛЕ 2, YOTA) и один оператор почтовой связи.

На сегодняшний день все аналоговые телефонные станции в районе   
заменены на цифровые АТС, техническая возможность установки стационарных квартирных телефонов в поселениях района приблизилась к 100%, все абоненты фиксированной связи получили доступ к сети общего пользования.

В 2024 году был реализован ряд малых инвестиционных проектов «Оптика   
в дом» и «Оптика в квартиру» по строительству волоконно-оптических   
линий связи, предусматривающих развитие сетей связи на территории   
Нефтеюганского района с использованием волоконно-оптических технологий   
такими операторами связи, как ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС»,   
ООО «Электронный Юганск».

Доступ к сети Интернет предоставлен жителям всех поселений района,   
доступен мобильный Интернет 4G. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа   
к информационно-коммуникационной сети Интернет составляет 100%.

Операторами сотовой связи в 2024 году была произведена частичная модернизация оборудования базовых станций стандарта 4G, оператором ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив) построены и введены в эксплуатацию антенно-мачтовые сооружения в п. Салым и п. Куть-ях, что привело к улучшению качества покрытия сотовой связью населенных пунктов и автомобильных дорог в районе.

Охват населения цифровым телевизионным вещанием и радиовещанием составляет на конец 2024 года 99,4 %.

Широкий спектр услуг во всех поселениях Нефтеюганского района предоставляют 10 отделений почтовой связи ФГУП «Почта России».

В рамках реализации окружного проекта «IT-стойбище» подключено 10 стойбищ к сети Интернет, мероприятия реализованы на 100%.

Деятельность администрации Нефтеюганского района направлена   
на обеспечение реализации системного подхода к развитию здоровой конкуренции   
на рынке услуг связи, с операторами связи практикуется регулярное проведение рабочих встреч, «линий телефонной связи» и сеансов видеоконференцсвязи.

1. **Исполнение расходных обязательств муниципальной программы.**

В ходе реализации муниципальной программы исполнение расходных обязательств составило 99,9 %, в том числе:

- по местному бюджету 99,9%;

- по бюджету автономного округа 0%, в связи с отсутствием денежных средств;

- по иным источникам – 0%, в связи с отсутствием денежных средств.

1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы**

Общее количество целевых показателей муниципальной программы 2.

- плановые значения по 1 показателю достигнуты;

- плановое значение по 1 показателю перевыполнено.

1. **Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы *(какие приняты меры в целях недопущения негативного влияния факторов и рисков).***

В целях недопущения негативного влияния факторов и рисков, влияющих на результаты реализации мероприятий муниципальной программы приняты такие меры как своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения. Соответствующие уточнения в течение года обеспечиваются внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а также при обнаружении влияния на них внешних факторов, не зависящих от деятельности управления информационных технологий и административного реформирования, иных факторов внешней среды, с учетом результатов проводимых в районе социологических исследований, протокольных решений, во исполнение правовых актов, а также при образующейся экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур, проведенных в соответствии с законодательством. С целью минимизации рисков при реализации муниципальной программы проводится информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение всех мероприятий программы.

1. **Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год *(результаты оценки по баллам).***

По результатам оценки эффективности за 2024 год муниципальная программа признана высоко результативной (3 балла).

1. **Предложения по корректировке муниципальной программы   
   (в части целевых показателей, мероприятий, задач по итогам реализации за отчетный период).**

В связи с вступлением в силу постановления администрации Нефтеюганского района от 02.11.2024 № 1870-па-нпа «О муниципальной программе Нефтеюганского района «Цифровое развитие» корректировка муниципальной программы   
не предусмотрена.

Начальник управления информационных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.М.Гимазетдинов

технологий и административного (подпись)

реформирования

8(3463)250-177