- ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2010 г. N 265-п

О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО - ЮГРА" НА 2011 - 2013 ГОДЫ

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры

от 10.07.2011 N 265-п, от 02.12.2011 N 455-п)

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2007 года N 306-п "О долгосрочных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в целях развития информационного общества на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основе использования информационно-коммуникационных технологий Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.07.2011 N 265-п)

1. Утвердить целевую программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа) (прилагается).

2. Определить государственным заказчиком - координатором Программы Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новости Югры".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

5. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.07.2011 N 265-п.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Н.В.КОМАРОВА

- Приложение

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 19 октября 2010 г. N 265-п

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО - ЮГРА" НА 2011 - 2013 ГОДЫ

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры

от 10.07.2011 N 265-п, от 02.12.2011 N 455-п)

- Паспорт целевой программы

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Информационное общество - Югра" на 2011 - 2013 годы

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование    │    "Информационное общество - Югра" на 2011 - 2013 годы│

│целевой         │                                                        │

│программы       │                                                        │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Дата принятия   │    7 февраля 2008 года, Стратегия развития             │

│решения о       │информационного общества в Российской Федерации,        │

│разработке      │утвержденная Президентом Российской Федерации N Пр-212  │

│целевой         │                                                        │

│программы       │                                                        │

│(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2011 N 455-п)   │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Разработчик     │    Департамент информационных технологий               │

│целевой         │Ханты-Мансийского автономного округа - Югры             │

│программы       │                                                        │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Дата утверждения│    постановление Правительства Ханты-Мансийского       │

│целевой         │автономного округа - Югры от ________ N _____ "О целевой│

│программы       │программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   │

│(наименование и │"Информационное общество - Югра" на 2011 - 2013 годы"   │

│номер           │                                                        │

│соответствующего│                                                        │

│нормативного    │                                                        │

│акта)           │                                                        │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Государственный │    Департамент информационных технологий               │

│заказчик -      │Ханты-Мансийского автономного округа - Югры             │

│координатор     │                                                        │

│целевой         │                                                        │

│программы       │                                                        │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Государственные │    1) Департамент информационных технологий            │

│заказчики       │Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;            │

│целевой         │    2) Департамент государственного заказа Ханты-       │

│программы       │Мансийского автономного округа - Югры;                  │

│                │    3) Департамент экономического развития Ханты-       │

│                │Мансийского автономного округа - Югры;                  │

│                │    4) Департамент социального развития Ханты-          │

│                │Мансийского автономного округа - Югры;                  │

│                │    5) Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского│

│                │автономного округа - Югры;                              │

│                │    6) Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского │

│                │автономного округа - Югры;                              │

│                │    7) Муниципальные образования Ханты-Мансийского      │

│                │автономного округа - Югры                               │

│(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2011 N 455-п)   │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель целевой    │    Повышение качества жизни населения Ханты-Мансийского│

│программы       │автономного округа - Югры, развитие экономической,      │

│                │социально-политической, культурной и духовной сфер жизни│

│                │общества и совершенствование системы государственного и │

│                │муниципального управления на основе использования       │

│                │информационно-коммуникационных технологий               │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи целевой  │    1. Управление развитием информационного общества и  │

│программы       │формированием электронного правительства.               │

│                │    2. Формирование региональной телекоммуникационной   │

│                │инфраструктуры и обеспечение доступности населению      │

│                │современных информационно-коммуникационных услуг.       │

│                │    3. Использование информационно-коммуникационных     │

│                │технологий в системе здравоохранения и социальной защиты│

│                │населения.                                              │

│                │    4. Использование информационно-коммуникационных     │

│                │технологий для обеспечения безопасности                 │

│                │жизнедеятельности населения.                            │

│                │    5. Использование информационно-коммуникационных     │

│                │технологий в культуре и системе культурного и           │

│                │гуманитарного просвещения.                              │

│                │    6. Формирование электронного правительства          │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые       │    Указаны в таблице N 1                               │

│непосредственные│                                                        │

│результаты      │                                                        │

│реализации      │                                                        │

│целевой         │                                                        │

│программы       │                                                        │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки реализации│    2011 - 2013 годы                                    │

│целевой         │                                                        │

│программы       │                                                        │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Перечень        │    нет                                                 │

│подпрограмм     │                                                        │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и        │    общий объем финансовых средств, необходимых для     │

│источники       │реализации мероприятий Программы, составит 2820220,83   │

│финансирования  │тыс. рублей, в том числе:                               │

│целевой         │    2011 год - 828012,43 тыс. рублей, в том числе бюджет│

│программы       │Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 749846,4  │

│                │тыс. рублей, федеральный бюджет - 1800,0 тыс. рублей,   │

│                │бюджеты муниципальных образований - 76366,03 тыс.       │

│                │рублей;                                                 │

│                │    2012 год - 1020835,1 тыс. рублей, в том числе бюджет│

│                │Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 829916,2  │

│                │тыс. рублей, федеральный бюджет - 57700,0 тыс. рублей,  │

│                │бюджеты муниципальных образований - 133218,9 тыс.       │

│                │рублей;                                                 │

│                │    2013 год - 971373,3 тыс. рублей, в том числе бюджет │

│                │Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 799700,0  │

│                │тыс. рублей, федеральный бюджет - 56000,0 тыс. рублей,  │

│                │бюджеты муниципальных образований - 115673,3 тыс.       │

│                │рублей.                                                 │

│                │    Общий объем финансовых средств за счет средств      │

│                │бюджета автономного округа, необходимых для реализации  │

│                │мероприятий Программы, составит                         │

│                │    2379462,6 тыс. рублей, в том числе:                 │

│                │    2011 год - 749846,4 тыс. рублей,                    │

│                │    2012 год - 829916,2 тыс. рублей,                    │

│                │    2013 год - 799700,0 тыс. рублей                     │

│(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2011 N 455-п)   │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые       │    место Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в │

│конечные        │рейтингах в рейтинге готовности к информационному       │

│результаты      │обществу не ниже 3;                                     │

│реализации      │    место Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в │

│целевой         │рейтинге уровня внедрения Электронного правительства не │

│программы       │ниже 10;                                                │

│(показатели     │    увеличение доли заказов на поставки товаров,        │

│социально-      │выполнение работ и оказание услуг для государственных и │

│экономической   │муниципальных нужд с использованием электронных торговых│

│эффективности)  │площадок в общем объеме размещаемых заказов до 70       │

│                │процентов;                                              │

│                │    увеличение доли домашних хозяйств, имеющих доступ к │

│                │интернету, в общем числе домашних хозяйств до 70        │

│                │процентов;                                              │

│                │    увеличение доли дежурно-диспетчерских служб, имеющих│

│                │информационные системы учета, обработки и хранения      │

│                │обращений граждан в службу пожарной охраны и службу     │

│                │реагирования в ЧС до 90 процентов;                      │

│                │    увеличение доли органов государственной власти и    │

│                │местного самоуправления автономного округа, использующих│

│                │территориальную информационную систему Югры для         │

│                │предоставления информации до 80 процентов;              │

│                │    увеличение степени готовности к эксплуатации        │

│                │регионального сегмента данных Единой информационно-     │

│                │аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа│

│                │тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на      │

│                │территории автономного округа до 100 процентов;         │

│                │    увеличение доли первоочередных государственных и    │

│                │муниципальных услуг, оказываемых населению Ханты-       │

│                │Мансийского автономного округа - Югры с использованием  │

│                │информационных и телекоммуникационных технологий, в     │

│                │общем объеме первоочередных государственных и           │

│                │муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа│

│                │- Югры до 90 процентов;                                 │

│                │    увеличение количества услуг, предоставляемых с      │

│                │использованием персонифицированного идентификационного  │

│                │элемента (социальная платежная карта "Югра",            │

│                │универсальная электронная карта) до 49 штук;            │

│                │    увеличение охвата населения Ханты-Мансийского       │

│                │автономного округа - Югры сетью МФЦ до 10 процентов     │

│(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2011 N 455-п)   │

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

- Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Развитие информационного общества и электронного правительства предоставляет широкие возможности для повышения качества жизни граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), эффективности государственного управления и местного самоуправления в автономном округе, повышения качества услуг, оказываемых в электронной форме, а также создания условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития автономного округа.

Целевая программа "Информационное общество - Югра" на 2011 - 2013 годы направлена прежде всего на интересы людей, на создание для них новых возможностей.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра занимает третье место в рейтинге субъектов Российской Федерации по готовности к информационному обществу и лидирует в сводном рейтинге информационной открытости исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, который рассчитывается независимыми экспертами "Института развития информационного общества" (г. Санкт-Петербург).

Сохранение достигнутых результатов по степени готовности к развитию информационного общества и по информационной открытости исполнительных органов государственной власти является одной из задач, решаемых с помощью программы.

В настоящее время становится очевидным, что для сохранения набранных темпов роста необходимо устранить целый ряд существующих барьеров.

Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения информационных и телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ) и, соответственно, развитие информационного общества в автономном округе, является довольно высокий уровень цифрового неравенства между муниципальными образованиями в использовании информационных и телекоммуникационных технологий в домашних хозяйствах. Остаются проблемы организации широкополосного доступа для конечных пользователей. Для ускоренного развития в автономном округе информационного общества необходимо обеспечить значительное снижение стоимости предоставляемых услуг в сфере ИКТ населению с одновременным повышением их качества на основе развития конкуренции между операторами связи, поставщиками оборудования.

Еще одним фактором, препятствующим ускоренному развитию в автономном округе информационного общества, является недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования ИКТ. Это касается как населения, так и государственных и муниципальных служащих, и работников бюджетной сферы.

Существенным препятствием ускоренному развитию информационного общества в автономном округе является отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций с государственными органами власти при оказании последними государственных услуг.

Использованию потенциала информационно-коммуникационных технологий препятствует разрозненность государственных информационных ресурсов, несопоставимость данных и их дублирование.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий в целях повышения качества жизни граждан, развития экономической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы государственного управления, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий органов государственной власти.

Отсутствие информационного взаимодействия приводит к тому, что граждане, зарегистрированные (проживающие) на территории одного муниципального образования, не могут получить социальную помощь, находясь на территории другого муниципального образования. Отсутствие механизмов и технологий оперативного информационного взаимодействия региональных информационных систем между собой либо отсутствие в отдельных региональных органах власти информационных систем, связанных с предоставлением услуг населению, зачастую приводит к прямым бюджетным потерям.

На начальной стадии развития находятся основные государственные информационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых объектах государственного управления. Лишь в незначительном количестве органов государственной власти развернуты и используются комплексные системы электронного документооборота. В единичных случаях внедряются информационно-аналитические системы планирования и мониторинга деятельности органов государственной власти. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации, необходимой для планирования и определения целевых показателей деятельности органов государственной власти, а также единая информационная система контроля их достижения.

Недостаточными темпами развивается инфраструктура публичного (общественного) доступа населения к сайтам органов государственной власти и другие средства информационно-справочной поддержки и обслуживания населения.

Низкими темпами развивается нормативная правовая и организационно-методическая база, а также стандарты и регламенты предоставления органами государственной власти и органами местного самоуправления электронных услуг и необходимой информации населению, организациям и другим органам государственной власти. Не сформирована инфраструктура, обеспечивающая информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления между собой, с населением и организациями.

Проблемой остается несовместимость программно-технических решений, невозможность обмена данными между различными созданными государственными и муниципальными информационными системами. Отсутствуют механизмы и технологии оперативного информационного взаимодействия федеральных и региональных информационных систем между собой и друг с другом.

Недостаточно развиваются технологии широкополосного доступа для конечных пользователей, остаются низкими показатели подключения к сети Интернет домашних хозяйств и бюджетных организаций, сохраняются высокие тарифы на телекоммуникационные услуги.

- Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Основные цели и задачи Программы приведены в паспорте Программы.

2. Целевые показатели приведены в таблице N 1.

- Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Основные программные мероприятия приведены в таблице N 2.

- Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры устанавливается ежегодно законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете на очередной финансовый год.

Средства федерального бюджета для реализации мероприятий Программы будут привлекаться ежегодно на основании заявок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на участие в конкурсах в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, проводимых Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Привлечение средств муниципальных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируется осуществлять на основе соглашений с органами местного самоуправления об обеспечении софинансирования мероприятий Программы.

Привлечение внебюджетных средств планируется осуществлять за счет средств коммерческих организаций, осуществляющих развитие коммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 2820220,83 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2011 N 455-п)

2011 год - 828012,43 тыс. рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 749846,4 тыс. рублей, федеральный бюджет - 1800,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований - 76366,03 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2011 N 455-п)

2012 год - 1020835,1 тыс. рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 829916,2 тыс. рублей, федеральный бюджет - 57700 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований - 133218,9 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2011 N 455-п)

2013 год - 971373,3 тыс. рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 799700,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 56000,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований - 115673,3 тыс. рублей.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2011 N 455-п)

Общий объем финансовых средств за счет средств бюджета автономного округа, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 2249462,6 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 749846,4 тыс. рублей

2012 год - 749916,2 тыс. рублей

2013 год - 749700,0 тыс. рублей.

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Государственный заказчик - координатор Программы Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет текущее управление реализацией Программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов Программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

С целью координации действий государственных заказчиков Программы государственный заказчик - координатор Программы ежеквартально запрашивает отчет о выполнении мероприятий Программы у государственных заказчиков.

Государственные заказчики ежеквартально, в срок не позднее последнего числа последнего месяца квартала, представляют государственному заказчику - координатору отчет по исполнению мероприятий Программы.

Государственные заказчики Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, эффективное и целевое использование средств.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.07.2011 N 265-п)

Реализация Программы осуществляется на основе государственных и муниципальных контрактов на оказание услуг (выполнение работ) для государственных и муниципальных нужд, заключаемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.07.2011 N 265-п)

Реализация программных мероприятий государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ).

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.07.2011 N 265-п)

Реализация программных мероприятий органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется в соответствии с Соглашением между государственным заказчиком-координатором Программы и органами местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.07.2011 N 265-п)

Субсидии предоставляются на условиях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование отдельных мероприятий (раздел 6 Программы).

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.07.2011 N 265-п)

- Оценка рисков реализации Программы

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры

от 10.07.2011 N 265-п)

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение целевой Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр стратегических задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

удорожание стоимости товаров/работ (услуг).

Внутренние риски:

недостаточно качественная экспертиза материалов, представляемых претендентами на получение поощрений, статуса региональных инновационных площадок;

недостаточность средств на командировочные расходы, что снизит эффективность реализации персонифицированной модели повышения квалификации;

недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Программы.

Последствиями недостаточной координации могут стать:

отсутствие единого понимания участниками Программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;

необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;

размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;

снижение эффективности результатов Программы, связанное с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы, а также с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

ежегодная корректировка Программы;

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение социологических исследований, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

- Раздел 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЯМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры

от 10.07.2011 N 265-п)

1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения и предоставления за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры межбюджетных трансфертов, в форме субсидий (далее - субсидии) бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование мероприятий по развитию телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), проводимых в рамках целевой программы "Информационное общество - Югра" на 2011 - 2013 годы".

2. Субсидии предусматриваются в составе расходов бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период и предоставляются бюджетам муниципальных образований автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3. Муниципальные образования автономного округа, претендующие на получение субсидии, ежеквартально в срок до 1-го числа месяца следующего квартала, представляют в Департамент информационных технологий автономного округа (далее - Департамент):

заявку о предоставлении субсидии с указанием объемов финансирования и направлений использования денежных средств, соответствующих программе, подписанную главой муниципального образования (лицом, исполняющим его обязанности), руководителем финансового органа муниципального образования;

копию муниципальной программы, заверенной в установленном законодательством порядке, или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство муниципального образования по приведению муниципальной программы в соответствие с требованиями настоящей Программы, подписанное главой муниципального образования (лицом, исполняющим его обязанности);

гарантийное письмо, подтверждающее наличие в бюджете муниципального образования собственных денежных средств на финансирование муниципальной программы, подписанное главой муниципального образования (лицом, исполняющим его обязанности) и руководителем финансового органа муниципального образования;

календарный план реализации муниципальной программы по заявленным направлениям, утвержденный главой муниципального образования (лицом, исполняющим его обязанности) (далее - календарный план);

документы, подтверждающие финансирование заявленного мероприятия муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования (в случае если муниципальное образование профинансировало данное мероприятие за счет средств бюджета муниципального образования).

4. Календарный план должен содержать пояснительную записку с указанием перечня мероприятий муниципальной программы, органов местного самоуправления - исполнителей мероприятий муниципальной программы, ожидаемых результатов.

5. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий на предмет их соответствия условиям, определенным настоящей Программой, и критериям отбора (готовность к проведению проектно-изыскательских работ: разработанное и утвержденное техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ), осуществляется по мере их поступления государственным заказчиком-координатором Программы, который образует комиссию по предоставлению субсидий (далее - комиссия), утверждает положение о ней и ее состав.

6. Срок рассмотрения заявки на предоставление субсидий не может составлять более 10 календарных дней со дня регистрации государственным заказчиком-координатором документов, предусмотренных настоящим Порядком.

7. По результатам проведенной проверки представленных документов комиссия выносит решение о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении, о чем в течение 2 рабочих дней в письменной форме уведомляет заявителя.

8. Субсидии предоставляются на основании принятого решения комиссии, приказа государственного заказчика-координатора и при наличии:

муниципальной программы, предусматривающей мероприятие по развитию телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа;

предусмотренных бюджетом муниципального образования средств на реализацию муниципальной программы не менее 5 процентов от заявленного объема по каждому направлению и (или) затраченных средств на развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на момент подачи заявки на софинансирование;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2011 N 455-п)

календарного плана реализации заявленного мероприятия муниципальной программы;

подписанного соглашения о софинансировании мероприятий, направленных на реализацию программы (далее - соглашение).

9. Для заключения соглашения орган местного самоуправления в течение 5 дней после получения решения о предоставлении субсидии от государственного заказчика-координатора представляет в Департамент:

документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий участия в Программе в зависимости от принадлежности к определенному типу поселений, по установленной Департаментом информационных технологий автономного округа форме, подписанные главой муниципального образования;

заверенную в установленном порядке копию нормативного правового акта органа местного самоуправления об утверждении муниципальной программы (плана) на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающей реализацию программы, с указанием наименований объектов и объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования, предусмотренных в текущем финансовом году;

копии протокола заседания аукционной (конкурсной) комиссии, муниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг); справку о стоимости выполненных работ (оказанных услуг), а также о произведенных затратах и акты сдачи (приемки) выполненных работ (оказанных услуг).

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2011 N 455-п)

10. Соглашение должно содержать следующие положения:

сведения об объеме субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования;

условие приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных соглашением;

обязательство органа местного самоуправления о предоставлении отчетов о расходах бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий Программы, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

стоимость прокладки 1 км ВОЛС;

количество точек схода в населенные пункты;

стоимость оборудования на точке (блок-контейнер, кросс-оборудование и т.п.).

11. Соглашение заключается между государственным заказчиком-координатором и органом местного самоуправления муниципального образования после принятия бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период в течение 10 рабочих дней в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.

12. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям автономного округа для софинансирования расходов на развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа.

13. Расчетный объем субсидии на софинансирование развития телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа определяется по формуле:

S = ((k x c1) x p + (n x c2)) x 0,95, где:

S - объем субсидии для i-го муниципального образования, тыс. рублей;

к - километраж линии;

c1 - стоимость прокладки 1 км ВОЛС;

p = 1.15 = коэффициент на ПИРы (проектно-изыскательские работы);

n - количество точек схода в населенные пункты;

c2 - стоимость оборудования на точке (блок контейнер, кросс оборудование и т.п.);

0,95 - коэффициент софинансирования.

Объем субсидии для муниципального образования не может превышать разницы от общего объема средств на развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет муниципального образования и фактически предусмотренных бюджетом муниципального образования средств на реализацию муниципальной программы, предусматривающей мероприятие по развитию телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет и (или) затраченных средств на развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на момент подачи заявки на софинансирование.

(п. 13 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2011 N 455-п)

14. В 2011 году субсидии выделяются на завершение начатых строительством объектов и разработку проектной документации на объекты строительства телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет, расположенных в сельской местности, для начала строительства данных объектов с 2012 года.

15. В 2012 - 2013 годах субсидии в первую очередь выделяются на завершение начатых строительством объектов, а также распределяются на конкурсной основе между муниципальными образованиями автономного округа на строительство, развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа исходя из потребности муниципальных образований в развитии сети Интернет.

16. Субсидии перечисляются Департаментом финансов автономного округа на основании заявки на финансирование, ежеквартально представляемой Государственным заказчиком-координатором в срок до 1-го числа первого месяца квартала, в котором будет осуществляться финансирование.

17. Субсидии муниципальным образованиям для реализации мероприятий Программы имеют целевое назначение.

18. Если муниципальными образованиями доля софинансирования из бюджетов муниципальных образований корректируется в сторону уменьшения, то объем субсидий из бюджета автономного округа уменьшается пропорционально сокращенным расходам муниципальных образований. Перераспределение оставшихся средств осуществляется Департаментом.

19. В случае превышения средств, предусмотренных для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, над объемами средств, подлежащих распределению между муниципальными образованиями, средства, превышающие указанные объемы, подлежат распределению между муниципальными образованиями пропорционально объемам субсидий, рассчитанных для каждого муниципального образования.

20. Субсидия, не использованная муниципальным образованием на конец финансового года, подлежит использованию в следующем финансовом году на те же цели, по согласованию с государственным заказчиком-координатором.

21. В случае отсутствия потребности у муниципального образования в указанных средствах они подлежат возврату муниципальным образованием в доход бюджета автономного округа, если иное не предусмотрено законодательством автономного округа.

22. Органы местного самоуправления ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент отчеты в соответствии с заключенными соглашениями о целевом использовании средств бюджета автономного округа.

23. Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа несут ответственность за целевое использование средств и достоверность представляемых отчетов.

24. Непредставление отчетности и прочей документации, необходимой для финансирования, или нарушение сроков ее представления, равно как и непредставление информации об использовании средств бюджета по требованию Государственного заказчика-координатора в срок, им установленный, является основанием для подготовки Государственным заказчиком-координатором ходатайства в Департамент финансов автономного округа о приостановлении соответствующих расходов бюджета автономного округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

25. В случае нарушения органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных соглашением, предоставление субсидии приостанавливается.

26. Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа несут ответственность за нарушение:

условий, установленных настоящим Порядком;

условий, установленных соглашением о софинансировании;

недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых государственному заказчику-координатору.

27. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется координатором целевой Программы.

28. Государственный заказчик-координатор проводит проверки использования средств бюджета, в том числе с привлечением специалистов и организаций в установленном порядке.

29. В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств (субсидий), выразившегося в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям предоставления указанных средств, а также непредставления либо несвоевременном представлении отчетности, субсидии подлежат возврату в бюджет автономного округа в установленном законодательством порядке.

30. В случае принятия государственным заказчиком-координатором решения о возврате средств субсидий государственный заказчик-координатор направляет получателю субсидий требование о возврате суммы субсидии в бюджет автономного округа.

31. Получатель субсидии обязан в течение 30 календарных дней перечислить указанную в требовании сумму на счет государственного заказчика-координатора, указанный в требовании.

32. В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии в бюджет автономного округа взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Таблица 1

Целевые показатели программы

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Информационное общество - Югра" на 2011 - 2013 годы

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 02.12.2011 N 455-п)

| N п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество нормативных правовых актов и организационно- методических документов автономного округа, регулирующих вопросы развития информационного общества и электронного правительства, шт. | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 2 | Количество организованных мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | Доля обрабатываемых паспортов учреждений социальной сферы, процентов | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 |
| 4 | Количество линий широкополосного доступа, штук на 100 человек населения | 15 | 19 | 22 | 25 | 25 |
| 5 | Количество жителей автономного округа, получивших базовые навыки использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования, тыс. человек | 14 | 25 | 36 | 47 | 47 |
| 6 | Количество центров общественного доступа в труднодоступных населенных пунктах Ханты- Мансийского автономного округа - Югры оснащенных спутниковым Интернетом (охват труднодоступных населенных пунктов спутниковым Интернетом), шт. | 16 | 43 | 53 | 60 | 60 |
| 7 | Количество центров общественного доступа на территории Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, в том числе специализированных центров для граждан с ограниченными возможностями здоровья и Интернет-центров шахматного мастерства, шт. | 137 | 198 | 239 | 270 | 270 |
| 7.1 | Количество специализированных центров для граждан с ограниченными возможностями здоровья на территории Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, шт. | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 7.2 | Количество Интернет-центров шахматного мастерства, шт. | 30 | 42 | 52 | 62 | 62 |
| 8 | Количество видов мер социальной поддержки, пособий и других денежных выплат, осуществляемых в автоматизированном режиме, шт. | 0 | 74 | 76 | 77 | 77 |
| 9 | Доля сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирования в ЧС, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, процентов | 0 | 0 | 40 | 80 | 80 |
| 10 | Обеспеченность функционирования системы вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112", процентов | 1 | 5 | 90 | 100 | 100 |
| 11 | Обеспеченность создания и оснащения регионального центра управления в кризисных ситуациях, процентов | 5 | 10 | 85 | 100 | 100 |
| 12 | Доля мобильных подразделений пожарной охраны и службы реагирования в ЧС, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурно- диспетчерскими службами, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам, процентов | 5 | 10 | 95 | 100 | 100 |
| 13 | Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаимодействия с ними, процентов | 20 | 25 | 90 | 90 | 90 |
| 14 | Доля органов государственной власти и местного самоуправления автономного округа, использующих территориальную информационную систему Югры для поддержки принятия управленческих решений, ситуационного анализа и построения прогнозов, процентов | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 |
| 15 | Доля подключенных органов государственной власти автономного округа и муниципальных образований автономного округа к единому информационному пространству системы мониторинга и анализа социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Доля органов государственной исполнительной власти автономного округа, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота, процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 |
| 17 | Доля муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подключенных к корпоративной сети органов государственной власти, процентов | 0 | 30 | 80 | 100 | 100 |
| 18 | Доля судебных участков, оснащенных комплексом взаимодействия с населением (информационные киоски, системы публикации информации в сети Интернет в автоматизированном режиме, системы демонстрации судебных материалов в мультимедийном формате), процентов | 0 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 19 | Доля муниципальных образований, включенных в автоматизированную систему формирования списков присяжных заседателей автономного округа, процентов | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Количество мероприятий, проведенных с использованием сеансов видеоконференцсвязи, шт. | 0 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| 21 | Количество государственных и муниципальных служащих, получивших навыки использования информационно-коммуникационных технологий, тыс. человек | 50 | 50,4 | 50,8 | 51,2 | 51,2 |
| 22 | Количество созданных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре, шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Место Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рейтинге готовности к информационному обществу |  | не ниже 5 | не ниже 5 | не ниже 4 | не ниже 3 |
| 2 | Место Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рейтинге уровня внедрения Электронного правительства |  | не ниже 20 | не ниже 15 | не ниже 10 | не ниже 10 |
| 3 | Доля заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд самоуправления с использованием электронных торговых площадок в общем объеме размещаемых заказов, процентов |  | 30 | 50 | 70 | 70 |
| 4 | Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем числе домашних хозяйств, процентов |  | 64 | 67 | 70 | 70 |
| 5 | Доля дежурно-диспетчерских служб, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в ЧС, процентов |  | 25 | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Доля органов государственной власти и местного самоуправления автономного округа, использующих территориальную информационную систему Югры для предоставления информации, процентов |  | 10 | 30 | 80 | 80 |
| 7 | Степень готовности к эксплуатации регионального сегмента данных Единой информационно-аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа, процентов |  | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 8 | Доля первоочередных государственных и муниципальных услуг, оказываемых населению автономного округа с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме первоочередных государственных и муниципальных услуг автономного округа, процентов |  | 70 | 80 | 90 | 90 |
| 9 | Количество услуг, предоставляемых с использованием персонифицированного идентификационного элемента (социальная платежная карта "Югра", универсальная электронная карта), шт. |  | 23 | 35 | 49 | 49 |
| 10 | Охват населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сетью МФЦ, процентов |  | 0 | 0 | 10 | 10 |

- Таблица 2

Основные программные мероприятия

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 02.12.2011 N 455-п)

| N п/п | Наименование мероприятия | Государственный заказчик | Срок вы- пол- не- ния | Источники финан- сирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Цель. Повышение качества жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011 - 2013 годы") | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 9497,6 | 1747,6 | 3800,0 | 3950,0 | повышение качества управления развитием информационного общества и формированием электронного правительства в автономном округе |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 9497,6 | 1747,6 | 3800,0 | 3950,0 |  |
| 1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно- методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 4700,0 | 700,0 | 2000,0 | 2000,0 | развитие нормативно- правовой базы автономного округа, регулирующей вопросы развития информационного общества и электронного правительства |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 4700,0 | 700,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
| 1.3. | Проведение научно- практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 13708,9 | 2299,9 | 5552,0 | 5857,0 | повышение качества и эффективности управления в сфере ИКТ, на основе выявления лучшего российского и международного опыта, практик и выбора типовых решений |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 13708,9 | 2299,9 | 5552,0 | 5857,0 |  |
| 1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа. Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | Депгосзаказа Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 47000,0 | 17500,0 | 16000,0 | 13500,0 | увеличение доли аукционов в рамках размещения государственного заказа, проводимых в электронном виде, до 70 процентов |
|  |  |  |  | местный бюджет | 840,0 |  | 420,0 | 420,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 47840,0 | 17500,0 | 16420,0 | 13920,0 |  |
| 1.5. | Разработка информационно- аналитической системы "Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Депэкономики Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | увеличение доли обрабатываемых паспортов учреждений социальной сферы |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
| Всего по задаче 1 |  |  |  | всего | 80246,5 | 23747,5 | 29272,0 | 27227,0 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | бюджет автономного округа | 79406,5 | 23747,5 | 28852,0 | 26807,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 840,0 |  | 420,0 | 420,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | Депинформтехнологий Югры, муниципальные образования автономного округа | 2013 | бюджет автономного округа | 97029,0 | 95492,4 | 655,2 | 881,4 | увеличение доли домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, в общем числе домашних хозяйств проникновение широкополосного доступа к сети Интернет в населенные пункты автономного округа |
|  |  |  |  | местный бюджет | 11500,0 | 11500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 108529,0 | 106992,4 | 655,2 | 881,4 |  |
| 2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 14681,8 | 4681,8 | 5000,0 | 5000,0 | проникновение доступа к сети Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 14681,8 | 4681,8 | 5000,0 | 5000,0 |  |
| 2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 128674,8 | 40064,8 | 43810,0 | 44800,0 | увеличение доли населения, имеющего базовые навыки использования информационно- коммуникационных технологий |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20556,0 | 556,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 149230,8 | 40620,8 | 53810,0 | 54800,0 |  |
| 2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 39775,17 | 19375,17 | 9700,0 | 10700,0 | увеличение количества центров общественного доступа на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
|  |  |  |  | местный бюджет | 9115,7 | 4620,7 | 2642,0 | 1853,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 48890,87 | 23995,87 | 12342,0 | 12553,0 |  |
| 2.4.1. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети специализированных центров общественного доступа для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории автономного округа | Депинформтехнологий Югры, Депсоцразвития Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 3000,0 |  | 2000,0 | 1000,0 | увеличение количества специализированных центров общественного доступа для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 3000,0 |  | 2000,0 | 1000,0 |  |
| 2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 15376,4 | 5376,4 | 5000,0 | 5000,0 | увеличение количества Интернет- центров шахматного мастерства на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1228,0 | 228,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 16604,4 | 5604,4 | 5500,0 | 5500,0 |  |
| Всего по задаче 2: |  |  |  | всего | 340936,87 | 181895,27 | 79307,2 | 79734,4 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | бюджет автономного округа | 298537,17 | 164990,57 | 66165,2 | 67381,4 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 42399,7 | 16904,7 | 13142,0 | 12353,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | Депсоцразвития Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 13600,0 | 4000,0 | 4600,0 | 5000,0 | увеличение количества видов мер социальной поддержки, пособий и других денежных выплат, переведенных в автоматизированный режим назначения |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 13600,0 | 4000,0 | 4600,0 | 5000,0 |  |
| Всего по задаче 3: |  |  |  | всего | 13600,0 | 4000,0 | 4600,0 | 5000,0 |  |
| В том числе по источникам финансирования |  |  |  | бюджет автономного округа | 13600,0 | 4000,0 | 4600,0 | 5000,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно- управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | Депинформтехнологий Югры (ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре) | 2013 | бюджет автономного округа | 119520,8 | 19520,8 | 50000,0 | 50000,0 | оснащение новейшими информационными, программными продуктами и техническим оборудованием ЦУКС автономного округа и 23 ЕДДС-112 муниципальных образований. Создание системы обеспечения вызова экстренных служб через единый номер "112" на территории автономного округа, увеличение доли рабочих мест сотрудников дежурно- диспетчерских служб, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаимодействия с ними |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4778,0 | 3278,0 | 500,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 115500,0 | 1800,0 | 57700,0 | 56000,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 239798,8 | 24598,8 | 108200,0 | 107000,0 |  |
| Всего по задаче 4 |  |  |  | всего | 239798,8 | 24598,8 | 108200,0 | 107000,0 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | бюджет автономного округа | 119520,8 | 19520,8 | 50000,0 | 50000,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4778,0 | 3278,0 | 500,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 115500,0 | 1800,0 | 57700,0 | 56000,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие цифрового контента | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 1515,77 | 1515,77 |  |  | тиражирование оцифрованных библиотечных, музейных, архивных фондов |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 1515,77 | 1515,77 |  |  |  |
| Всего по задаче 5: |  |  |  | всего | 1515,77 | 1515,77 |  |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | бюджет автономного округа | 1515,77 | 1515,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Задача 6. Формирование электронного правительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Система межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 944223,9 | 172733,9 | 366800,0 | 404690,0 | увеличение доли органов государственной власти и местного самоуправления автономного округа, использующих ТИС Югры для предоставления информации увеличение доли органов государственной власти и местного самоуправления автономного округа, использующих ТИС Югры для поддержки принятия управленческих решений, ситуационного анализа и построения прогнозов; оперативный космический мониторинг за состоянием природных ресурсов, пожарной обстановки |
|  |  |  |  | местный бюджет | 108747,4 | 15123,8 | 48420,1 | 45203,5 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 1052971,3 | 187857,7 | 415220,1 | 449893,5 |  |
| 6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально- экономического развития автономного округа | Депэкономики Югры | 2012 | бюджет автономного округа | 100000,0 | 85000,0 | 15000,0 |  | включение органов государственной власти автономного округа и муниципальных образований автономного округа в единое информационное пространство, создаваемое системой мониторинга и анализа социально- экономического развития автономного округа |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 100000,0 | 85000,0 | 15000,0 |  |  |
| 6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально- экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 12753,8 | 2753,8 | 5000,0 | 5000,0 | улучшение качества управления социально- экономическим развитием автономного округа на основе системы мониторинга и анализа социально- экономического развития автономного округа |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 12753,8 | 2753,8 | 5000,0 | 5000,0 |  |
| 6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 165492,0 | 47992,0 | 68000,0 | 49500,0 | увеличение доли органов государственной исполнительной власти автономного округа, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота |
|  |  |  |  | местный бюджет | 36028,44 | 12503,84 | 18507,8 | 5016,8 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 201520,44 | 60495,84 | 86507,8 | 54516,8 |  |
| 6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 12255,0 | 12255,0 |  |  | соответствие инфраструктуры, предназначенной для реализации проектов электронного правительства |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2827,3 | 2827,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 15082,3 | 15082,3 |  |  |  |
| 6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 89611,92 | 20001,92 | 52389,0 | 17221,0 | подключение к корпоративной сети органов государственной власти 106 муниципальных образований автономного округа, улучшение качества управления социально- экономическим развитием автономного округа, соответствие инфраструктуры, предназначенной для реализации проектов электронного правительства |
|  |  |  |  | местный бюджет | 32137,59 | 12137,59 | 10000,0 | 10000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 121749,51 | 32139,51 | 62389,0 | 27221,0 |  |
| 6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно- аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | РСТ Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 34199,0 | 14370,0 | 12460,0 | 7369,0 | ввод в эксплуатацию регионального сегмента данных Единой информационно- аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 34199,0 | 14370,0 | 12460,0 | 7369,0 |  |
| 6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | Депуправделами Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 35000,0 | 15000,0 | 10000,0 | 10000,0 | увеличение доли судебных участков, оснащенных комплексом взаимодействия с населением (информационные киоски, системы публикации информации в сети Интернет в автоматизированном режиме, системы демонстрации судебных материалов в мультимедийном формате) |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 35000,0 | 15000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
| 6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | Депполитики Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 2800,0 | 2800,0 |  |  | увеличение доли муниципальных образований, включенных в автоматизированную систему формирования списков присяжных заседателей автономного округа |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2800,0 | 2800,0 |  |  |  |
| 6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг, персонифицированного идентификационного элемента - СПК Югра, УЭК | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 216094,18 | 41022,58 | 84350,0 | 90721,6 | увеличение доли первоочередных государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных (муниципальных) услуг |
|  |  |  |  | местный бюджет | 71300,0 |  | 35650,0 | 35650,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества услуг, предоставляемых с использованием персонифицированного идентификационного элемента - СПК Югра, УЭК |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 287394,18 | 41022,58 | 120000,0 | 126371,6 |  |
| 6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 40594,8 | 22884,8 | 9000,0 | 8710,0 | обеспечение размещения органами государственной власти автономного округа, информации на интернет-сайтах в соответствии с Федеральными законами N 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года и N 210-ФЗ от 27 июля 2010 года |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4796,0 | 4796,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 45390,8 | 27680,8 | 9000,0 | 8710,0 |  |
| 6.4. | Развитие системы информационно- аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 17144,66 | 17144,66 |  |  | улучшение качества управления социально- экономическим развитием автономного округа |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 17144,66 | 17144,66 |  |  |  |
| 6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих в области информационных технологий | Депинформтехнологий Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 27663,1 | 13063,1 | 7300,0 | 7300,0 | увеличение количества государственных и муниципальных служащих, владеющих навыками в области информационно- коммуникационных технологий |
|  |  |  |  | местный бюджет | 14348,8 | 1739,8 | 6579,0 | 6030,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 42011,9 | 14802,9 | 13879,0 | 13330,0 |  |
| 6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Депсоцразвития Югры | 2013 | бюджет автономного округа | 37050,0 | 37050,0 |  |  | увеличение количества услуг, предоставляемых с использованием персонифицированного идентификационного элемента - СПК Югра, УЭК |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7055,0 | 7055,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 44105,0 | 44105,0 |  |  |  |
| 6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории автономного округа | Депэкономики Югры, Муниципальные образования автономного округа | 2013 | бюджет автономного округа | 132000,0 | 32000,0 | 50000,0 | 50000,0 | создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 132000,0 | 32000,0 | 50000,0 | 50000,0 |  |
| Всего по задаче 6: |  |  |  | всего | 2144122,89 | 592255,09 | 799455,9 | 752411,9 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | бюджет автономного округа | 1866882,36 | 536071,76 | 680299,0 | 650511,6 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 277240,53 | 56183,33 | 119156,9 | 101900,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  |  | всего | 2820220,83 | 828012,43 | 1020835,1 | 971373,3 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  | бюджет автономного округа | 2379462,6 | 749846,4 | 829916,2 | 799700,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 325258,23 | 76366,03 | 133218,9 | 115673,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 115500,0 | 1800,0 | 57700,0 | 56000,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| В том числе в разрезе государственных заказчиков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  | всего | 1991784,6 | 446934,0 | 777401,0 | 767449,6 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1876284,6 | 445134,0 | 719701,0 | 711449,6 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 115500,0 | 1800,0 | 57700,0 | 56000,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  | всего | 47000,0 | 17500,0 | 16000,0 | 13500,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 47000,0 | 17500,0 | 16000,0 | 13500,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  | всего | 145500,0 | 118500,0 | 25500,0 | 1500,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 145500,0 | 118500,0 | 25500,0 | 1500,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  | всего | 34199,0 | 14370,0 | 12460,0 | 7369,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 34199,0 | 14370,0 | 12460,0 | 7369,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  | всего | 50650,0 | 41050,0 | 4600,0 | 5000,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 50650,0 | 41050,0 | 4600,0 | 5000,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  | всего | 35000,0 | 15000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 35000,0 | 15000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  | всего | 2800,0 | 2800,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 2800,0 | 2800,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  | всего | 513287,23 | 171858,43 | 174874,1 | 166554,7 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 188029,0 | 95492,4 | 41655,2 | 50881,4 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 325258,23 | 76366,03 | 133218,9 | 115673,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |