ПРОТОКОЛ №3

заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района

город Нефтеюганск                                                                              30 мая 2024 года

каб. 430                                                                                                    15-00 час.

| Председательствовала: |  |
| --- | --- |
| Бочко Алла Анатольевна | Председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района, Глава Нефтеюганского района |
| Присутствовали: |  |
| - заместители председателя комиссии: |  |
| Кудашкин Сергей Андреевич | Заместитель председателя комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района, первый заместитель Главы Нефтеюганского района |
| Юношева Кристина Владимировна | Заместитель председателя комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района, заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| - члены комиссии: |  |
| Котова Татьяна Георгиевна | Председатель Думы Нефтеюганского района |
| Кривуля Анна Николаевна | Директор Департамента образования Нефтеюганского района |
| Сафин Андрей Раисович | Заместитель председателя комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района |
| Куличкина Наталия Олеговна | Заместитель начальника отдела социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района |
| Миронов Сергей Сергеевич | Начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нефтеюганскому району, майор полиции |
| Салмин Александр Сергеевич | Командир роты №2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| Ерёменко Олег Игоревич | Директор филиала в г.Нефтеюганске Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» |
| Махмутов Тимур Робертович | Начальник отдела – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Нефтеюганского района и г. Пыть-Ях |
| Белобородко Николай Александрович | Заместитель начальника 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры, майор внутренней службы |
| Долматов Егор Владимирович | Начальник сектора содержания и текущего ремонта мостовых сооружений и организации переправ Управления капитального ремонта ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
| Суичелеев Рашид Раисович | Начальник отдела безопасности дорожного движения по работе с подрядными организациями ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
| Московкин Вадим Владимирович | Начальник отдела безопасности физической защиты ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
| - приглашенные: |  |
| Моисеенко Андрей Евгеньевич | И.о. директора Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района |
| Сиротина Елена Федоровна | Начальник управления по связям с общественностью |
| - приглашенные в режиме ВКС: |  |
| Бородина Ирина Сергеевна | Глава гп.Пойковский |
| Ахметзянова Наталья Викторовна | Глава сп.Салым |
| Мякишев Владимир Анатольевич | Глава сп.Усть-Юган |
| Куликов Владимир Юрьевич | Глава сп.Сингапай |
| Евская Алла Александровна | Глава сп.Лемпино |
| Архипов Альберт Вячеславович | Глава сп.Каркатеевы |
| Жильцова Лариса Владимировна | Глава сп.Куть-Ях |
| Светлаков Андрей Владимирович | Глава сп.Сентябрьский |
| 1. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок организованных групп детей, включая каникулярный период |  |
| (С.С. Миронов, А.Н. Кривуля, А.Е. Моисеенко) |  |
| Решили: |  |
| 1.1 Информацию начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нефтеюганскому району (Миронов С.С.), директора Департамента образования Нефтеюганского района (Кривуля А.Н.), и.о. директора Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района (Моисеенко А.Е.) принять к сведению. Отметить, что комплекс мероприятий, направленных на профилактику травматизма и случаев гибели несовершеннолетних, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях в Нефтеюганском районе ведётся постоянно, как в образовательных учреждениях, так и в учреждениях культуры и спорта. С января 2024 года осуществлено 7 перевозок организованных групп детей с сопровождением и 7 перевозок организованных групп детей без сопровождения. Нарушений при перевозках организованных групп детей сотрудниками Госавтоинспекции по Нефтеюганскому району не выявлено, нарушений ПДД водителями, перевозящих детей, в 2024 году не выявлено. |  |
| 1.2 Отделу Госавтоинспекции ОМВД России по Нефтеюганскому району при взаимодействии с управлением по связям с общественностью Нефтеюганского района разместить на телевидении и радио социальные видеоролики по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и последствий нарушений правил дорожного движения, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма (несовершеннолетний – пассажир). |  |
| Срок исполнения: ежемесячно до 31.12.2024. |  |
| 1.3 Органам местного самоуправления поселений, в связи с наступлением каникулярного периода и началом активной эксплуатации самокатов, велосипедов и роликов несовершеннолетними, разместить на официальных сайтах, в мессенджерах и в социальных сетях информацию о соблюдении скоростного режима водителями на улично-дорожной сети, в том числе в «Жилой зоне». |  |
| Срок исполнения: ежемесячно до 31.08.2024. |  |

| 2. О состоянии автомобильных дорог общего пользования на территории Нефтеюганского района и о запланированных мероприятиях по привидению их в надлежащее по условиям безопасности дорожного движения состояние. О мерах по приведению в безопасное состояние участков дорог на маршрутах следования детей в образовательные учреждения |  |  |
| --- | --- | --- |
| (С.С.Миронов, О.И.Ерёменко, А.Н.Кривуля, Е.В.Долматов, Главы поселений) |  |  |
| Решили: |  |  |
| 2.1 Информацию начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нефтеюганскому району (Миронов С.С.), директора филиала в г.Нефтеюганске ФКУ «Уралуправтодор» (Ерёменко О.И.), директора Департамента образования Нефтеюганского района (Кривуля А.Н.), Начальник сектора содержания и текущего ремонта мостовых сооружений и организации переправ Управления капитального ремонта ООО «РН-Юганскнефтегаз» (Долматов Е.В.) принять к сведению. 2.2 Отметить, что филиалом в г.Нефтеюганске ФКУ «Уралуправтодор» на автомобильной дороге федерального значения Р-404 «Тюмень - Тобольск – Ханты-Мансийск», в ежедневном режиме ведутся работы по ямочному ремонту покрытия, уборке мусора и посторонних предметов в полосе отвода дороги, восстановление поврежденных (утраченных) элементов обустройства дорог. На маршрутах следования детей в образовательные учреждения на автомобильной дороге федерального значения Р-404 «Тюмень - Тобольск – Ханты-Мансийск» в целях информирования участников дорожного движения об осуществлении перевозок детей на участках установлены предупреждающие щиты «Внимание выезд школьного автобуса!». 2.3 Отметить, что филиалом в г.Сургуте КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог», на летний период с 16.04.2024г. по 15.10.2024г. запланировано выполнение следующих мероприятий по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и повышению безопасности дорожного движения: - устранение ямочности на проезжей части автодорог; - заделка трещин в асфальтобетонном покрытии; - нанесение горизонтальной дорожной разметки с применением термопластичных материалов, в том числе на пешеходных переходах – 86,594 км. дороги (15 шт); - ремонт автомобильной дороги «г.Нефтеюганск – левый берег реки Обь» на участке км 9+000 – км 16+160; - устройство поперечных шумовых полос с применением термопластичных материалов (подходы к «Т-образным» перекресткам, мостовым сооружениям). |  |  |
| 2.4 Рекомендовать владельцам автомобильных дорог общего пользования ведомственного и местного значения ежемесячно осуществлять контроль за соответствием установки технических средств организации дорожного движения Проектам организации дорожного движения. |  |  |
| Срок исполнения: ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным, до 31.12.2024. |  |  |
| 2.5 Органам местного самоуправления поселений провести совместно с представителями отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нефтеюганскому району мониторинг состояния пешеходных переходов, расположенных на маршрутах следования детей в образовательные учреждения на предмет их соответствия требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». По результатам мониторинга, в случае необходимости, разработать план мероприятий по приведению пешеходных переходов в нормативное состояние. План согласовать с Госавтоинспекцией по Нефтеюганскому району и направить в адрес Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. |  |  |
| Срок исполнения: до 01.07.2024. |  |  |
| 2.6 Департаменту образования Нефтеюганского района совместно с представителями отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нефтеюганскому району, отдела по транспорту и дорогам Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, ООО «РН-Юганскнефтегаз» провести обследование дорожных условий на участке от 643 км автомобильной дороги Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» до КС-5. |  |  |
| Срок исполнения: до 01.07.2024. |  |  |
| 2.7 В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения филиалу в г.Сургуте КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» рекомендовать рассмотреть возможность устройства недостающим стационарным освещением на участках км 0+000 – км 1+746, км 3+178 - км 6+431 автомобильной дороги «Подъезд к п.Сингапай» (в границах населенного пункта Сингапай). |  |  |
| 2.8 Рекомендовать филиалу в г.Нефтеюганске ФКУ «Уралуправтодор» рассмотреть возможность провести мероприятия по ликвидации ямочности на участках км 609+000 – км 723+000, км 815+000 – км 816+000 автомобильной дороги федерального значения Р-404 «Тюмень - Тобольск – Ханты-Мансийск». |  |  |
| 2.9 Отделу по транспорту и дорогам Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района: |  |  |
| 2.9.1 Совместно с владельцами автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального, местного, а также ведомственного значения разработать «Дорожную карту» по устранению выявленных замечаний, отражённых в докладе отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нефтеюганскому району по вопросу «О состоянии автомобильных дорог общего пользования на территории Нефтеюганского района и о запланированных мероприятиях по привидению их в надлежащее по условиям безопасности дорожного движения состояние». |  |  |
| 2.9.2 Направить письмо в адрес ФКУ «Уралуправтодор» о приведении эксплуатационного состояния (устранение дефектов проезжей части) автомобильной дороги федерального значения Р404 «Тюмень – Тобольск - Ханты-Мансийск» участок км 609+000 – км 723+000 в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». |  |  |
| 2.9.3 Организовать совместное комиссионное обследование с представителями отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нефтеюганскому району, ООО «РН-Юганскнефтегаз» автомобильной дороги ведомственного значения «Автодорога от Мамонтовского месторождения до Тепловского месторождения нефти». Срок исполнения: до 01.07.2024. |  |  |
| 2.10 Рекомендовать ООО «РН-Юганскнефтегаз» как собственнику автомобильной дороги «улица №2/1» (кадастровый номер 86:08:0000000:18189) в гп.Пойковский провести мероприятия по приведению в нормативно-эксплуатационное состояние автодороги в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и допустимым условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Срок исполнения: до 01.09.2024. |  |  |
| 3. Об исполнении решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района |  |  |
| (Э.И.Рахматуллина) |  |  |
| Решили: |  |  |
| 3.1 Считать исполненными, и снять с контроля поручения, предусмотренные протоколами заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района: подпункт 4.3.2 пункта 4.3 Протокола №5 от 08.12.2022; подпункт 2.5.2 пункта 2.5 Протокола №2 от 25.05.2023; пункт 4.3 Протокола №3 от 31.08.2023; подпункт 1.3.1 пункта 1.3 Протокола №5 от 12.12.2023; подпункты 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2, пункты 1.4, 1.7, 1.8, 2.3, 3.4 Протокола №2 от 28.02.2024; подпункты 1.1.2, 1.1.4 пункта 1.1, пункт 1.2 Протокола рабочего совещания по вопросу зимнего содержания автомобильной дороги общего пользования федерального значения, расположенного в границах Нефтеюганского района от 24.01.2024 №1. |  |  |
| Председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района, Глава Нефтеюганского района |  | А.А. Бочко |
| Секретарь комиссии |  | Э.И. Рахматуллина |

|  | Приложение к Протоколу заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района от 30.05.2024 №3 |
| --- | --- |

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по устранению выявленных замечаний, отражённых в докладе отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нефтеюганскому району

по вопросу «О состоянии автомобильных дорог общего пользования на территории Нефтеюганского района и о запланированных мероприятиях по привидению их в надлежащее по условиям безопасности дорожного движения состояние».

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Выявленные замечания |  | Исполнитель |  | Мероприятия по устранению замечаний | Планируемый срок устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Автомобильная дорога федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Р404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» |  | Наличие множественных дефектов проезжей части в виде выбоин и проломов на мостовом сооружении на км 631 автодороги |  | ФКУ «Уралуправтодор» | Ямочный ремонт покрытия | до 01.07.2024 |
| 2. |  |  | Наличие дефектов проезжей части в виде выбоин, проломов км 609 - км 723 |  |  | Ямочный ремонт покрытия | до 01.07.2024 |
| 3. |  |  | Отсутствие и плохая различимость горизонтальной дорожной разметки |  |  | Нанесение дорожной разметки | до 01.07.2024 |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | «Нефтеюганск-левый берег р. Обь» |  | Износ и частичное отсутствие горизонтальной дорожной разметки на участке км 5+386 - км 16+160 |  | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» филиал в г.Сургуте | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения | до 01.07.2024 |
| 5. | Подъезд к БПО «Левый берег» |  | Износ и частичное отсутствие горизонтальной дорожной разметки на участке км 0+000 - км 2+486 |  |  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения | до 01.07.2024 |
| 6. | «Подъезд к п. Лемпино» |  | Износ и частичное отсутствие горизонтальной дорожной разметки на участке км 0+000 - км 3+567 |  |  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения | до 01.07.2024 |
| 7. | «Подъезд к п. Сингапай» |  | Износ и частичное отсутствие горизонтальной дорожной разметки на участке км 0+000 - км 6+925 |  |  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения | до 01.07.2024 |
| 8. | «Подъезд к п. Чеускино» |  | Износ и частичное отсутствие горизонтальной дорожной разметки на участке км 0+000 - км 8+308 |  |  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения | до 01.07.2024 |
| 9. | «Подъезд к ст. Островная» |  | Износ и частичное отсутствие горизонтальной дорожной разметки на участке км 0+000 - км 8+031 |  |  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения | до 01.07.2024 |
| 10. | «Подъезд к п. Тундрино» |  | Износ и частичное отсутствие горизонтальной дорожной разметки на участке км 0+000 - км 9+237 |  |  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения | до 01.07.2024 |
| 11. | «Ефремовское месторождение-причал на р. Б. Юган» |  | Износ и частичное отсутствие горизонтальной дорожной разметки на участке км 51+850 - км 71+486 |  |  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения | до 01.07.2024 |
| 12. | «Подъезд к п. Сингапай» |  | На 1 км (возле магазина Куба) отсутствует остановочный комплекс |  |  | Устройство противоречит требованиям п.5.3.2.6 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.» |  |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения и улично – дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ул. Школьная сп.Сентябрьский |  | На пешеходном переходе наличие дефекта проезжей части в виде просадок |  | Администрация сп.Сентябрьский | Заключен МК № ЭА- 0187300000624000003 от 20.03.2024 на выполнение работ по ремонту участка дороги по ул. Школьная ПК 168+83 – ПК 206+00, пешеходного перехода и искусственной неровности вблизи образовательного учреждения в сп.Сентябрьский | Окончание проведения работ не позднее 30.06.2024 |
| 14. | ул. Школьная сп.Сентябрьский |  | На пешеходном переходе отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.24.1 (дублирующая дорожные знаки 1.23) |  |  | Договор заключен на оказание услуг по летнему содержанию дорог на территории сельского поселения Сентябрьский с ООО «Катунь» от 01.04.2024 №МУ-005/04/2024 | 03.06.2024-15.07.2024 |
| 15. | улица Центральная (ПК 0+384) сп.Сентябрьский |  | Отсутствие дорожных знаков 5.19.1 (2 шт.), 5.19.2 (2 шт.) |  |  | Дорожные знаки 5.19.1 (2 шт.), 5.19.2 (2 шт.) установлены | Работы выполнены 20.05.2024 |
| 16. | ул. Школьная сп.Усть-Юган |  | Отсутствует горизонтальная дорожная разметка (частично) |  | Администрация сп.Усть-Юган | Нанесение дорожной разметки | 30.08.2024 г. при наличии финансовой возможности |
| 17. | ул. Школьная сп.Усть-Юган (ПК 0+245 по ПК 0+430) |  | Отсутствует стационарное освещение |  |  | ПК0+265, ПК0+300, ПК0+380 Установлены стационарные светильники | 2 квартал 2025 г. установка дополнительных светильников на данных пикетах |
| 18. | пр. Молодежный сп.Сингапай (от д.57 до ФОК) |  | Отсутствует тротуар |  | Администрация сп.Сингапай | Заключен МК от 20.03.2024 №78 «На обустройство тротуара по пр-ту Молодежный (от д.57 до тер.ФОК) п.Сингапай» | Срок выполнения работ до 30.06.2024 |
| 19. | пр. Молодежный и Подъезд к сп.Сингапай (возле ФОК) |  | Отсутствуют дорожные знаки 1.23 «Дети», табличка 8.2.1 «Протяженность участка» |  |  | Дорожные знаки 1.23 «Дети», табличка 8.2.1 «Протяженность участка» установлены | Работы выполнены 11.05.2024 |
| 20. | ул. Олимпийская гп.Пойковский |  | Отсутствует стационарное освещение на участке ПК 1+644 по ПК 2+097 |  | Администрация гп.Пойковский | Разработан проект «Капитальный ремонт линии освещения автомобильной дороги №4 (ул. Олимпийская), автомобильной дороги улица №3 (ул. Сибирская), автомобильной дороги улица №13 (ул. Объездная, автомобильная дорога №2/1)». Ведется процедура изыскания источников финансирования выполнения работ в рамках проекта. | В течение 3 месяцев после изыскания источников финансирования реализации проекта |
| 21. | ул. Объездная гп.Пойковский |  | Отсутствует стационарное освещение на участке с ПК 0+440 по ПК 1+655 |  |  |  |  |
| 22. | ул. Сибирская гп.Пойковский |  | Отсутствует стационарное освещение на участке с ПК 0+000 по ПК 0+826 |  |  |  |  |
| 23. | ул. Дорожников сп. Салым | Частичное отсутствие стационарного освещения; Частичное отсутствие горизонтальной дорожной разметки; Отсутствует документация на мостовое сооружение; Отсутствует тротуар с ПК 0+000 по ПК 1+604 |  | Администрация сп.Салым |  | Разработана сметная документация на обустройство стационарного освещения протяженностью 800 м. и пешеходного тротуара (протяженностью 1446 м.) вдоль автомобильной дороги по ул. Дорожников в соответствии с ПОДД, общая стоимость по сметной документации 42 407,07 тыс.руб., в том числе освещение 21 004,11 тыс.руб. и 21 402,96 тыс.руб. тротуар с нанесением дорожной разметки пешеходные переходы. Для подтверждения, что мостовое сооружение через реку Ай-Ега не принадлежит сторонним юридическим лицам, администрацией сельского поселения Салым направлены запросы в Департамент по управлению госимуществом ХМАО-Югры, Департамент имущественных отношений администрации Нефтеюганского района, МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе БУ ХМАО-Югры «Центр имущественных отношений». Получены ответы об отсутствии зарегистрированных прав на данный объект имущества. В адрес специализированных организаций направлены запросы о предоставлении коммерческих предложений о стоимости выполнения работ по разработке и изготовлению технического паспорта и технического отчета по диагностическому обследованию объекта. Получен ответ - стоимость работ составит 374,700 тыс.руб. | 1. На очередном заседании Совета депутатов поселения будет рассмотрен вопрос о выделении финансирования на выполнение мероприятий по подготовке документации для постановки на учет как бесхозяйного имущества. 2. Отчет (экспертиза) по диагностическому обследованию объекта - срок до 01.09.2024; 3. Изготовление технического паспорта и технического плана -срок до 01.11.2024; 4. Постановка мостового сооружения на учет как бесхозяйное имущество - срок до 01.12.2024. |
| Автомобильные дороги ведомственного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | «Среднебалыкское месторождение - Малобалыкское месторождение» инв. № 2020057); |  | Установить технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки т т.д.) в соответствии с ПОДД |  | ООО «РН-Юганскнефтегаз» |  |  |
| 25. | «Автодорога от Мамонтовского месторождения до Тепловского месторождения нефти» (инв. №234374) |  | Установить технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки т т.д.) в соответствии с ПОДД |  |  |  |  |
| 26. | «Автодорога от моста через р. Балык до дожимной насосной станции «Северо-Запад» (инв. №234340) |  | Установить технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки т т.д.) в соответствии с ПОДД |  |  |  |  |
| 27. | «Автодорога от моста через р. Б. Балык до дожимной насосной станции «Северо-Запад» (инвентарный номер 234339), Мамонтовского м/р (ЦДНГ 5) |  | Установить технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки т т.д.) в соответствии с ПОДД |  |  |  |  |
| 28. | «Автодорога от Мамонтовского месторождения до Тепловского месторождения нефти» |  | Наличие дефектов проезжей части |  |  |  |  |