ПРОТОКОЛ №2

заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района

город Нефтеюганск                                                                                28 февраля 2024 года

каб. 430                                                                                                    14–30 часов

| Председательствовал: |  |
| --- | --- |
| Кудашкин Сергей Андреевич | Заместитель председателя комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района, первый заместитель главы Нефтеюганского района |
| Присутствовали |  |
| - заместители председателя комиссии: |  |
| Юношева Кристина Владимировна | Заместитель председателя комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района, заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| - члены комиссии: |  |
| Котова Татьяна Георгиевна | Председатель Думы Нефтеюганского района |
| Сычёв Александр Михайлович | Председатель Комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района |
| Ерёменко Олег Игоревич | Директор филиала в г.Нефтеюганске ФКУ «Уралуправтодор» |
| Хайруллин Руслан Вазихович | Директор филиала в г.Сургуте КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» |
| Махмутов Тимур Робертович | Начальник отдела – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Нефтеюганского района |
| Маргамов Ильдар Маратович | Директор филиала № 4 АО «ГК «Северавтодор» |
| Гончарова Любовь Геннадьевна | Начальник отдела по транспорту и дорогам департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| - лица, замещающие членов комиссии: |  |
| Мухамеджанов Тимур Борашевич | Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району, майор полиции |
| Шишкин Владимир Александрович | Начальник ООСП и ПТ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры, майор внутренней службы |
| Долматов Егор Владимирович | Начальник сектора содержания и текущего ремонта мостовых сооружений и организации переправ Управления капитального ремонта ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
| Бабина Елена Мусагалеевна | Начальник отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений Департамента образования Нефтеюганского района |
| Куличкина Наталия Олеговна | Заместитель начальника отдела социально-трудовых отношений Нефтеюганского района |
| - приглашенные: |  |
| Сиротина Елена Фёдоровна | Начальник управления по связам с общественностью |
| - приглашенные в режиме ВКС: |  |
| Бородина Ирина Сергеевна | Глава гп.Пойковский |
| Черкезов Генади Саввич | Заместитель главы сп.Салым |
| Светлаков Андрей Владимирович | Глава сп.Сентябрьский |
| Мякишев Владимир Анатольевич | Глава сп.Усть-Юган |
| Щербакова Наталия Александровна | Заместитель главы сп.Усть-Юган |
| Куликов Владимир Юрьевич | Глава сп.Сингапай |
| Евская Алла Александровна | Глава сп.Лемпино |
| Архипов Альберт Вячеславович | Глава сп.Каркатеевы |
| Вишневский Сергей Анатольевич | Заместитель главы сп.Каркатеевы |
| Жильцова Лариса Владимировна | Глава сп.Куть-Ях |

| 1. О состоянии дорожно-транспортной обстановки на территории Нефтеюганского района и результатах работы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования по итогам 2023 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Т.Б. Мухамеджанов, О.И. Ерёменко, Р.В. Хайруллин) |  |  |
| Решили: |  |  |
| 1.1 Информацию заместителя начальника ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району (Мухамеджанов Т.Б.), директора филиала в г.Нефтеюганске ФКУ «Уралуправтодор (Ерёменко О.И.), директора филиала в г.Сургуте КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» принять к сведению. По итогам 2023 года на территории Нефтеюганского района зарегистрировано 136 (АППГ: 128) дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими, в которых 33 (АППГ: 31) человек погибло и 182 (АППГ: 189) человек получили ранения различной степени тяжести. Основная доля ДТП с пострадавшими и погибшими, произошла на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения – 120 ДТП, в которых 33 человек погибло и 164 травмировано (АППГ: 106-26-166). 1 ДТП произошло на частных автодорогах, в которых 2 человека получили ранения (АППГ: 2-2-1, -100%). На автодорогах местного значения произошло 15 ДТП, в которых 16 человек получили ранения (АППГ: 10-0-13, 20,0%). В поселках района зарегистрировано 12 ДТП, в которых 13 человек травмировано (АППГ: 10-0-13, 20%). 1.2 Отметить, что по итогам 2023 года в границах Нефтеюганского района выявлены 4 места концентрации ДТП, из них 1 очаг аварийности на участке автомобильной дороги регионального значения «Нефтеюганск-Мамонтово» 704 км, вид ДТП – столкновение, 3 аварийно-опасных участка автомобильной дороги федерального значения Р-404 «Тюмень- Тобольск – Ханты-Мансийск»: - Автодорога Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», 744 км (км 743+330 – кс 743+397), вид ДТП – столкновение; - Автодорога Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», «Подъезд к городу Сургут» 20 км, вид ДТП – столкновение; - Автодорога Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», км 774 – км 775, вид ДТП – столкновение. 1.2.1 Отметить, что филиалом в г.Сургуте КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог», в целях ликвидации места концентрации ДТП на выявленном очаге аварийности на 704 км автомобильной дороги «Нефтеюганск-Мамонтово», запланировано выполнение в соответствии с методическими рекомендациями по проведению мероприятий по улучшению условий дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения следующих инженерно-технических мероприятий: - установка специальных предупреждающих щитов желто-зеленого цвета, предупреждающих водителей о наличии аварийно-опасного участка дороги и указывающих его протяженность, СЩ-1 по СТО 05204776.01-2008 на км 703+152 (справа), на км 704+289 (слева); - нанесение структурной разметки по оси и краю проезжей части на км 703+102 - км 704+389 (летний период). 1.2.2 Отметить, что филиалом в г.Нефтеюганске ФКУ «Уралуправтодор», запланированы следующие мероприятия, направленные на ликвидацию опасных участков: км 743+330 – км 743+397: 1. Устройство наружного освещения автомобильной дороги в пределах примыкания к н.п. Каркатеевы; 2. Перенос проблесковых устройств с сигналами красного и синего цветов «Шериф-балка»; 3. Перенос комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД; км 773+910 – км 774+242: 1. Перенос комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД; 2. Установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (70 км/ч); км 19+400 – км 20+048: 1. Изменение организации дорожного движения (установка дорожных знаков 3.20 «обгон запрещен», нанесение структурной (профильной) разметки); 2. Капитальный ремонт участка км 9+457 - км 38+295 с увеличением количества полос движения с двух до четырех (перспективное капиталоемкое мероприятие, срок реализации 2026-2028 гг. при доведении финансирования). |  |  |
| 1.2 Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району совместно с Управлением по связям с общественностью Нефтеюганского района: |  |  |
| 1.2.1 Разработать межведомственный план профилактических мероприятий для стабилизации дорожно-транспортной обстановки на автодорогах Нефтеюганского района, с учётом анализа о состоянии дорожно-транспортной обстановки по итогам 2023 года. |  |  |
| Срок исполнения: до 15.03.2024 |  |  |
| 1.2.2 Направить разработанный межведомственный план профилактических мероприятий для стабилизации дорожно-транспортной обстановки на автодорогах Нефтеюганского района в адрес Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Нефтеюганского района, с целью контроля своевременного выполнения мероприятий. |  |  |
| Срок исполнения: до 22.03.2024 |  |  |
| 1.2.3 При необходимости, с учётом данных анализа об аварийности, вносить изменения по корректировке мероприятий плана. |  |  |
| Срок исполнения: ежеквартально |  |  |
| 1.3 Управлению по связям с общественностью Нефтеюганского района при взаимодействии с ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району с целью информирования иногородних водителей, находящихся на территории Нефтеюганского района, обеспечить размещение социальных видео и аудиороликов по теме обеспечения безопасности дорожного движения и последствий нарушений правил дорожного движения водителями в средствах массовой информации и в социальных сетях. |  |  |
| Срок исполнения: до 01.06.2024 |  |  |
| 1.4 Отделу по транспорту и дорогам департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района подготовить и направить письма хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Нефтеюганского района, об организации и проведении профилактической работы среди работников предприятий по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, уделяя особое внимание соблюдению скоростного режима, соблюдения дистанции и правила обгона. |  |  |
| Срок исполнения: до 10.03.2024 |  |  |
| 1.5 Органам местного самоуправления поселений Нефтеюганского района своевременно провести мероприятия по восстановлению и нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселений. |  |  |
| Срок исполнения: до 01.06.2024 |  |  |
| 1.6 Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району предоставлять информацию о состоянии дорожно-транспортной обстановки на территории Нефтеюганского района и принимаемых мерах по стабилизации аварийности (с детальным анализом дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей автотранспорта юридических лиц) для размещения на официальном сайте администрации Нефтеюганского района. |  |  |
| Срок исполнения: ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным в течение 2024 года. |  |  |
| 1.7 Администрации гп.Пойковский направить на согласование в ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району проектную документацию на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги улица № 4 ул. Олимпийская» (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация), содержащую мероприятия по безопасности дорожного движения. Срок исполнения: до 01.03.2024 |  |  |
| 1.8 Рекомендовать владельцам автодорог федерального, регионального и межмуниципального, местного, а также ведомственного значения совместно с подрядными дорожно-эксплуатационными организациями, с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период ледохода и весенних паводков, предотвращения фактов материального ущерба, обеспечить своевременную очистку отверстий водопропускных труб от снега и льда. |  |  |
| Срок исполнения: до 19.04.2024 |  |  |
| 2. О состоянии аварийности по вине и с участием пешеходов в Нефтеюганском районе, и принимаемых мерах по профилактике данного вида ДТП, в том числе о реализации поручения Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287 в части принятия мер муниципальными образованиями поселений района, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных организаций. |  |  |
| (Т.Б. Мухамеджанов, Главы поселений) |  |  |
| Решили: |  |  |
| 2.1 Информацию заместителя начальника ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району (Мухамеджанов Т.Б.), Глав поселений Нефтеюганского района принять к сведению. |  |  |
| 2.2 Органам местного самоуправления поселений Нефтеюганского района: |  |  |
| 2.2.1 В целях обеспечения безопасности движения пешеходов продолжить осуществлять ежемесячный мониторинг за соответствием обустройства пешеходных переходов новым требованиям национальных стандартов, в том числе ГОСТ Р 70716-2023 «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 апреля 2023 г. № 213-ст). Информацию в соответствии с установленной формой о состоянии пешеходных переходов и принимаемых мерах по устранению, выявляемых в процессе эксплуатации недостатков направлять в отдел по транспорту и дорогам Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района. |  |  |
| Срок исполнения: ежемесячно, не позднее 25 числа отчётного месяца |  |  |
| 2.2.2 Обеспечить нанесение на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» с использованием пластичных материалов или высокостойкой краски, имеющей многокомпонентный состав. |  |  |
| Срок исполнения: до 01.06.2024 |  |  |
| 2.3 Администрации сп. Сентябрьский обустроить пешеходный переход по ул. Центральная (ПК 0+384) техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с проектом организации дорожного движения (дорожные знаки, горизонтальная разметка). |  |  |
| Срок исполнения: до 01.06.2024 |  |  |
| 2.4 Отделу по транспорту и дорогам департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района организовать выездную комиссию совместно с ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району в сп.Усть-Юган по вопросу обустройства недостающим стационарным уличным электрическим освещением на участке автомобильной дороги по ул.Школьная. |  |  |
| Срок исполнения: до 10.03.2024 |  |  |
| 3. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Нефтеюганском районе. Использование световозвращающих элементов детьми и подростками. |  |  |
| (Т.Б. Мухамеджанов, Е.М. Бабина) |  |  |
| Решили: |  |  |
| 3.1 Информацию заместителя начальника ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району (Мухамеджанов Т.Б.), начальника отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений Департамента образования Нефтеюганского района (Бабина Е.М.) принять к сведению. |  |  |
| 3.2 Департаменту образования Нефтеюганского района совместно с отделом ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району, с привлечением волонтерских объединений, организовать и провести в поселках района мероприятия профилактического характера, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения с целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма и профилактику нарушений правил дорожного движения (далее - ПДД) среди участников дорожного движения, в том числе мероприятия по правилам безопасного вождения средств индивидуальной мобильности. Мероприятия приурочить ко Дню защиты детей. |  |  |
| Срок: до 10.06.2024 |  |  |
| 3.3 ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району при взаимодействии с управлением по связям с общественностью Нефтеюганского района разместить на телевидение и радио специальные программы, социальные видеоролики по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и последствий нарушений правил дорожного движения, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма (несовершеннолетний – пассажир). |  |  |
| Срок: ежемесячно до 30.12.2024 |  |  |
| 3.4 Органам местного самоуправления поселений разместить в средствах массовой информации на официальных сайтах, в мессенджерах и в социальных сетях обращение к участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения, в том числе при управлении велосипедами и средств индивидуальной мобильности. |  |  |
| Срок: до 30.04.2024 |  |  |
| 3.5 Департаменту образования Нефтеюганского района совместно с ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району в целях активизации использования детьми и подростками световозвращающих элементов, разместить в средствах массовой информации материал, по теме: «О необходимости соблюдения п.4.1 ПДД РФ». |  |  |
| Срок: ежеквартально в течение 2024 года |  |  |
| 4. Об исполнении решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района. |  |  |
| (Э.И. Рахматуллина) |  |  |
| Решили: |  |  |
| 4.1 Считать исполненными, и снять с контроля поручения, предусмотренные протоколами заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района: |  |  |
| пункт 1.2 Протокола № 4 от 29.11.2022; |  |  |
| пункт 3.3 Протокола № 1 от 16.02.2023; пункт 1.2 Протокола № 2 от 25.05.2023; подпункт 1.4.3 пункта 1.4, пункт 2.3 Протокола № 3 от 31.08.2023; пункты 1.4, 1.5, подпункты 2.3.1, 2.3.2 пункта 2.3 Протокола №5 от 12.12.2023; пункт 2.1 Протокола рабочего совещания по вопросу зимнего содержания автомобильной дороги общего пользования федерального значения, расположенного в границах Нефтеюганского района №1 от 24.01.2024. |  |  |
| Заместитель председателя комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района, первый заместитель главы Нефтеюганского района |  | С.А. Кудашкин |
| Секретарь комиссии |  | Э.И. Рахматуллина |