ДЕПУТАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ДУМЕ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

№ 127   «20»   апреля 2005 г.

- ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

| 24 октября 2023 года г. Нефтеюганск | № 87 |
| --- | --- |

Всего депутатов депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе Нефтеюганского района – 16

Присутствовали депутаты Думы района:

|  | Архипов Альберт Вячеславович | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ахметзянова Наталья Викторовн | - | сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Бородина Ирина Сергеевна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Евская Алла Александровна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Жильцова Лариса Владимировна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Котова Татьяна Георгиевна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Кокшаров Анатолий Владимирович | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Куликов Владимир Юрьевич | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Мякишев Владимир Анатольевич | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Петякина Ирина Александровна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Ряполова Галина Николаевна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Светлаков Андрей Владимирович | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Сидорова Светлана Олеговна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Сочинская Алёна Витальевна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |

Собрание правомочно.

Приглашенные:

Кошаков В.С.; -; директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы Нефтеюганского района;. Средства массовой информации..

Председательствующий: Котова Татьяна Георгиевна – руководитель депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района.

Собрание депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района открыла и огласила итоги регистрации депутатов на Собрании руководитель депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котова Т.Г.

Слушали:

руководителя депутатского объединения Котову Т.Г. о повестке Собрания.

Решили:

Принять повестку Собрания депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района:

Повестка дня

восемьдесят седьмого собрания

депутатского объединения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района

1.	О ходе работ на объектах Нефтеюганского района, вошедших в проект «Карта развития Югры» («Строительство канализационно-насосной станции и сетей канализации в пятом микрорайоне» гп.Пойковский)

Докладывает директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы Нефтеюганского района Кошаков Валентин Сергеевич

2.	О ходе реализации муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы»

Докладывает директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы Нефтеюганского района Кошаков Валентин Сергеевич

3.	О реализации проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Всероссийский онлайн-конкурс «30 лет Конституции России - проверь себя!» в Нефтеюганском районе

Докладывает руководитель депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района, председатель Думы Нефтеюганского района Котова Татьяна Георгиевна

Результаты голосования: 	«за» - 14

«против» - 0

«воздержались» - 0

По первому вопросу повестки

«О ходе работ на объектах Нефтеюганского района, вошедших в проект «Карта развития Югры» - строительство канализационно-насосной станции и сетей канализации в пятом микрорайоне гп.Пойковский

Слушали:

директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместителя главы Нефтеюганского района Кошакова В.С.:

- объект внесен в государственную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 
№ 477-п. Справочно:

Сети:

самотечная канализация                – 204 м.п . Ду 225 мм.

Напорная канализация                   – 369,3 м.п. Ду 159 мм (2 нитки)

КНС                                                  – 1, производительностью 20,88 м.3/час, напором 16,77 м

Сети электроснабжения                   - 0,4 кВ:

– ВЛ – 21,47 м.п.

– КЛ -17,2 м.п.

Объект финансированием обеспечен: ОБ - 43102,9 тыс. руб., МБ - 10775,7 тыс. руб. 04.05.2023 письмом № 14-Исх-1411 в адрес ДСиЖКК ХМАО направлена дорожная карта по реализации мероприятия, в соответствии с которой заключение МК 04.07.2023, завершение строительства объекта – 05.11.2023. (срок выполнения СМР согласно ПОС- 4 месяца).

Исполнение мероприятий ведется согласно срокам Дорожной карты.

25.05.2023 объект размещен на сайте госзакупок. НМЦК - 45 049 934,42 руб. Срок подачи заявок до 13.06.2023. Поступило 2 заявки (ИП Булычев А.Е (г.Сургут)., ООО «Стройинвестгрупп»). Ко второму этапу допущен ИП Булычев А.Е. Подведение итогов 16.06.2023. – Победителем признан ИП Булычев А.Е.

29.06.2023 заключен МК с ИП Булычев А.Е. Срок выполнения работ – 4 месяца (до 01 ноября 2023.)

Подрядной организации передана ПСД и строительная площадка. Проект производства работ предоставлен. Приказами назначены ответственные лица.

Эксплуатацией (ПМУП УТВС) согласована замена материала колодцев со стекловолокна на сталь и увеличение диаметра приемной емкости КНС.

Материалы заказаны и оплачены. Трубопровод в полном объеме получен, завезены насосы, КНС, изготовлены стальные колодцы.

Разрешение на земляные работы получено 22.08.2023.

Выполнены следующие работы:

устройство напорной канализации – 160/369,3 м.п.;

устройство самотечной канализации – 190/204 м.п.;

монтаж КНС – 70%;

монтаж колодцев – 7/8 шт.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

2. Рассмотреть данный вопрос на собрании фракции совета депутатов городского поселения Пойковский.

3. Держать на контроле сроки исполнения работ по данному объекту.

Результаты голосования:	«за» - 14

«против» - 0

«воздержались» - 0

По второму вопросу повестки

«О ходе реализации муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы»

Слушали:

директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместителя главы Нефтеюганского района Кошакова В.С.:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы» на 2023 год запланированы средства на сумму 202 581,77715 тыс. рублей, в т.ч. средства БАО - 73 966,4 тыс. рублей, средства МБ - 118 610,37715 тыс. рублей, средства поселений - 10 00.5,0 тыс. рублей.

По состоянию на 24.10.2023 кассовое исполнение по муниципальной программе составляет 16 332,0251 тыс. рублей (средства МБ), процентное исполнение к утвержденному комплексному плану составляет 95,7%.

В рамках мероприятий муниципальной программы выполняются работы по зимнему и летнему содержанию подъездных автомобильных дорог местного значения: подъездная автодорога к п.Усть-Юган (от автомобильной дороги Нефтеюганск-Мамонтово до границы населенного пункта Усть-Юган), протяженностью 17,606 км; подъездная автодорога к п.Усть-Юган (от южной границы населенного пункта Усть-Юган до северной границы населенного пункта Усть-Юган), протяженностью 2,145 км; подъездная автодорога к сп.Усть-Юган З участок до начала границы п.Юганская Обь, протяженностью 14,365 км; подъездная дорога к сп.Усть-Юган 4 участок в границах п.Юганская Обь, протяженностью 0,317 км; автодорога подъезд к п.Каркатеевы, участок 1, протяженностью 0,496 км; подъезд к п.Каркатеевы, участок 2, протяженностью 1,5049 км; автодорога подъезд к базе отдыха «Сказка», протяженностью 1,098 км; автодорога подъезд к пгт.Пойковский, протяженностью 2,634 км; Автодорога подъезд к п.Сивыс-Ях, протяженностью 0,086 км; автодорога подъезд к п.Куть-Ях, протяженностью 1,346 км; автомобильная дорога проезд линейный участок 1, протяженностью 1,305 км; подъезд к пгт. Пойковский №2, 0,212 км; автомобильная дорога ул.Нефтяников, протяженностью 0,2761 км; пешеходного перехода через ж/д пути в сп.Салым; подъездная автодорога в районе К-253 Мамонтовского месторождения, протяженностью 0,779 км.

В летний период выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установлены дорожные знаки. Проведены работы по устранению деформаций на автомобильных дорогах пгт.Пойковский.

Кроме того, обеспечивается техническое обслуживание уличного дорожного освещения и поставка электроэнергии в пгт.Пойковский, п.Куть-Ях, п.Сивыс-Ях, п.Усть-Юган.

Выполнены работы по диагностическому обследованию мостового сооружения на км 21+217 подъездной автодороги к сп.Усть-Юган для выявления повреждений и изменений параметров конструктивных элементов мостового сооружения в целях назначения вида работ по ремонту, капитальному ремонту или реконструкции.

Заключен МК на сумму З 881,53449 тыс. рублей на выполнение проектноизыскательских работ (ПИР) по капитальному ремонту мостового сооружения через реку Мушкинская на км 2+986 подъездной автодороги к гп.Пойковский. Срок выполнения работ до 22.12.2023г.

В течение 2023 года продолжается работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах муниципальной собственности. На всех объектах выполнялись мероприятия в соответствии с разработанными и утверждёнными планами обеспечения транспортной безопасности.

В текущем году заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 14 от 26.04.2023, субсидия предусмотрена на реализацию объекта «Капитальный ремонт автодороги улица № 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) в гп.Пойковский», прошедшего конкурсный отбор. Сейчас ведутся работы по устройству основания проезжей части, ливневой канализации, замене коммуникаций. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию июль 2024 года.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

2. Рассмотреть данный вопрос на собраниях депутатских объединений в советах депутатов поселений, собраниях первичных отделений с участием членов депутатского объединения в Думе Нефтеюганского района

Результаты голосования:	«за» - 14

«против» - 0

«воздержались» - 0

По третьему вопросу повестки

«О реализации проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Всероссийский онлайн-конкурс «30 лет Конституции России - проверь себя!» в Нефтеюганском районе»

Слушали:

руководителя депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района, председателя Думы Нефтеюганского района Котову Т. Г.:

Запущен онлайн-конкурс, который посвящён юбилейной дате со дня принятия главного документа страны с 1 октября по 25 ноября 2023 года. Проект стартовал на платформе http://constitution.er.ru. Его участниками могут стать жители автономного округа старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте constitution.er.ru и за 10 минут ответить на 10 вопросов. По завершении тестирования на электронную почту, указанную в заявке, автоматически поступит сертификат с результатом.

Призовой фонд викторины составляет 1,5 млн. рублей. Победителями могут стать 10 человек. Итоги будут опубликованы на сайте constitution.er.ru.

Задачи в Нефтеюганском районе выполняются. Местные отделения – привлекают к участию жителей Нефтеюганского района.

В Нефтеюганском районе проводиться широкая информационная компания, а именно размещена информацию о проведении мероприятия через СМИ Нефтеюганского района, на телевидении, радио и в газете «Югорское Обозрение».

Также привлечены к прохождению конкурса депутаты всех уровней, активисты партии, сторонники, представители МГЕР. В том числе они проинформировали о мероприятии своих подписчиков в социальных сетях.

Реферальные ссылки направлены через мессенджеры и иные каналы коммуникации, а также в администрации поселений Нефтеюганского района, в их подведомственные учреждения, общественные организации поселений.

Дополнительно сформированы QR-коды для удобства участия в конкурсе. Наведя телефоном на QR- код, житель района сразу перегодит на сайт конкурса.

Таким образом возможность участие в конкурсе жители Нефтеюганского района могут выбрать для себя сами, которая им удобна, перейти по реферальной ссылке или через QR-код.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

2. Рассмотреть данный вопрос на собраниях депутатских объединений в советах депутатов поселений, собраниях первичных отделений с участием членов депутатского объединения в Думе Нефтеюганского района.

3. Продолжать привлекать к участию в акции жителей Нефтеюганского района.

Результаты голосования:	«за» - 14

«против» - 0

«воздержались» - 0

Руководитель депутатского

объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Думе Нефтеюганского района				   		 	Т.Г.Котова