ДЕПУТАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ДУМЕ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

№ 127   «20»   апреля 2005 г.

- ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

| 31 января 2024 года г. Нефтеюганск | № 91 |
| --- | --- |

Всего депутатов депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе Нефтеюганского района – 16

Присутствовали депутаты Думы района:

|  | Архипов Альберт Вячеславович | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ахметзянова Наталья Викторовн | - | сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Берг Александр Викторович | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Бородина Ирина Сергеевна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Евская Алла Александровна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Жильцова Лариса Владимировна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Котова Татьяна Георгиевна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Куликов Владимир Юрьевич | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Мякишев Владимир Анатольевич | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Петякина Ирина Александровна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Ряполова Галина Николаевна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Светлаков Андрей Владимирович | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Сидорова Светлана Олеговна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Сочинская Алёна Витальевна | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
|  | Швецов Эдуард Владимирович | - | член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |

Собрание правомочно.

Приглашенные:

Кошаков В.С.; -; директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы Нефтеюганского района;. Средства массовой информации..

Председательствующий: Котова Татьяна Георгиевна – руководитель депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района.

Собрание депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района открыла и огласила итоги регистрации депутатов на Собрании руководитель депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котова Т.Г.

Слушали:

руководителя депутатского объединения Котову Т.Г. о повестке Собрания.

Решили:

Принять повестку Собрания депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района:

Повестка дня

девяносто первого собрания

депутатского объединения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района

1.	О вопросах, выносимых на девяносто седьмое заседание Думы Нефтеюганского района

Докладывает руководитель депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котова Татьяна Георгиевна

2. О ходе работ на объектах Нефтеюганского района, вошедших в проект «Карта развития Югры» («Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» 
в гп. Пойковский)

Докладывает директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы Нефтеюганского района Кошаков Валентин Сергеевич

3.	О закреплении депутатов-кураторов за проектами, включенными в «Карту развития Югры», реализуемыми на территории Нефтеюганского района

Докладывает руководитель депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котова Татьяна Георгиевна

Результаты голосования: 	«за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

По первому вопросу повестки

«О вопросах, выносимых на девяносто седьмое заседание Думы Нефтеюганского района»

Слушали:

руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котову Т.Г. о вопросах, выносимых на девяносто седьмое заседание Думы Нефтеюганского района.

Заслушав и обсудив информацию руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котовой Т.Г. о вопросах, выносимых на девяносто седьмое заседание Думы Нефтеюганского района,

Решили:

Одобрить повестку дня девяносто седьмого заседания Думы Нефтеюганского района, голосовать за принятие решений солидарно.

Результаты голосования:    	«за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

По второму вопросу повестки

«О ходе работ на объектах Нефтеюганского района, вошедших в проект «Карта развития Югры» («Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» в гп. Пойковский)»

Слушали:

директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместителя главы Нефтеюганского района Кошакова В.С.:

- на 12.01.2024 на объекте задействовано:

22 человека (в т.ч. ИТР-2), 4 единиц техники.

На объекте Возведены здания Блока водоподготовки с АБК, здание насосной станции, здание промывных вод, здание КПП, смонтирована КТПН. Проведена противопожарная обработка металлоконструкций. Ведутся общестроительные работы, расстановка технологического и инженерного оборудования, в т.ч.:

Блок водоподготовки: монтаж технологических трубопроводов, гидроизоляция фильтров, отделочные работы, электромонтажные работы, монтаж оборудования. Смонтирована крановая балка. Готовность 65%

Здание АБК: устройство слаботочных систем, монтаж щитов управления. Готовность 92%

Здание промывных вод: ведется расстановка технологического оборудования, электромонтажные работы, вентиляционные работы.   Готовность 60%

Здание Насосной станции 2-подьема. Монтаж системы вентиляции, обвязка оборудования, монтаж трубопроводов, электромонтажные работы, окрасочные работы. Готовность 90%.

КНС и Сети напорной канализации. Выполнены работы по прокладке напорного канализационного коллектора (2514 м.пог.), установлена приемная емкость КНС и колодцы переключения. Готовность 70%

КПП. Работы завершены, помещение готово к эксплуатации.

КТП.  Выполнен монтаж КТПН в полном объеме.

Внутриплощадочные сети (ТС, В, К): Выполнены работы по сетям в объеме 60% (оставшиеся 40 % будут выполнены после демонтажа, существующего ВОС и РЧВ)

Благоустройство: ведутся работы по монтажу ограждения, устройству основания под проезд за зданием ВОС.  Готовность 22%.

Строительная готовность: 67 %.

По результату проведенного ВКС под председательством директора Департамента проектного управления ХМАО-Югры, в адрес Департамента экономического развития и Департамент строительства направлены мероприятия и предложения по пересмотру сроков исполнения контракта на СМР. (письмо №02-исх-1620 от 29.08.2023).

Также в адрес департамента строительства округа 11.10.2023 и повторно 15.11.2023 направлено инвестиционное предложение с просьбой в 2023 году уменьшить объем окружной субсидии на 383 374,9 тыс.руб. и в 2024 году предоставить субсидию в размере 383 374,9 тыс.руб.

В рамках Договора с государственной экспертизой, подрядчик ведет загрузку проектной документации на экспертное сопровождение по факту внесенных изменений (21 пункт). Ожидаемый срок получения Заключения экспертного сопровождения – 3 декада февраля 2024. По результату прохождения экспертного сопровождения, внесений изменений в ПСД в части дополнительных работ, проектная документация будет направлена в органы государственной экспертизы для прохождения повторной экспертизы сметной стоимости. Планируемый срок получения Заключения – 3 декада июня 2024г. В связи с необходимостью внесений изменений, прохождения ряда экспертиз, ведется процедура по изменению сроков завершения работ с заключением дополнительного Соглашения к муниципальному контракту. По результатам проведенной 14.11.2023г. ВКС под председательством Губернатора ХМАО-Югры, срок завершения реконструкции объекта и ввода в эксплуатацию назначен до 30.11.2024г.

Решили:

1.	Информацию принять к сведению.

2.	Рассмотреть данный вопрос на собрании фракции совета депутатов городского поселения Пойковский.

3.	Держать на контроле сроки исполнения работ по данному объекту.

Результаты голосования:	«за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

По третьему вопросу повестки

«О закреплении депутатов-кураторов за проектами, включенными в «Карту развития Югры», реализуемыми на территории Нефтеюганского района»

Слушали:

руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котову Т.Г. о закреплении депутатов-кураторов за проектами, включенными в «Карту развития Югры», реализуемыми на территории Нефтеюганского района:

| № п/п | Наименование проекта | Направление | Срок реализации проекта | Источник финансирования/ государственная/ муниципальная программа, наименование | Депутат- куратор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Музей-заповедник «Священная кедровая роща», сп.Салым, Нефтеюганский район | Культура, досуг | 2026 | МП НР "Культурное пространство" | Ахметзянова Наталья Викторовна Депутат Думы Нефтеюганского района от сп.Салым |
|  | Парк «Зеленый остров», Нефтеюганский район, п.Куть-Ях | Благоустройство | 2024 | ГП ХМАО-Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", МП НР "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда"" | Жильцова Лариса Владимировна Депутат Думы Нефтеюганского района от сп.Куть-Ях |
|  | Поликлиника Нефтеюганской районной больницы, пгт.Пойковский Нефтеюганский район | Медицина | 2025 | ГП «Современное здравоохранение» | Котова Татьяна Георгиевна, председатель Думы Нефтеюганского района, депутат Совета депутатов гп.Пойковский |
|  | Автодорога по ул. Олимпийской, гп.Пойковский Нефтеюганский район | Дорожное хозяйство | 2024 | ГП "Современная транспортная система" МПНР «Развитие транспортной системы»; МП "Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | Бородина Ирина Сергеевна Депутат Думы Нефтеюганского района от гп.Пойковский |
|  | Культурно-образовательный комплекс, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский | Культура, досуг | 2026 | МП НР "Культурное пространство" | Бородина Ирина Сергеевна Депутат Думы Нефтеюганского района от гп.Пойковский |
|  | Водоочистная станция, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский | Коммунальное хозяйство | 2024 | ГП ХМАО-Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", МП НР "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" | Котова Татьяна Георгиевна, председатель Думы Нефтеюганского района, депутат Совета депутатов гп.Пойковский |
|  | Пожарное депо, пгт.Пойковский Нефтеюганского района | Безопасность | 2024 | ГП «Строительство» | Бородина Ирина Сергеевна Депутат Думы Нефтеюганского района от гп.Пойковский |
|  | Водоочистные сооружения, п.Сингапай Нефтеюганского района | Коммунальное хозяйство | 2025 | МП НР "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" | Куликов Владимир Юрьевич, депутат Думы Нефтеюганского района от сп.Сингапай |
|  | Сельский дом культуры, п.Куть-Ях Нефтеюганского района | Культура, досуг | 2030 | ГП ХМАО-Югры "Культурное пространство", МП НР "Культурное пространство" | Жильцова Лариса Владимировна Депутат Думы Нефтеюганского района от сп.Куть-Ях |
|  | Автомобильная парковка, п.Сингапай Нефтеюганского района | Благоустройство | 2024 | МП НР «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Петякина Ирина Александровна, депутат Думы Нефтекюганского района от сп.Сингапай |
|  | Сквер, с.Чеускино Нефтеюганского района | Благоустройство | 2025 | МП НР «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Куликов Владимир Юрьевич, депутат Думы Нефтеюганского района от сп.Сингапай |
|  | Фиджитал-спорт, Нефтеюганский район | Образование | 2025 | МП НР «Образование 21 века» | Котова Татьяна Георгиевна, председатель Думы Нефтеюганского района, депутат Совета депутатов гп.Пойковский |
|  | Котельная, п.Каркатеевы Нефтеюганского района | Коммунальное хозяйство | 2024 | МП НР «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Архипов Альберт Вячеславович, депутат Думы Нефтеюганского района от сп.Каркатеевы |

Решили:

1.	Информацию принять к сведению.

2.	Рассмотреть данный вопрос на собрании фракции советов депутатов городского и сельских поселения Нефтеюганского района.

3. Контроль за ходом реализации проектов, включенных в региональный компонент народной программы «Карта развития Югры», на территории Нефтеюганского района, возложить на депутатов Думы Нефтеюганского района.

Руководитель депутатского

объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Думе Нефтеюганского района				   		 	Т.Г.Котова