Вопрос 4

О рассмотрении хода реализации концессионных соглашений и энергосервисных контрактов на территории Нефтеюганского района

С 2015  года на территории Нефтеюганского района было заключено 4 (четыре) концессионных соглашения, объектами, которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, без разбивки  лотов   конкурсной  документации по системам тепло-, водоснабжения и водоотведения:

- сельское поселение Салым (концессионер ООО «Тепловик 2»)

- сельское поселение Куть-Ях (концессионер ООО Тепловик 2)

- сельское поселение Каркатеевы (концессионер ООО «Промысловик»)

- сельское поселение Сентябрьский (концессионер ООО «Промысловик»)

На сегодняшний день на территории Нефтеюганского района отсутствуют действующие концессионные соглашения.

Два концессионных соглашения, заключенных между администрациями сельских поселений Сентябрьский и Каркатеевы и ООО «Промысловик» расторгнуты с 01.09.2018 года, по соглашению сторон.

Концессионное соглашение, заключенное между администрацией сельского поселения Салым (п.Сивыс-Ях) и ООО «Тепловик 2» расторгнуто 30.09.2020 года, по соглашению сторон.

Концессионное соглашение, заключенное между администрацией сельского поселения Куть-Ях и ООО «Тепловик 2» расторгнуто 18.01.2021 года, по соглашению сторон.

ООО «Промысловик» решением суда от 03.10.2019 признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство,  утвержден Конкурсный управляющий. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного  управляющего о результатах конкурсного производства назначено на 01.06.2021.

В отношении ООО «Тепловик 2» введена процедура наблюдения (определение Арбитражного суда ХМАО-Югры от 20.01.2021 по делу № А75-19917/2020, принято заявление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о признании несостоятельным (банкротом). Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 15.02.2021.

В связи с отсутствием потенциального инвестора, в целях обеспечения жизнедеятельности населения в сельских поселениях Сентябрьский, Каркатеевы, Салым, Куть-Ях объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения переданы на праве хозяйственного ведения в Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения».

Информация о ходе реализации энергосервисных контрактов на территории Нефтеюганского района.

В 2017 году между Департаментом жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и администрацией Нефтеюганского района была подписана и утверждена Дорожная карта по исполнению Соглашения о сотрудничестве в области модернизации коммунальной инфраструктуры.

Согласно Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 2018 по 2020 год в муниципальном образовании Нефтеюганский район образовательными учреждениями была проведена процедура по заключению 8 энергосервисных контрактов на оказание услуг направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии, с установкой индивидуального теплового пункта с датчиком погодного регулирования:

- НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (энергосервисный контракт 
от 16.02.2018 № 1/0187300001717000564 ООО «ЭнергоПрофит»);

- НРМОБУ «Сингапайская СОШ» (энергосервисный контракт 
от 06.02.2018 № 187300001717000552 ООО «ЭнергоПрофит»);

- НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (энергосервисный контракт 
от 19.02.2018 № 0187300001717000573 ООО «ЭнергоПрофит»);

- НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» (энергосервисный контракт от 26.02.2018 № 0187300001717000563 ООО «ЭнергоПрофит»).

- НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (энергосервисный контракт от 25.02.2020

№ 0187300001719000898 ООО «Алтпрофиль»).

- НРМОБУ «Лемпинская СОШ» (энергосервисный контракт     от 27.02.2020 № 01873000017190008960001 ООО «Алтпрофиль»);

- НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» (энергосервисный контракт от 14.09.2020 № 0187300001720000226-0051001-01 ООО «Тепло ЭнергоСервис»).

- НРМОБУ «Пойковская СОШ № 1» (энергосервисный контракт от 01.12.2020 № 0187300001720000444-6 ООО «ТеплоЭнергоСервис»).

После заключения энергосервисных контрактов был проведен монтаж специализированного оборудования, а также ввод его в эксплуатацию.

С момента установки автоматизированного индивидуального теплового пункта (далее - АИТП) в отопительный период 2018-2020г. образовалась следующая экономия (с распределением средств исполнителю ООО «ЭнергоПрофит» 85%, заказчику (бюджетному учреждению) - 15%):

НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» - 51,000 Гкал/ 149,24170 тыс.руб. (исп.-127,11595 тыс.руб, заказчику –22,09875 тыс.руб.);

НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» - 46,625 Гкал/ 132,03529 тыс.руб. (исп.-112,56278 тыс.руб., заказчику –19,46749 тыс.руб.);

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» - 310,10 Гкал/ 536,42376 тыс.руб. (исп.- 464,04908 тыс.руб., заказчику –72,37468 тыс.руб.);

НРМОБУ «Сингапайская СОШ» - 2457,504 Гкал/3852,27565 тыс.руб. (исп-3071,64721руб.,780,62544 заказчику – тыс.руб.)

Кроме того, с момента установки АИТП в отопительный период с 2020г.  образовалась следующая экономия (с распределением средств исполнителю ООО «Алтпрофиль» и ООО «ТеплоЭнергоСервис» 90%, заказчику (бюджетному учреждению) - 10%):

НРМОБУ «Чеускинская СОШ» - 169,725 Гкал/360,31281 тыс.руб. (исп. 324,28150 тыс.руб., заказчику – 36,03131 тыс.руб.)

НРМОБУ «Лемпинская СОШ» - 29,000 Гкал/81,67200 тыс.руб.

(исп. 73,5050 тыс.руб., заказчику - 8,16700 тыс.руб.)

НРМОРУ «Усть-Юганская СОШ» - 3,218Гкал/215,27695 тыс.руб.

(исп. 193,74636 тыс.руб., заказчику – 21,53059 тыс.руб.)

Так же 01.12.2020 заключен энергосервисный контракт, производится установка индивидуального теплового пункта с датчиком погодного регулирования в учреждении НРМОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт.Пойковский.